|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор АО «Апраксин двор» ___________________ С. Г. Дубровский «__»марта 2018 г. М.П. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

По проведению запроса предложений в электронной форме на разработку проектно-сметной документации по капитальному и текущему ремонту встроенных помещений 15-Н расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Апраксин переулок, д. 10-12, лит. А для нужд АО «Апраксин двор» Д. У.

г. Санкт-Петербург

2018 год

Оглавление

1.	Общие положения	3

2.	Информационная карта	12

3.	Обоснование начальной(максимальной) цены единицы услуги	18

4.	Критерии оценки	19

5.	Техническое задание	21

6.	Образцы форм основных документов, включаемых в состав заявки на участие в процедуре	27

7.	Проект договора	47

- Общие положения

  - Настоящий запрос предложений проводится на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Апраксин двор» (далее – Положение).

  - Заказчик: Акционерное общество «Апраксин двор» Д. У., юридический адрес: 191023, Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 59, лит. А, оф. № 331, телефон: +7 (812) 425-65-04, адрес электронной почты: tender@apraksin-dvor.com. Организатор: Акционерное общество «Апраксин двор», юридический адрес: 191023, Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 59, лит. А, оф. № 331, телефон: +7 (812) 425-65-04, адрес электронной почты: tender@apraksin-dvor.com.

  - Извещение о проведении запроса предложений.

    - Извещение о проведении запроса предложений размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока приема предложений.

    - Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений, в любое время до даты окончания срока подачи предложений. Изменение предмета запроса предложений не допускается. При внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений, срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении запроса предложений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, такой срок составлял не менее 2 (двух) рабочих дней. Уведомление о внесении изменений высылается всем участникам, подавшим заявки на момент публикации информации о внесенных изменениях на официальном сайте.

    - Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений вплоть до наступления даты окончания срока приема предложений. Заказчик обязан разослать уведомление об отмене проведения запроса предложений всем лицам, подавшим заявки на участие в запросе предложений на момент публикации информации об отказе от закупки на официальном сайте.

  - Документация запроса предложений.

    - Заказчик обеспечивает размещение документации о проведении запроса предложений на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений. Документация о запросе предложений доступна для ознакомления официальном сайте без взимания платы.

    - Документация о проведении запроса предложений может быть предоставлена в виде электронного документа по электронной почте любому лицу по его запросу, полученному в письменном виде или по электронной почте на адрес tender@apraksin-dvor.com в течение 2 (двух) рабочих дней, но не позднее срока окончания приема заявок на участие в запросе предложений.

    - Заказчик вправе в любое время до окончания срока подачи заявок внести изменения в документацию о запросе предложений. Изменение предмета закупки не допускается. При внесении изменений в документацию о запросе предложений срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, такой срок составлял не менее 2 (двух) рабочих дней. Уведомление о внесении изменений высылается всем участникам, подавшим заявки на момент публикации информации о внесенных изменениях на официальном сайте.

    - Заказчик вправе отменить проведение процедуры запроса предложений в любое время до заключения договора с победителем.

  - Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением и документацией о закупке.

  - Участник запроса предложений обязан соответствовать следующим требованиям:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной, или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимок, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки, судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком/организатором конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия, либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

- отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- участник закупки не должен являться офшорной компанией;

- иным требованиям, указанным в информационной карте.

  - Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд АО «Апраксин двор», как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

  - Участник должен составлять заявку по форме, установленной в документации о закупке. Из текста заявки должно ясно следовать согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в проекте договора в составе документации о закупке. Заявка должна содержать подтверждение того, что участнику закупки известно о последствиях уклонения от заключения договора в срок, указанный в документации о закупке.

  - Заказчик устанавливает требование о предоставлении участником обеспечения заявки. Размер обеспечения заявки указан в разделе «Информационная карта». Требование об обеспечении заявки относится в равной мере ко всем участникам закупки. Обеспечение заявки предоставляется участниками закупки путем внесения денежных средств на расчетный счет, реквизиты которого указаны Заказчиком в разделе «Информационная карта». Если до даты рассмотрения поступивших предложений денежные средства не поступили на указанный в документации о закупке счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику (в том числе и в случае, если участником предоставлены документы, подтверждающие перечисление денежных средств), участник признается не предоставившим обеспечение заявки. Обеспечение заявки возвращается участникам закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты опубликования протокола рассмотрения и оценки заявок, а участнику, с которым по результатам осуществления закупки заключается договор – в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты заключения договора. Возврат обеспечения заявки осуществляется также в следующих случаях:

- отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

- получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок;

- отказ от заключения договора по инициативе Заказчика, в том числе в случае, если выяснилось несоответствие участника закупки, с которым заключается договор, требованиям, установленным документацией о закупке.

Обеспечение заявки возвращается участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты наступления указанного события.

Возврат обеспечения заявки не осуществляется, в следующих случаях:

- уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

- непредоставление до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора.

  - Порядок подачи предложений

    - Участники закупки, начиная с даты, указанной в извещении о проведении запроса предложений, вправе направить заявку на участие, содержащую предложение исполнения договора. Предложение участника должно содержать информацию, указанную в документации о закупке.

    - Вместе с заявкой участник должен предоставить копии документов, указанных в документации о закупке.

    - Форма заявки и возможные способы ее подачи (в бумажном виде, по факсу, на электронной площадке, по электронной почте) устанавливаются в разделе «Информационная карта».

    - Любой участник может подать только одно предложение. Участник в любое время до окончания срока подачи предложений вправе отозвать предложение и подать новое. В случае если участник подал несколько предложений без отзыва предыдущих, все поданные таким участником предложения не рассматриваются и возвращаются участнику.

    - Прием предложений прекращается в дату и время, указанные в извещении о проведении запроса предложений.

    - Участник запроса предложений, подавший заявку на участие в данном запросе предложений, имеет право в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений отозвать и/или внести изменения в свою заявку, уведомив об этом Заказчика. Форма уведомления о внесении изменений и/или отзыве заявки приведена в разделе 6 «Образцы форм основных документов, включаемых в состав заявки на участие в процедуре».

    - В случае если не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, он признается несостоявшимся. В этом случае Заказчик вправе провести повторный запрос предложений, либо осуществить закупку иным способом, предусмотренным Положением. При этом возможно изменение условий договора.

  - Рассмотрение поступивших предложений.

    - Комиссия по осуществлению закупок (комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений) рассматривает поступившие предложения таким образом, чтобы избежать раскрытия их содержания другим участникам, конкурирующим между собой.

    - Комиссия по осуществлению закупок (комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений) рассматривает поступившие предложения на соответствие их и прилагаемых документов требованиям, установленным документацией о закупке, а также оценивает предложения, исходя из степени привлекательности предлагаемой цены и иных условий исполнения договора в соответствии с установленным документацией о закупке порядком оценки заявок по критериям. Срок рассмотрения предложений не может превышать 1 (одного) месяца от даты окончания приема предложений, указанной в извещении об осуществлении закупки.

    - При рассмотрении поступивших предложений комиссия по осуществлению закупок имеет право направлять запросы с целью более подробного раскрытия сути заявок таких участников. При этом существенные условия исполнения договора, предложенные участником в составе заявки, не могут быть изменены участником при ответе на запрос.

    - Если поступила всего одна заявка на участие в запросе предложений, либо все заявки, кроме одной, были отклонены, запрос предложений признается несостоявшимся. В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям документации о закупке.

    - Победителем в проведении запроса предложений признается участник, заявка которого соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия исполнения договора. При этом основным критерием определения победителя закупки является цена исполнения договора. Если несколько участников закупки по итогам рассмотрения и оценки предложений набрали одинаковое количество баллов, победителем запроса предложений признается участник, предложивший более низкую цену. При предложении одинаковых условий исполнения договора несколькими участниками, победителем в проведении запроса предложений признается участник, предложение которого поступило ранее остальных, содержащих такие же условия. При определении победителя возможно проведение переторжки, если это предусмотрено документацией о запросе предложений.

Осуществление закупки способом «запрос предложений» не накладывает на Общество безусловное обязательство по выбору в качестве победителя одного из участников, приславших свое предложение. Победителем запроса предложений может быть признан один, несколько или все участники закупки.

    - Переторжка:

      - Комиссия по осуществлению закупок (комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений) имеет право провести переторжку для определения победителя.

      - Переторжка может быть закрытой, либо открытой.

      - При закрытой переторжке участник имеет право подать только одно предложение, изменяющее цену исполнения договора, указанную в заявке такого участника. При этом цена исполнения договора, предложенная участником в процессе переторжки, не может превышать цену, предложенную участником в заявке.

      - Открытая переторжка может проводиться в случае проведения закупки в электронной форме на ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП.

    - После наступления даты окончания приема предложений Заказчик вправе завершить закупку без определения победителя, разместив на официальном сайте уведомление об этом.

    - По результатам рассмотрения предложений участников размещения заказа, Комиссия оформляет протокол запроса коммерческих предложений, который подлежит размещению на официальном сайте. Протокол рассмотрения коммерческих предложений должен содержать:

- сведения о месте, дате и времени рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коммерческих предложений;

- сведения о Комиссии по осуществлению закупок (комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе коммерческих предложений);

- сведения обо всех лицах, подавших заявки на участие в запросе коммерческих предложений;

- сведения о дате и времени подачи заявок;

- сведения об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения;

- сведения о предложениях всех участников запроса предложений;

- сведения о победителе в проведении запроса предложений;

- сведения об участнике, занявшем по количеству набранных баллов второе место, после победителя (в случае, если извещением предусмотрено заключение договора с участником, занявшим второе место, при уклонении победителя запроса предложений от заключения договора);

- решение комиссии о признании запроса коммерческих предложений состоявшимся/не состоявшимся.

В протоколе могут также содержаться иные сведения.

    - Комиссия обязана отклонить заявку участника в следующих случаях:

- несоответствие участника закупки требованиям, установленным п. 1.6 документации;

- предоставления победителем закупки в документах, предоставленных Заказчику в ходе осуществления закупки, заведомо ложных сведений;

- непредоставление обеспечения заявки на участие в закупке;

- несоответствие предложений, указанных в заявке участника требованиям документации и технического задания, в том числе предложение о цене договора, превышающее начальную (максимальную) цену закупки;

- непредоставление обязательных документов;

- несоответствие заявки требованиям, указанным в п. 24 «Информационной карты»;

- арифметические ошибки в предложении о цене и/или не совпадение ценового предложения, написанного цифрами и прописью;

- непредоставление документов, указанных в п. 1.34.

    - В случае если в извещении о проведении запроса предложений содержится указание на преференции для определенных групп участников, при оценке заявок на участие в запросе предложений должны учитываться такие преференции в пользу заявок указанных участников.

    - Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в запросе предложений, комиссия оценивает такие заявки по критериям, указанным разделе «Критерии оценки».

  - Победитель (участник) обязан направить Заказчику подписанный экземпляр договора не позднее чем через 5 (пять) дней с момента получения от Заказчика протокола запроса коммерческих предложений и проекта договора.

  - Победитель (участник) вправе направить Заказчику протокол разногласий в течение пяти дней после получения проекта договора. Заказчик по результатам рассмотрения протокола разногласий вправе принять решение либо учесть предложения, указанные в протоколе разногласий, либо оставить проект договора в редакции Заказчика без изменений.

  - Договор с победителем закупки может быть заключен только в случае предоставления им обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в разделе «Информационная карта».

  - В случае если победитель закупки в течение срока, указанного в п. 1.12 документации о закупке, не направит Заказчику подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий, либо не предоставит обеспечение исполнения договора (если такое требование установлено в разделе «Информационная карта»), победитель считается уклонившимся от заключения договора. В таком случае Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявка которого заняла второе место.

  - Сведения об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

  - Договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 5 (пять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с момента публикации протокола рассмотрения и оценки заявок, но не ранее одобрения заключения договора Советом директоров и/или единственным акционером Заказчика в соответствии с требованиями действующего законодательства и корпоративных документов Заказчика.

  - Заказчик вправе отказаться от заключения Договора на любом этапе в случае установления следующих обстоятельств:

    - несоответствие победителя закупки требованиям, установленным п. 1.6 документации;

    - предоставления победителем закупки в документах, предоставленных Заказчику в ходе осуществления закупки, заведомо ложных сведений;

    - неодобрения сделки Советом директоров и/или единственным акционером Заказчика в соответствии с требованиями действующего законодательства и корпоративных документов Заказчика;

    - в иных случаях.

  - Изменения цены и/или объема поставляемых товаров, объема оказываемых услуг, выполняемых работ:

    - В ходе исполнения Договора его цена может изменяться в сторону снижения по соглашению сторон, без изменения других условий Договора, в том числе количества товаров, объемов работ и услуг.

    - В случае если в ходе исполнения Договора потребность в поставке товара, выполнении работ и оказании услуг изменилась в сторону уменьшения их количества и объемов, Заказчик также вправе по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) изменить условия Договора в части его предмета и цены.

    - В ходе исполнения Договора его цена может изменяться в сторону увеличения, по соглашению сторон, только в связи с существенно изменившимися обстоятельствами (ст.451 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом поставщик товаров, работ, услуг должен предоставить экономическое обоснование, из которого явно следует, что при исполнении договора без изменения его условий он в значительной степени лишился бы того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора.

    - В случае если в ходе исполнения Договора возникла потребность в поставке дополнительного количества товара, выполнении дополнительного объема работ, оказании дополнительного объема услуг Заказчик вправе по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) изменить условия Договора в части его предмета и цены. Цена единицы дополнительно поставляемого товара определяется как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

  - Изменение условий заключенного Договора оформляется сторонами подписанием дополнительного соглашения. Сведения об изменении условий Договора подлежат размещению в единой информационной системе в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

  - При исполнении Договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником первоначального поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица.

  - При исполнении Договора по согласованию сторон допускается поставка товара (оказание услуг, выполнение работ), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

  - Заказчик устанавливает требование о предоставлении участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в размере, указанном в разделе «Информационная карта». Обеспечение исполнения договора предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, одновременно с направлением Заказчику подписанного экземпляра договора.

  - Обеспечение исполнения может быть представлено путем внесения денежных средств на расчетный счет, реквизиты которого указаны Заказчиком в разделе «Информационная карта», либо банковской гарантией. Внесение денежных средств на расчетный счет Заказчика является обеспечительным платежом в соответствии со ст. 381.1 ГК РФ Обеспечение исполнения договора возвращается поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 5 (пяти) банковских дней с момента прекращения действия договора.

  - Требования к банковской гарантии

    - банковская гарантия должна быть безотзывной;

    - банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения договора в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель-принципал) не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по договору;

    - безусловное обязательство гаранта выплатить Заказчику (бенефициару) неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

    - срок действия банковской должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц;

    - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

    - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении;

    - исчерпывающий перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, должен состоять из следующих документов:

    - расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

    - платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

    - документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

    - документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

    - В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, закупочной документацией, в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

  - Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

  - Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

    - несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п. 1.25 документации;

    - несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

  - В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

  - Заказчик имеет право обратить взыскание на обеспечение исполнения договора в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения участником закупки, с которым заключен договор, обязательств по договору (в соответствии с разделом 7 «Проект договора»), в том числе однократного нарушения его условий. Взыскание обращается на обеспечение исполнения договора при условии отказа Исполнителя договора погасить задолженность или оплатить неустойку, возникшую перед Заказчиком, либо уклонения от ответа на требование Заказчика в течение 30 календарных дней.

  - В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору или иным образом перестало соответствовать требованиям указанным в п. 1.25, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации.

  - Поставщик (подрядчик, исполнитель) в процессе исполнения договора имеет право заменить вид обеспечения исполнения договора по согласованию с Заказчиком.

  - Для защиты от использования участниками закупки методов недобросовестной конкуренции, Заказчик устанавливает в документации о закупке антидемпинговые меры.

  - Антидемпинговые меры применяются в случае, когда участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора.

  - Антидемпинговые меры, применяемые при проведении данной закупки:

    - отмена авансирования, если авансирование предусмотрено договором;

    - увеличение размера обеспечения исполнения договора в 1,5 – 2 раза, если в разделе «Информационная карта» установлены требования к обеспечению исполнения договора;

    - обязательство представить Заказчику в составе заявки на участие в запросе предложений обоснование предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара (оказать услугу, выполнить работу) по предлагаемой цене.

  - Участник запроса предложений обязан, в случае подачи заявки на участие в запросе предложений, в которой содержится предложение о цене, сниженной на двадцать пять и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, предоставить документы, указанные в п. 1.34.3 настоящей документации в составе заявки на участие.

  - Комиссия обязана применить к участнику запроса предложений, занявшему первое место, меры, указанные в п. 1.34.1 и 1.34.2:

- в случае если участник подал заявку, в которой содержится предложение о цене, сниженной на двадцать пять и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, комиссия применяет антидемпинговые меры, указанные в п. 1.34.1;

- в случае если участник подал заявку, в которой содержится предложение о цене, сниженной на тридцать пять и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, комиссия применяет антидемпинговые меры, указанные в п. 1.34.1 и п. 1.34.2, увеличивая размер обеспечения исполнения договора в 1,5 раза;

- в случае если участник подал заявку, в которой содержится предложение о цене, сниженной на тридцать пять и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, комиссия применяет антидемпинговые меры, указанные в п. 1.34.1 и п. 1.34.2, увеличивая размер обеспечения исполнения договора в 2 раза.

  - К участникам, не выполнившим при заключении договора, установленные в документации о закупке требования Заказчика в связи с антидемпинговыми мерами, применяются последствия уклонения от заключения договора.

  - В соответствии с постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 при проведении закупки установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами. Оценка поданных заявок будет производится с учетом положений ПП № 925 от 16.09.2016.

- Информационная карта

|  | Способ закупки | Запрос предложений в электронной форме Проводится на электронной торговой площадке www.estp.ru |
| --- | --- | --- |
|  | Информационное обеспечение проведения закупки | Интернет-сайты www.zakupki.gov.ru |
|  | Заказчик | АО «Апраксин двор» Д. У., Юридический адрес: 191023, Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 59, лит. А, офис 331 Почтовый адрес: 191023, Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 59, лит. А, оф. № 331 тел. +7 (812) 425-65-04, e-mail: tender@apraksin-dvor.com |
|  | Организатор закупки | АО «Апраксин двор» |
|  | Контактное лицо организатора закупки | Шурубор Артем Олегович, тел. +7 (812) 425-65-04, e-mail: tender@apraksin-dvor.com |
|  | Предмет договора | Разработка проектно-сметной документации по капитальному и текущему ремонту встроенных помещений __-Н расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Апраксин переулок, д. 10-12, лит. А. |
|  | Сроки исполнения договора | Не позднее 30.04.2018 |
|  | Место исполнения договора | 191023, Санкт-Петербург, Апраксин переулок, д. 10-12, лит. А |
|  | Условия исполнения договора | В соответствии с разделами «Техническое задание» и «Проект договора» |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 145 500,00 (сто сорок пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек |
|  | Порядок формирования цены договора. | Цена договора включает все затраты исполнителя, необходимые для выполнения технического задания в полном объеме, в том числе расходы на перевозку, страхование, таможенные пошлины, на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на гарантийную поддержку и непредвиденные расходы исполнителя. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных договором и документацией. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Указаны в разделе 7 «Проект договора» |
|  | Официальный язык процедуры | Русский |
|  | Валюта процедуры | Российский рубль |
|  | Обеспечение участия в процедуре: | Установлено |
|  | Размер и валюта обеспечения участия | 7 275,00 (семь тысяч двести семьдесят пять) рублей 00 копеек, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены договора. |
|  | Реквизиты для перечисления обеспечения участия | В соответствии с регламентом ЭТП |
|  | Место подачи заявок на участие | www.estp.ru |
|  | Срок подачи заявок | Заявки принимаются с 16.03.2018 по 26.03.2018 12:00 в соответствии с регламентом ЭТП |
|  | Место и время проведения процедуры вскрытия конвертов и рассмотрения заявок | Процедура рассмотрения заявок состоится по адресу: 191023, Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 59, лит. А, оф. № 331, 26.03.2018 в 12:00 |
|  | Обязательные требования к участникам | - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной, или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимок, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки, судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и заказчиком/организатором конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия, либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица; - отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - участник закупки не должен являться офшорной компанией; - участник закупки должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), и в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», на следующие виды работ: - Работы по подготовке архитектурных решений и/или - Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). |
|  | Участие коллективных участников | Не допускается |
|  | Участие генеральных подрядчиков (исполнителей) и субподрядчиков (соисполнителей) Изложить требования к таким участникам | Не допускается |
|  | Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства | Нет |
|  | Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к участникам, и включаемые участником в состав заявки (предложения) | Участник в составе заявки (предложения) должен представить следующие документы: - Заявка на участие в процедуре (форма № 2); - Анкета, заполненная участником процедуры (форма № 3); - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30-ть календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в процедуре, или нотариально заверенная копия такой выписки, или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная в электронной форме и подписанная квалифицированной электронной подписью налогового органа; - Заверенные участником копии документов о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет; - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении (об избрании) либо приказа о назначении физического лица на должность руководителя), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки либо лица, выступающего на стороне Участника закупки, без доверенности. В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, к заявке на участие в процедуре закупки должна прилагаться соответствующая доверенность, заверенная печатью и подписанная руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - Копии учредительных документов; - Декларация соответствия участника запроса предложений требованиям документации (форма № 4); - В случае отнесения участника проведения закупки к СМП, выписка из единого реестра СМСП (в случае предоставления выписки, заверенной ЭЦП, выписка предоставляется на электронном носителе). В случае, если в едином реестре СМСП отсутствуют сведения о вновь созданном юридическом лице и/или вновь зарегистрированном предпринимателе, предоставляется декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма № 5); - Сведения о собственниках и конечных бенефициарах (форма № 6); - Согласие на обработку персональных данных (форма № 7); - Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в запросе предложений; - Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (форма № 10); - Иные документы на усмотрение Участника. |
|  | Требования к оформлению заявки | Заявка подается в соответствии с регламентом ЭЦП. Документы, указанные в п. 23 могут быть предоставлены формате сканированного документа, подписанного лицом, имеющим полномочия на осуществление действий от имени юридического лица (.pdf), либо в формате .doc, .docx (и любом ином формате, совместимым с программным продуктом Microsoft Word 2013), подписанные ЭЦП лица, имеющего полномочия на осуществление действий от имени юридического лица. |
|  | Порядок подачи запроса разъяснений | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение 3 (трех) дней, включая день поступления указанного запроса, Заказчик обязан направить участнику в форме электронного документа разъяснения положений документации (разъяснения могут быть предоставлены также в бумажной форме, если участник в запросе укажет соответствующее требование), если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до наступления срока окончания подачи заявок, указанного в документации о закупке. Данное участнику разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте, с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть. Форма запроса разъяснений приведена в разделе 6 «Образцы форм основных документов, включаемых в состав заявки». Запросы разъяснений принимаются с 16.03.2018 по 23.03.2018 на ЭТП. |
|  | Порядок подачи предложений на несколько лотов (указать каким образом) | В случае, если в составе закупки выделено несколько лотов, участник может подать заявку в отношении любого из лотов, при этом в отношении каждого лота подается отдельная заявка. |
|  | Срок заключения договора | Не ранее чем через 5 (пять) и позднее чем через 20 (двадцать) дней с момента публикации протокола рассмотрения и оценки заявок, но не ранее одобрения заключения договора Советом директоров и/или единственным акционером Заказчика в соответствии с требованиями действующего законодательства и корпоративных документов Заказчика |
|  | Обеспечение исполнения договора | Установлено |
|  | Размер и валюта обеспечения исполнения договора | 14 550,00 (четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 10 % от НМЦ. |
|  | Срок предоставления обеспечения исполнения договора | Одновременно с подписанным участником проектом договора |
|  | Реквизиты для перечисления денежных средств | Акционерное общество «Апраксин двор» Д. У. ОГРН 1089847079464, ИНН 7802424712 КПП 784001001 Р/с 40701810855040000166 БИК 044030653 к/с 30101810500000000653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО CБЕРБАНК Г. САНТК-ПЕТЕРБУРГ Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в процедуре № ___указывается номер закупки в ЕАИС____ |
|  | Требования к банковской гарантии | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения гарантом своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств по договору: а) если принципал не выполнил предусмотренные договором обязательства при выполнении работ; б) если принципал нарушил предусмотренные договором срок начала и/или срок окончания выполнения работ; в) если принципал нарушил установленные Заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненных работах; г) если принципал некачественно выполнил работы, предусмотренные договором. Заказчика имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Банковской гарантии или в связи с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. |

- Обоснование начальной(максимальной) цены единицы услуги

Начальная (максимальная) цена единицы услуги определена методом сопоставимых рыночных цен путем направления запросов о предоставлении ценовой информации исполнителям, обладающим опытом оказания соответствующих услуг.

Расчет

начальной (максимальной) цены единицы услуги

| Наименование закупки | Цены, предлагаемые исполнителями обладающим опытом оказания соответствующих услуг, на запросы Заказчика (руб.) |  |  | Средняя цена договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Исполнитель 3 |  |
| Разработка проектно-сметной документации | 135 000,00 | 181 500,00 | 120 000,00 | 145 500,00 |

На основании проведенного расчета Заказчик определил начальную (максимальную) цену единицы услуги – 145 500,00 (сто сорок пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

- Критерии оценки

- Общие положения

1.1 Настоящий Порядок предусматривает процедуру оценки заявок участников настоящей закупки с целью выявления лучших из предложенных условий исполнения договора, а также устанавливает предельные величины значимости критериев оценки заявок участников настоящей закупки.

1.2 Сумма величин значимости критериев оценки заявок участников настоящей закупки, применяемых Заказчиком в настоящем Порядке составляет 100 процентов.

1.3 Для оценки заявок участников настоящей закупки по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки.

- Критерии оценки заявок участников закупки

2.1 Для оценки заявок участников настоящей закупки установлены следующие критерии оценки:

- Цена – 70%

Удельный вес показателя – 70 % (максимальное количество баллов – 100). Оценка заявки по данному критерию рассчитывается следующим образом:

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена» определяется по формуле:

RAi=AminAi×100×Wa

где:

RAi – оценка заявки i-го участника закупки по критерию «Цена»;

Ai – цена договора, предложенная i-м участником;

Amin – минимальное предложение из предложений по цене договора;

Wa – вес критерия «Цена».

- Квалификация участников закупки – 30 %

Удельный вес показателя – 30 % (максимальное количество баллов – 100). Оценка заявки по данному критерию рассчитывается следующим образом:

Квалификация участника закупки определяется по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ».

Аналогичные работы – разработка проектно-сметной документации по капитальному и текущему ремонту.

Для критерия «Опыт выполнения аналогичных работ» рейтинг рассчитывается в целом за период 2014-2017 гг. на основании данных формы № 10:

П1i = КЗ1% * (О1i / O1max)

где:

П1i – рейтинг i-й заявки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ на аналогичных объектах»;

КЗ1% – значимость показателя «Опыт выполнения аналогичных работ на аналогичных объектах», %;

О1i – количество аналогичных работ, выполненных участником на аналогичных объектах за период 2014-2017 гг., штук;

О1max – максимальное количество аналогичных работ, выполненных на аналогичных объектах за период 2014-2017 гг. по заявкам, поступившим на конкурс, штук.

Документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ: копии контрактов/договоров участника со всеми необходимыми приложениями, а также копии актов приемки выполненных работ.

- Итоговый рейтинг

3.1. Итоговый рейтинг заявки участника процедуры закупки в целом рассчитывается как сумма рейтингов по всем критериям оценки с учетом их весовых коэффициентов.

3.2. Победителем настоящей закупки признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.

3.3. В случае, если в результате подсчета итогового рейтинга нескольким заявкам на участие в закупке присуждается одинаковый итоговый рейтинг, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке.

- Техническое задание

На разработку проектно-сметной документации по капитальному и текущему ремонту встроенных помещений 15-Н расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Апраксин переулок, д. 10-12, лит. А.

- Объект: Встроенные помещения 15-Н по адресу: Санкт-Петербург, Апраксин переулок, д. 10-12, лит. А.

- Заказчик: АО «Апраксин двор» Д. У.

- Основание закупки: договор доверительного управления № 03-Д005059 от 21.06.2016 (далее – Договор Д.У.).

- Цель: выполнение работ по капитальному и текущему ремонту встроенных помещений для обеспечения сохранности Имущества, его технического обслуживания и эксплуатации.

- Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

- Требования к оказываемым услугам:

  - Объем оказываемых услуг: в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Техническому заданию).

  - Сметы в составе проектной документации для последующего ремонта помещений должны быть составлены в соответствии с территориальной сметно-нормативной базой Санкт-Петербурга ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012».

  - В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 N 427 (ред. от 13.12.2017) Подрядчик обязан получить и предоставить Заказчику положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы».

  - Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ, в том числе, перечисленными в пункте 10 Задания на проектирование (Приложение № 1 к Техническому заданию).

  - Используемые при разработке проектной документации материалы (изделия и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

  - Требования к качеству выполненных работ: качество работ, являющихся предметом договора, должно соответствовать действующим на момент исполнения работ нормативно-техническим актам включая, но не ограничиваясь, следующей нормативно-технической и методической документацией:

    - Градостроительный кодекс Российской Федерации;

    - Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

    - Федеральный закон от 26.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

    - Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.;

    - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

    - Постановление Правительства РФ №235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

    - ПУЭ-2003 «Правила устройства электроустановок», издание седьмое. Утверждены Приказом Минэнерго России от 09.04.2003 № 150;

    - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

    - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования»;

    - СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;

    - ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

    - ГОСТ Р 51558-2000. "Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний";

    - РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств".

  - Требования к сроку и (или) объему представления гарантии качества работ: в соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса РФ при обнаружении недостатков в технической документации, выявленных в ходе согласования, проведения монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, Исполнитель обязан безвозмездно переделать техническую документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием их результатов в установленном порядке, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

  - Заказчиком установлены требования энергетической эффективности товаров (работ, услуг) в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Устанавливаются требования энергетической эффективности, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

- Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

  - Приложение № 1. Задание на проектирование;

  - Приложение № 2. Кадастровый паспорт помещения;

  - Приложение № 3. Выдержка из комплекса инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для объектов недвижимости, находящихся в доверительном управлении АО «Апраксин двор» Д. У.

# Приложение №1 к техническому заданию

Задание на проектирование

Разработка проектно-сметной документации по капитальному и текущему ремонту встроенных помещений 11-Н, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Апраксин пер. д.10-12, лит. А.

| № п/п | Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям | Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Договор ДУ |
| 2. | Заказчик | АО «Апраксин двор» Д. У. |
| 3. | Проектировщик | Определяется по результатам закупочной процедуры |
| 4. | Особые условия | Наличие действующего свидетельства СРО на данный вид работ. |
| 5. | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 6. | Стадийность проектирования | Одностадийное проектирование: Рабочая документация |
| 7. | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не предусмотрено |
| 8. | Назначение и основные показатели объекта | Назначение объекта: нежилое. Использование: торгово-офисное. Этаж расположения объекта: 15-Н – мансарда, площадь 110,4 м2 |
| 9. | Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком | Настоящее Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком; Планы существующих помещений; Комплекс инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для объектов недвижимости, находящихся в доверительном управлении АО «Апраксин двор» Д. У. Другая информация по согласованию. |
| 10. | Основные требования к рабочей документации | - Перед началом проектирования произвести детальное инструментальное обследование и обмеры помещений. - Проектную документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч включая, но не ограничиваясь: - Свод правил 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; - Свод правил 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*) - Свод правил 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; - Свод правил 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*); - ПУЭ, 7-е издание «Правила устройства электроустановок» (Приказ Минэнерго РФ от 20.06.2003 г. № 242); - СанПиН 2.4.4.3172-14. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; - Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 г. №235 "О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. |
| 11. | Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке здания | - В соответствии с действующими нормативной документацией и законодательством РФ. - Предусмотреть проектом капитальный ремонт всех помещений, включая: - капитальный ремонт полов; - замену дверных и оконных блоков; - капитальный ремонт стен и перегородок; - капитальный ремонт потолков. - В отделке помещений использовать долговечные отделочные материалы, обеспечивающие эстетичность, взрыво-, пожаро-безопасность и отвечающие санитарно-гигиеническим нормам. - Площади помещений определить согласно действующим нормативным документам и требованиям действующего законодательства РФ, а также с учетом предложений Заказчика. - Технологические решения по компоновке и размещению помещений согласовать с Заказчиком. |
| 12. | Основные требования к конструктивным решениям, материалам и оборудованию | - Все проектируемые коммуникации прокладывать по возможности скрыто. - В проекте предусмотреть высококачественное отечественное оборудование и материалы, соответствующее государственным стандартам и техническим условиям. - Применение импортных материалов и оборудования согласовать с Заказчиком. |
| 13. | Требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | - Предусмотреть капитальный ремонт системы электроснабжения и электроосвещения. В качестве осветительных приборов предусмотреть энергосберегающие приборы освещения. - Предусмотреть капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации с полной заменой сантехнического оборудования. - Предусмотреть капитальный ремонт системы отопления с полной заменой отопительных приборов (в случае необходимости предусмотреть замену стояков системы отопления и подводок к отопительным приборам). - Предусмотреть новое электрощитовое оборудование. - Место размещения технологического оборудования уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком. - Тип и марку отопительных приборов согласовать с Заказчиком. |
| 14. | Требование по разработке мероприятий ГО и ЧС | - В соответствии с требованиями ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Комплекс инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для объектов недвижимости, находящихся в доверительном управлении АО «Апраксин двор» Д. У. |
| 15. | Требования к составу и содержанию проектной документации | Состав проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Постановлением Правительства РФ №235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в т.ч.: - Заключение по результатам обследования; - Обмерные чертежи; - Раздел «Общая пояснительная записка»; - Раздел «Архитектурные решения»; - Раздел «Технологические решения»; - Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; - Раздел «Электроснабжение. Электроосвещение»; - Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; - Раздел «Водопровод и канализация»; - Раздел «Сметная документация». - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Разделы должны содержать: - комплект чертежей, включая планы, схемы, разрезы и т.д.; - спецификации на материалы и оборудование; - ведомости монтажных и демонтажных работ; - перечень объемов работ по оборудованию, требующему пуско-наладочных работ (при необходимости); - иную информацию в соответствии с требованиями нормативных документов. |
| 16. | Требования о порядке проведения согласований | - Согласование со всеми заинтересованными ведомствами и организациями, а также получение технических условий на инженерное обеспечение объекта (при необходимости), осуществляет Подрядчик при участии Заказчика в объеме требований действующих нормативно-правовых документов. - В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 N 427 (ред. от 13.12.2017) Подрядчик обязан получить и предоставить Заказчику положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» - Согласовать документацию со всеми заинтересованными ведомствами и организациями в объеме требований действующих нормативных документов и законодательства РФ, в т.ч.: ОНД ПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС РФ по СПб. |
| 17. | Основные требования к мероприятиям по обеспечению энергетической эффективности | - Рабочая документация должна содержать перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности. - Проектирование вести в пределах разрешенной мощности. - Использовать оборудование в энергосберегающем исполнении. |
| 18. | Требования к разработке сметной документации | Сметную документацию выполнить в текущем уровне цен. Определение сметной стоимости работ в текущем уровне цен (на дату подписания акта приема-передачи проектно-сметной документации) осуществлять по ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» с учетом индексов пересчета сметной стоимости. Стоимость материалов, не учтенных расценкой, указывать в текущем уровне цен в соответствии с ТССЦ- 2001 (территориальный сборник сметных цен на материалы в строительстве), издаваемый ежемесячно СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен». Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ-2001, определять на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. Мониторинг цен согласовать с Заказчиком. Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с МДС 81-33-2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» (постановление Госстроя России №6 от 12.01.2004 г.) и МДС 81-25-2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» (постановление Госстроя России №15 от 28.02.2001 г.) и письму Министерства регионального развития РФ (МИНРЕГИОН РОССИИ) от 17.03.2011 №6056 - ИП/08. Принятые в сметной документации объемы и состав работ должны полностью соответствовать объемам и составу работ, предусмотренным в проектной документации (Постановление Правительства РФ №427 от 18.05.2009г.). Сметная документация должна содержать в том числе расценки на оказание услуг технического и авторского надзора. |
| 19. | Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ) | По завершению в установленные сроки работ, Подрядчик предоставляет по накладной Заказчику полный комплект оригинала проектно-сметной документации на бумажном носителе, согласованной в установленном порядке, и один экземпляр - в электронном виде, и копии проектно-сметной документации в трёх экземплярах. Подрядчик обязан самостоятельно обратится в Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы» и получить положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости. В течение 14 рабочих дней со дня получения проектно-сметной документации специалисты АО «Апраксин двор» проверяют предоставленную документацию на соответствие заданию на проектирование, исходным данным, а сметную документацию на соответствие рабочим чертежам. В случае отсутствия замечаний визирует акт приёма-передачи и передаёт экземпляр обратно Заказчику. При наличии замечаний по проектно-сметной документации АО «Апраксин двор» составляет перечень замечаний и направляет его Подрядчику. В случае выявления некомплектности документации, несоответствия её исходным данным, либо замечаний по сметной документации Заказчик вправе при подписании акта приёма-передачи проектно-сметной документации оговорить в нём обнаруженные при приёмке недостатки и сроки их устранения или отказаться от подписания акта приёма-передачи проектно-сметной документации до момента их устранения. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счёт в сроки, указанные Заказчиком. Фактическая передача результатов работ Подрядчиком Заказчику оформляется актом приёма-передачи проектно-сметной документации в 2-х экземплярах, подписанным сторонами. Датой сдачи результата работ считается дата подписания Сторонами акта приёма-передачи проектно-сметной документации. |
| 20. | Особые условия | В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде с его подписью и печатью организации (после соответствующего запроса на его имя). В соответствии со ст.761 Гражданского кодекса РФ при обнаружении недостатков в технической документации, выявленных в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием их результатов в установленном порядке, а также возместить Заказчику причинённые убытки. |
| 21. | Срок выполнения работ | Срок выполнения работ: Не позднее 30.04.2018 |

- Образцы форм основных документов, включаемых в состав заявки на участие в процедуре

Форма № 1

начало формы

Опись документов

подаваемых в составе заявки на участие в запросе предложений № ______________

Участник Закупки: _____________________

| № | Наименование документа | Количество листов | Страницы с __ по __ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в процедуре |  | С __ по __ |
|  | Анкета, заполненная участником процедуры |  | С __ по __ |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 30-и календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в процедуре, или нотариально заверенную копию такой выписки |  | С __ по __ |
|  | Нотариально заверенные копии документов о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет |  | С __ по __ |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении (об избрании) либо приказа о назначении физического лица на должность руководителя), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки либо лица, выступающего на стороне Участника закупки, без доверенности. В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, к заявке на участие в процедуре закупки должна прилагаться соответствующая доверенность, заверенная печатью и подписанная руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  | С __ по __ |
|  | Копии учредительных документов |  | С __ по __ |
|  | Декларация соответствия участника запроса предложений требованиям документации |  | С __ по __ |
|  | Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства |  | С __ по __ |
|  | Сведения о собственниках и конечных бенефициарах |  | С __ по __ |
|  | Согласие на обработку персональных данных |  | С __ по __ |
|  | Коммерческое предложение |  | С __ по __ |
|  | Справка о перечне и объемах выполнение аналогичных договоров |  | С __ по __ |
|  | И т. д. |  | С __ по __ |

Подпись Участника		/_______________(ФИО, должность)

м.п.

конец формы

Инструкции по заполнению

- Опись следует оформить на официальном бланке Участника.

- Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Опись должна быть подписана и скреплена печатью.

Форма № 2

начало формы

Бланк Участника

№____________________

От «_____»_______________201__ года

Заявка на участие в запросе предложений

Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное в ЕИС за №_____ от «__» ______ 201__ г. [указать дату и номер Извещения], а также Документацию о запросе предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

_________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

расположенное по адресу

_________________________________________________________________________________,

(почтовый адрес Участника)

предлагает заключить договор на

_________________________________________________________________________________,

(наименование предмета запроса предложений согласно Документации о запросе предложений)

Цена договора, предлагаемая участником:

__________________________________________________________________________________

(цена единицы услуги цифрами и прописью, рублей, с учетом НДС)

__________________________________________________________________________________

(сумма НДС цифрами и прописью, рублей)

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «___» _______201_ года.

Подпись Участника		/_______________(ФИО, должность)

м.п.

конец формы

Инструкции по заполнению

- Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник должен указать стоимость выполнения работ (оказания услуг) цифрами и словами, в рублях, с НДС и без НДС, сумму НДС. Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник заполняет информацию о предложении Участника по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация Участника.

- Участник должен указать срок действия Заявки.

- Срок действия заявки не должен быть менее 90 дней с момента окончания подачи заявок на участие.

- Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Приложение № 1 к Заявке

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

____________________________________

(наименование участника)

| № п/п | Наименование услуг | Значение (цифрами и прописью), рубль <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| Итого цена договора |  |  |

Участник /

уполномоченный представитель

______________________ /Ф. И.О./

м.п. (подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия лица на подпись заявки на участие в закупке)

<*> Размер оплаты оказываемых услуг в рублях с учетом/без учета НДС, цифрами и словами, в формате "ХХХ ХХХ,ХХ руб." с последующей расшифровкой словами, например: " 190 000,00 руб. (сто девяносто тысяч руб. 00 коп.)".

Инструкция по заполнению:

Участник должен представить твердую цену договора своего предложения в российских рублях.

Цена договора должна включать все затраты и издержки Исполнителя по договору, а также налоги, сборы, отчисления, пошлины и другие платежи, которые должны оплачиваться в соответствии с действующим законодательством.

По своему усмотрению участник может приложить дополнительно расчет цены договора.

Форма № 3

начало формы

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН/КПП Участника |  |
|  | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
|  | ОКОПФ Участника |  |
|  | ОКПО Участника |  |
|  | ОГРН Участника |  |
|  | ОКТМО Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника, сайт Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Сведения о необходимости одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника |  |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

конец формы

Инструкции по заполнению:

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

- В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

- Анкета должна быть подписана и скреплена печатью.

Форма 4

начало формы

Декларация соответствия Участника запроса предложений

Настоящим подтверждаем, что ____________________________________________________

(наименование Участника запроса предложений)

соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи заявки на участие в запросе предложений:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной, или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимок, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки, судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком/организатором конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия, либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

- отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- участник закупки не должен являться офшорной компанией

Подпись Участника		/_______________(ФИО, должность)

м.п.

конец формы

Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

      - Декларация должна быть подписана и скреплена печатью.

Форма № 5

начало формы

Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства 
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

_________________________________________________________________________________.

2. ИНН/КПП: 	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: ____________________________________________________________________.

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации)

.

(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов | не более 25 |  |  |
|  | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов | не более 49 |  |  |
|  | Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов | не более 49 |  |  |
|  | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за каждый год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
|  | Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за каждый год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
|  | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | да (нет) (в случае участия наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
|  | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | да (нет) (при наличии наименование заказчика держателя реестра участников программ партнерства) |  |  |
|  | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (при наличии количество исполненных контрактов и общая сумма) |  |  |
|  | Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства | да (нет) |  |  |
|  | Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” |  |  |  |
|  | Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции | да (нет) |  |  |
|  | Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра “Сколково”) | да (нет) |  |  |
|  | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) (в случае участия наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
|  | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) (при наличии наименование заказчика держателя реестра участников программ партнерства) |  |  |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

конец формы

Инструкции по заполнению

      - Данная форма предоставляется только в том случае, если Заявка подается субъектом малого и среднего предпринимательства, сведения о котором еще не внесены в реестр СМП.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН.

      - Участник указывает субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения.

      - Участник указывает сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации).

      - Участник заполняет таблицу «Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности» с учетом примечаний (сносок) к данной таблице.

      - Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства должна быть подписана и скреплена печатью.

Форма № 6

начало формы

Сведения о собственниках и конечных бенефициарах Участника

_______________________________________________

(наименование Участника)

| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, имя, отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/ Участник/акционер/бенефициар |  |

Руководитель организации			/_______________(ФИО)

м.п.	Дата	/	/

конец формы

Инструкция по заполнению формы

При заполнении формы по раскрытию информации необходимо руководствоваться следующими принципами и подходами:

- Изменение формы недопустимо;

- Не допускается заполнение таблицы со ссылками на то, что информация будет представлена позже;

- В наименовании таблицы указывается полное наименование контрагента;

- Информация в таблице не должна содержать орфографических ошибок;

- Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы;

- Наименование контрагента должно быть указано без ошибок, с точным, сокращенным указанием организационно-правовой формы в формате (ОПФ «наименование контрагента»)

- Фамилия, Имя, Отчество руководителя контрагента указывается полностью.

- Указывается только серия и номер паспорта (в формате ХХХХ УУУУУУ).

- В случае если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то, в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить заверенные копии подтверждающих документов (наименование и реквизиты данных документов указываются в соответствующей графе Справки) для всей цепочки с указанием.

Порядок заполнения информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (правая часть таблицы):

- Порядок заполнения нумерации цепочки собственников:

- Основной акционер (участник) контрагента (в случае, если это юридическое лицо, то далее раскрываются его акционеры (учредители)). В случае наличия в цепочке номинальных держателей, доверительных управляющих акций (долей), необходимо раскрывать собственников акций (долей) переданных в номинальное держание, доверительное управление;

- Ф.И.О. (полное) (в случае физического лица) или наименование юридического лица (для случая юридического лица далее раскрывается

- уже его структура акционеров (участников):

- Ф.И.О. руководителя;

- Ф.И.О. или наименование акционера (участника) 1;

- Ф.И.О. или наименование акционера (участника) 2 (в случае, если акционером (участником) является юридическое лицо необходимо по выше описанной форме раскрывать информацию по цепочке его акционеров (участников));

- Ф.И.О. или наименование юридического лица;

- Ф.И.О. руководителя (в случае если указывается собственник - юридическое лицо см. выше)

- Ф.И.О. акционера (участника) 1;

- Ф.И.О. акционера (участника) 2;

- Следующий акционер (участник) контрагента

- Ф.И.О. или наименование юридического лица

И так далее.

- В столбце 8 указывается ИНН организации или физического лица или иной идентификационный номер в соответствии со страной регистрации организации или физического лица.

- В столбце 9 указывается ОГРН Юридического лица.

- В столбце 10 указывается Ф.И.О. участника или наименование организации участника (акционера) из цепочки собственников контрагента. Либо Ф.И.О. руководителя ((-ей) в случае если их несколько), в случае если в цепочке собственников раскрываются юридические лица.

- В столбце 11 указывается адрес регистрации (места нахождения) юридического лица или адрес регистрации акционера (участника) физического лица с обязательным указанием почтового индекса.

- В столбце 12 указывается только серия и номер паспорта (в формате ХХХХ УУУУУУ).

- В столбце 13 указывается принадлежность лица, к текущему раскрываемому обществу (руководитель / акционер (участник) / бенефициар (для контрагента указанного в левой части таблицы);

- В столбце 14 указывается информация о подтверждающих документах. Документы, отраженные в этой графе, должны быть приложены в комплекте документов.

- Форма по раскрытию информации заверяется печатью организации и подписью руководителя организации или лица, имеющего право подписи в соответствии с доверенностью от организации.

Примечание:

Надлежащими подтверждающими представленную контрагентами Информацию документами признаются:

Для подтверждения данных о руководителе – Решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;

Для подтверждения данных об участии в уставных капиталах – выписки из реестра акционеров (участников), выписки из ЕГРЮЛ, устав, решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства РФ);

В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа;

При этом:

В отношении контрагентов, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов допускается указание общей информации о количестве таких акционеров и их бенефициаров раскрывать не требуется.

Форма № 7

начало формы

Бланк Участника

№____________________

От «_____»_______________201__ года

Генеральному директору

АО «Апраксин двор»

Согласие физического лица на обработку персональных данных

Настоящим ____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчествои)

основной документ, удостоверяющий личность ______________________,

(серия, номер, кем и когда выдан)

адрес регистрации: ______________________________

дата рождения: _________________________________

ИНН _________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для участия в запросе предложения.

Оператор, получающий настоящее согласие: АО «Апраксин двор», зарегистрирован по адресу: 191023, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 59, литер А., оф. 331.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес АО «Апраксин двор» документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение АО «Апраксин двор» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«__» ________ 2018 г.

| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего) |
| --- | --- | --- |

М.П.

конец формы

Инструкции по заполнению

      - Форма является приложением к форме № 6 «Сведения о собственниках и конечных бенефициарах участника».

      - Согласие на обработку персональных данных следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает документу дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Согласие на обработку персональных данных должно быть подписано.

Форма № 10

начало формы

Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | № Договора и дата, сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения об исполнении договора |  |  | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименова-ние документа об исполнении договора | Номер и дата документа об исполне-нии договора | Сумма документа об исполнении договора, руб |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «2015»] |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за …. [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал 2016 года», «I—II кварталы 2016 года» и т.д.] |  |  |  |  |  |  |  | х |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

конец формы

Инструкции по заполнению:

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой юридический адрес.

      - В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам предмету закупки, за период, указанный в документации.

      - Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

      - В сведениях об исполнении договора Участник указывает наименования, номера и даты, суммы актов, накладных (иных документов), подтверждающих исполнение договора.

      - Участнику необходимо документально подтвердить указанные им сведения в Форме 10 в связи, с чем необходимо представить к данной форме копии указанных в таблице договоров со всеми поименованными в тексте договора приложениями с обязательным приложением копий актов выполненных работ, товарных накладных или иных документов, подтверждающих исполнение договора.

      - В случае предоставления актов приемки выполненных работ к исполненным договорам, работы по которым оказывались в соответствии с календарным планом (по заявкам, по графику и с иными промежуточными сроками) представляются исключительно итоговые акты приемки (составляемые по окончании всего объема работ) за последний месяц исполнения договора.

      - В случае если опыт выполнения работ подтверждается невыполненными договорами, выполняемыми по заявкам (графику, календарному плану и т.д.) представляются исключительно акты приемки за последний месяц исполнения договора, предшествующий подаче Заявки.

      - Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров должна быть подписана и скреплена печатью.

Форма № 13

начало формы

Запрос на разъяснение Документации

№ ________________

«__» ______ 20__ г.

Запрос на разъяснение

Документации

Уважаемые господа!

Прошу вас разъяснить следующие положения Документации по Лоту № ___ по закупке_____________________

| № п/п | Раздел документации | Ссылка на пункт документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить:

________________________________________________

(наименование организации и почтовый адрес, адрес электронной почты)

Подпись Участника		/_______________(ФИО, должность)

м.п.

конец формы

Инструкции по заполнению:

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник указывает номер Лота и предмет закупки.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и почтовый адрес, адрес электронной почты.

      - Участник указывает пункты Документации, которые необходимо разъяснить.

      - Запрос должен быть подписан и скреплен печатью.

Форма № 14

начало формы

Уведомление об изменении или отзыве Заявки

№ ________________

«____» ___________ 20 г.

Уведомление об изменении

(или отзыве) Заявки на участие

в Запросе предложений

Уважаемые господа!

Настоящим письмом (наименование организации) уведомляет Вас, что отзывает/ вносит изменения в (нужное указать) свою Заявку на участие в ________и направляет своего сотрудника ___________________ (Ф.И.О., должность), которому доверяет забрать Заявку на участие в Запросе предложений/ подать изменения к Заявке на участие в Запросе предложений (нужное указать)

(действительно при предъявлении удостоверения личности).

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению:

      - Уведомление следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает уведомлению дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

      - Участник выбирает соответствующий вариант заполнения уведомления из предложенных.

      - Участник указывает номер Лота и предмет Запроса предложений.

      - Уведомление должно быть подписано и скреплено печатью.

- Проект договора

Договор № _/2018

| Санкт-Петербург |  | «___»__________2018г. |
| --- | --- | --- |

Акционерное общество «Апраксин двор» Д.У., именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дубровского Сергея Германовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _________________ в лице ____________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании протокола № __________ от «__»______2018г, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет договора

  - По настоящему договору Подрядчик обязуется в течение срока, установленного Договором, выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по капитальному и текущему ремонту встроенных помещений 15-Н, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Апраксин переулок, д. 10-12, лит. А (далее – объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы по настоящему Договору.

  - Подрядчик выполняет работы в соответствии Техническим заданием (Приложение № 1), согласованным Сторонами, и условиями Договора.

- Срок и место выполнения работ

  - Срок выполнения работ: не позднее 30.04.2018.

  - Местом выполнения работ является: г. Санкт-Петербург, Апраксин переулок, д. 10-12, лит. А, пом. 15-Н.

- Стоимость работ и порядок расчетов

  - Стоимость работ по настоящему Договору составляет ________________ рублей (___________________), в том числе НДС – _____________ рублей. Стоимость работ является твердой и включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора, включая расходы на получение заключения о достоверности определения сметной стоимости Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы», организационные и транспортные расходы, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

  - Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме, согласованной сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 13 настоящего Договора.

  - Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, исходных данных или с иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик вправе:

    - Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором;

    - Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором;

    - Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору;

    - Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

    - Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Договора;

    - Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Договора, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки;

    - Осуществлять контроль и надзор за качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

    - При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения;

  - Заказчик обязан:

    - Предоставить Подрядчику доступ на объект, указанный в п. 1.1. настоящего Договора, для выполнения работ, а также предоставить Подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ по Договору;

    - Принять выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

    - Оплатить выполненные работы в случае надлежащего исполнения обязательств по Договору, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

    - По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата;

  - Подрядчик вправе:

    - Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Договору от Заказчика;

    - Требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору;

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы по разработке проектно-сметной документации, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором.

    - Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, нормативов и правил, регулирующих данный вид деятельности.

    - Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

    - Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

    - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.

    - Своими силами и за свой счет согласовывать техническую документацию в объеме требований действующих нормативно-правовых документов в соответствии с пунктом 16 задания на проектирование (Приложение № 1 настоящему Договору).

    - Не передавать техническую документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

    - Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Договором.

- Порядок приемки выполненных работ

  - В срок, не позднее 30.04.2018, Подрядчик передает Заказчику полный комплект проектно-сметной документации в соответствии с п. 15 Задания на проектирование, а также положительное заключение Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» о достоверности определения сметной стоимости количестве 3-х экземпляров в сброшюрованном виде (1 экземпляр – оригинал в полном объеме, и 2 экземпляра – копии оригинала); 1 (один) экземпляр в электронном виде (текстовая часть в среде: Word, Exсel (2003); сметная документация в среде: Exсel и формате программы (.xml); графическая часть в формате .dwg и .pdf в полном соответствии с экземплярами на бумажном носителе, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП, руководителя организации, заверенными печатью). Факт передачи указанного выше комплекта подтверждается сторонами путем подписания акта приема-передачи проектно-сметной документации по форме, согласованной сторонами в Приложении № 3 к настоящему Договору. Подписание Заказчиком акта приема-передачи проектно-сметной документации не означает приемки Заказчиком выполненных работ.

  - В течение 14 рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи проектно-сметной документации Заказчик проверяет предоставленную документацию на соответствие Заданию на проектирование, исходным данным, а сметную документацию - на соответствие рабочим чертежам.

  - В случае выявления Заказчиком в процессе приемки некомплектности документации, несоответствия её исходным данным, либо наличия замечаний по сметной документации Подрядчик обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки работ своими силами и за свой счёт в сроки, указанные Заказчиком в письменном отказе от приемки работ.

  - В случае отсутствия замечаний Заказчика к переданному комплекту документов, а также в случае устранения Подрядчиком выявленных Заказчиком в указанный в п. 5.2 настоящего Договора срок замечаний, стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ по форме, согласованной сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору.

- Гарантии качества

  - В соответствии со ст.761 Гражданского кодекса РФ при обнаружении недостатков в технической документации, выявленных в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием их результатов в установленном порядке, а также возместить Заказчику причинённые убытки.

- Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в виде штрафа, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 000,00 (одна тысяча) руб.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком денежных обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает неустойку в виде штрафа, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 (десять) % от цены Договора, что составляет 14 550,00 руб.

  - При нарушении установленного срока исполнения Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, Подрядчик уплачивает неустойку в виде пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

  - Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Договора за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Договору.

  - Уплата неустоек не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по Договору в натуре.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) или по вине другой Стороны.

  - Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков работы не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Договором.

- Обеспечение исполнения Договора

  - Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере ___________ (___________) рублей.

  - Обеспечение исполнения Договора может быть представлено Подрядчиком путем внесения денежных средств на расчетный счет (обеспечительный платеж), реквизиты которого указаны в разделе 13 Договора, либо банковской гарантией. Требования к банковской гарантии установлены в документации о проведении закупки и являются обязательными для Сторон в течение всего срока действия Договора.

  - Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

  - Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно до полного исполнения всех обязательств Подрядчика по Договору, за исключением гарантийных. В случае предоставления обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен быть установлен не менее чем до 30.09.2018. При предоставлении обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии в случае, если обязательства Подрядчика по Договору не исполнены к моменту истечения срока действия предоставленной банковской гарантии, Подрядчик обязуется не позднее 10 (десяти) банковских дней до даты истечения срока действия предоставленной банковской гарантии предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора. При этом, если новое обеспечение исполнения Договора предоставляется Подрядчиком в виде банковской гарантии, срок ее действия должен быть не менее одного календарного года с момента ее предоставления.

  - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

  - В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик предъявляет требования к гаранту о необходимости произвести платеж по гарантии или удерживает денежные средства за счет обеспечительного платежа. При выставлении штрафных санкций, неустоек, отнесения расходов на Подрядчика или иных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию. В претензии устанавливается срок погашения заявленного требования – 5 (пять) банковских дней и указание на то, что если требования, установленные в претензии, не будут удовлетворены в оговоренный срок, Заказчик будет вынужден:

- обратиться с требованием об уплате указанной суммы в банк-гарант (если Подрядчиком было предоставлено обеспечение исполнения Договора в форме банковской гарантии);

- удержать указанную сумму из суммы, перечисленной Подрядчиком на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Договора (обеспечительного платежа);

- обратиться в суд с иском о взыскании указанной суммы, а также судебных расходов.

  - Обеспечение исполнения Договора, предоставленного в виде денежных средств (обеспечительный платеж), возвращается Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае применения Заказчиком п. 8.6 Договора, возврат денежных средств производится Заказчиком за вычетом произведенных удержаний.

- Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам работ

  - Используемые при разработке проектной документации материалы (изделия и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

  - Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения

  - Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

- если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком составляет более 10 (десяти) календарных дней;

- если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона;

- если отступления в выполненной работе от условий Договора или иные недостатки не устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми. При этом Договор считается расторгнутым через 10 дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика о расторжении настоящего Договора.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

  - При наступлении указанных в п. 11.1. Договора обстоятельств, Сторона по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

- Прочие условия

  - Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  - Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

  - Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

  - Все, что не урегулировано Договором, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающей равной юридической силой, по одному для каждой из сторон.

  - К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Форма акта сдачи-приемки выполненных работ;

- Приложение № 3 – Форма акта приема-передачи проектно-сметной документации.

13. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК Акционерное общество «Апраксин двор» Д.У. 191023, Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 59, литер А, офис 331 ИНН 7802424712 КПП 784001001 ОГРН 1089847079464 Р/с 40 70 181 08 550 4 0000 166 в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 Тел: +7 (812) 425-65-04 | ПОДРЯДЧИК __________________/ФИО/ |
| --- | --- |
| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| Генеральный директор Дубровский С.Г. | _________________ /____________/ |

Приложение № 2

к Договору № ____ от __________

Форма акта сдачи-приемки выполненных работ

| г. Санкт-Петербург | «___» _________ 2018 г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Апраксин двор» Д.У., именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дубровского Сергея Германовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _________________ в лице ____________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

- В соответствии с Договором на выполнение работ №___ от «___»_____________2018 года Подрядчик выполнил Работы, предусмотренные Договором, и сдал результат Работ Заказчику, а Заказчик принял результат Работ в составе следующей отчетной документации:

| № | Наименование документа | Форма носителя (бумажная/электронная) | Количество страниц | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- Стоимость Работ по Договору составила ________________ (____________) рублей.

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Апраксин двор» Д.У. ______________________ /Дубровский С.Г./ | _________________ /____________/ |

Форму акта утверждаем:

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Апраксин двор» Д.У. ______________________ /Дубровский С.Г./ | _________________ /____________/ |

Приложение № 3

к Договору № ____ от __________

Форма акта приема-передачи проектно-сметной документации

| г. Санкт-Петербург | «___» _________ 2018 г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Апраксин двор» Д.У., именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дубровского Сергея Германовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _________________ в лице ____________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

- Подрядчик передал Заказчику следующие документы:

| № |  | Наименование документа | Форма носителя (бумажная/электронная) | Количество страниц | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Апраксин двор» Д.У. ______________________ /Дубровский С.Г./ | _________________ /____________/ |

Форму акта утверждаем:

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Апраксин двор» Д.У. ______________________ /Дубровский С.Г./ | _________________ /____________/ |

Приоритет установлен с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 года.

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим

Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств  бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Пункты 1 – 7 являются обязательными для заполнения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042

Рассчитывается в соответствии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.