**Техническое задание**

**на выполнение работ по устройству тротуара по адресу: Московская область, г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Гвардейская**

**1. Наименование заказчика:** Администрация городского округа Кашира

**2. Наименование выполняемых работ:** выполнение работ по устройству тротуара по адресу: Московская область, г. о. Кашира, г. Кашира, ул. Гвардейская

**3. Начальная (максимальная) цена Контракта: 500 904,68** (Пятьсот тысяч девятьсот четыре рубля) 68 копеек. Указанная сумма включает в себя все расходы и затраты Подрядчика, связанные с обеспечением строительства рабочими, включая заработную плату, транспортные, командировочные расходы, накладные расходы, сметную прибыль, а так же налоги, действующие на момент заключения муниципального контракта, необходимые для выполнения полного комплекса строительно-монтажных работ (иных мероприятий), так же иные возможные работы, определенно не упомянутые в муниципальном контракте, но необходимые для выполнения полного комплекса работ по контракту.

**4. Источник финансирования:** Бюджет городского округа Кашира.

**5. Код бюджетной классификации:** 901.0113.1250106090.244.225

**6. Место выполнения работ:** 142903, Московская область, городской округ Кашира, город Кашира, улица Гвардейская

**7. Срок выполнения работ:** с момента заключения Контракта в течение \_\_30\_\_\_ календарных дней

**8. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2):** 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях прочие, не включенные в другие группировки.

**9. Объем выполняемых работ.** Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом и ведомостью объемов работ.

**10. Количество и вид выполняемых работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Раздел 1. Устройство тротуара** |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную  | м3  | 45,0 |
| 2 | Установка бордюра пластикового(геоборт) | м  | 300,0 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3  | 33,8 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3  | 11,3 |
| 5 | Устройство прослоек из нетканного материала | м2  | 270 |
| 6 | Укладка георешетки 50мм | м2  | 225 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм | м2 | 225 |
| 8 | Погрузка грунта растительного слоя | тн  | 74,25 |
| 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | м2  | 74,25 |

**10. Условия выполнения работ.**

10.1. Работы выполнить качественно и в срок в соответствии с данным техническим заданием, локальным сметным расчетом, условиями Контракта.

**11. Требования к качеству выполняемых работ.**

11.1. В соответствии с условиями Контракта, требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства», Федеральным Законом N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.

**12. Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию.**

12.1. В соответствии с требованиями сметной документации и условиями Контракта.

12.2. При выполнении работ применять современные строительные материалы и другие установочные изделия, согласно сметы (Приложение №1 к Контракту). Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам. Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

 12.3. Все поставляемые для производства работ материалы должны иметь паспорта, соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, сертификаты санитарно-эпидемиологического заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

12.4.Подрядчик в процессе выполнения работ использует собственные материалы. Транспортно-заготовительные расходы, а именно: транспортировка, погрузка, выгрузка осуществляется Подрядчиком и включена в стоимость работ.

**13. Общие требования к выполнению работ:**

Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением всех норм и правил выполнения строительных работ. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения работ, регламентированную СНиП, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТ. Необходимым условием выполнения работ является предоставление Заказчику сертификатов на применяемые материалы.

Требования к качеству товаров (материалов) и услуг (работ) установлены в соответствии со сведениями о показателях качества товаров и нормативно-технической документацией.

– Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ);

– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 01.03.2017);

– СНиП III-10-75 Благоустройство территорий (СП 82.13330.2011);

Подрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя Заказчика к объекту по первому требованию Заказчика.

Подрядчик обязан произвести ограждение места временными огораживающими устройствами, а также, если работы производятся в темное время, провести установку осветительного оборудования.

Изготовление, установка информационных стендов, ограждений, дорожных знаков, осветительного оборудования производится Подрядчиком за собственные средства.

В случае если выполняются работы, контроль качества которых невозможен после выполнения последующих работ, Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами.

Подрядчик возмещает ущерб, причинённый Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ по Контракту, Подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные Заказчиком и контролирующими органами нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с Заказчиком.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

**14. Требование к Подрядчику.**

14.1. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

14.2. Подрядчик несет ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ и обязан возместить суммы штрафных санкций, возложенных на Заказчика службами контроля, в случаях некачественного проведения работ в течение 5 (пяти) дней с даты предоставления Заказчиком Подрядчику пакета документов, свидетельствующих об уплате вышеуказанных штрафных санкций; возместить суммы штрафных санкций, наложенных Заказчиком в случае некачественного проведения работ, в течение 5 (пяти) дней от даты оформления соответствующих документов.

14.3. Возведение либо установка временного жилья (бытовки и т.п.) Подрядчиком, проживание на территории объекта категорически запрещено.

14.4. Присутствие инженерно- технического работника при производстве работ обязательно на протяжении всего рабочего дня.

13.5. Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдением своими сотрудниками действующего законодательства, мер пожарной безопасности и техники безопасности при выполнении работ.

14.6. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровья для сотрудников Заказчика и третьих лиц.

14.7. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

**15. Требование к безопасности при проведении работ.**

15.1. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ в соответствии с действующими требованиями и нормативами.

15.2. Не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.

15.3. При выполнении работ должны соблюдаться требования и рекомендации:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,

**16. Порядок сдачи, приемки и оплаты результатов работ.**

16.1. В соответствии с условиями Контракта. По окончании работ Заказчику должны быть переданы Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат, счета-фактуры (при наличии), паспорта и сертификаты на применяемые материалы, Акты выполненных работ формы КС-2, КС-3.

**17. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.**

Подрядчик несет ответственность за качество выполненных им работ, согласно техническому заданию, в течение 36 месяцев с даты подписания Сторонами акта приёмки-сдачи выполненных работ. Гарантия качества распространяется на весь объём работ, включая применяемые строительные материалы, оборудование и инженерные системы, выполненные Подрядчиком. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если он не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счёт не позднее семи рабочих дней со дня составления Акта об обнаружении недостатков.

**Директор МАУК «Городской парк» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Гречишкин Э.А.)**

 **(подпись)**

Телефон: 8 926 762 34 75