Техническое задание на оказание услуг по проведению редизайна на ледовой арене.

1. Разработка дизайн - проекта по оформлению спортивного комплекса состоит из: входной зоны, зоны ожидания, детской зоны, вспомогательных зон спортивного комплекса, внешней фасадной группы, ледовой арены, зрительной зоны.  Все элементы дизайна должны содержать единую идейную концепцию спортивного учреждения. Строго придерживаться специфики спортивного учреждения в реализации Федеральных государственных стандартов. Историческую проработку местности и истории с учетом их особенностей.

Предоставление проекта в виде 3D презентации.

Срок – 1 календарный день

Выезд на место, планировочный обмер.

2.  Проект должен быть согласован с Заказчиком и предоставлен в виде презентации, содержащей развертки стен, графических эскизов, архитектурно-планировочное решение, описание материалов. Согласование происходит на территории заказчика.  К материалам должны быть приложены сертификаты негорючести, влагозащищенности, износостойкости. Исполнитель в течение 1 календарного дня с момента заключения контракта, предоставляет Заказчику образцы материалов, которые будут использованы при изготовлении. Заказчик рассматривает образцы материалов, согласовывает их, или направляет замечания в письменной форме. Исполнитель исправляет замечания в течение 1 календарного дня и посылает образцы на повторное согласование.

3.  Общая площадь оформления ледовой арены- 1200 кв.м.

Изготовление и высотный монтаж антивандальных декоративных инсталляций, содержащих идейную направленность спортивного учреждения. Подбор материалов для оформления внутреннего пространства должен осуществляться с учётом нестандартных конструктивных решений.  Применение скрытой крепежной системы.

4. Оформление входной зоны – 300 кв.м.

Изготовление и установка декораций с применением скрытой системы крепежей - 100 кв.м.

Изготовление и установка фотозоны.

Изготовление и установка пьедестала награждения для 5 чел. +

Стилистическое, художественное использование живых растений в интерьере помещений входной зоны, с последующим оформлением и применением системы полива.

Оформление детского уголка для экспозиции детских рисунков.

Наполнение мебелью для комфортного размещения сотрудников охраны: стойка – ресепшн, кресло на колесиках из искусственной кожи.

Установка мебели в зоне ожидания в виде диванов из искусственной кожи – 3шт.

Установка напольного влагостойкого антискользящего покрытия.

Изготовление часов в спортивной тематике по индивидуальному дизайну

5.  Оформление детской зоны:

Наполнение мебелью и оборудованием, способствующим развитию детского творчества и хранения вспомогательных материалов.

Изготовление и монтаж системы навигации спортивного комплекса.

Изготовление информационно-тематических модулей в стилистике спортивного комплекса.

Изготовление и монтаж пресс-вола с использованием конструкции из хромированных элементов.

Поставка перекатных емкостей с крышкой для хранения отходов на 120 л. – 12 шт.

Изготовление флагов, с применением подвесной крепежной системы.

5. Разработка проекта и изготовление фасадной группы. Предоставление проектной документации расчета ветровой нагрузки и методов крепления от организации, имеющую лицензию на осуществление данной деятельности, в течение 1 календарного дня.               Согласование разрешения на размещение с органами местного самоуправления.

Объемные световые буквы и элементы. Размер 11,8*1,20 м.

Монтаж с применением высотного промышленного альпинизма.

Подрядчик должен иметь опыт аналогичных работ в разработке и оформлении подобных учреждений, предоставить портфолио реальных выполненных заказов.

Предоставить успешно выполненные муниципальные договора (не менее 10 договоров).

Срок выполнения всего объема работ – 7 календарных дней.