ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по монтажу новогодних елей на территории МАУ «Объединенная дирекция парков»

- Цели и задачи поставки товара, выполнения работ:

Установка новогодних елей в парках

2. Место выполнения работ: город Ногинск Московской области

3. Срок выполнения работ: в период с 16 ноября 2020г. по 25 ноября 2020г.

4. Объем выполняемых работ:

4.1. Монтаж ели на центральной площади городского парка по адресу: МО, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 2:

- доставка ели со склада хранения (РФ, 142434, Московская обл., Ногинский р-н,

д. Каменки-Дранишниково) до места монтажа в парке;

- устройство основания под ель

- монтаж ели с монтажом пригруза;

- установка шкафа управления;

-  подключение к электропитанию;

- установка светодиодных игрушек и наконечников.

4.2. Монтаж фигур "Подарки" на центральной площади городского парка по адресу: МО, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 2

- доставка фигур до места монтажа в парке

- монтаж фигур;

- установка шкафа управления;

-  подключение к электропитанию.

4.3. Монтаж ели (6м) в парке «Глухово» по адресу: МО, г. Ногинск, ул. Краснослободская.

- доставка ели со склада хранения до места монтажа в парке;

- устройство основания под ель

- монтаж ели с монтажом пригруза;

- установка шкафа управления;

-  подключение к электропитанию;

- установка светодиодных игрушек и наконечников;

- украшение елей игрушками;

- монтаж гирлянд;

- изготовление и установка декоративного ограждения вокруг основания ели из влагостойкой фанеры 9 мм, размер ограждения: 4-х гранное; длина одной стороны – 3 м; высота одной стороны – 60 см.

4.4. Монтаж ели(6м) в парке Обухово по адресу: МО, г. Ногинск, ул. Комбинат:

- доставка ели со склада хранения до места монтажа в парке;

- устройство основания под ель

- монтаж ели с монтажом пригруза;

- установка шкафа управления;

-  подключение к электропитанию;

- установка светодиодных игрушек и наконечников;

- украшение елей игрушками

- монтаж гирлянд

- изготовление и установка декоративного ограждения вокруг основания ели из влагостойкой фанеры 9 мм, размер ограждения: 4-х гранное; длина одной стороны – 3 м; высота одной стороны – 60 см.

5. Требования к качеству выполнения работ, поставляемым товарам:

Коммутация светового оформления ели должна производиться строго в соответствии с рекомендациями производителя!

Работы должны производиться в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, НПБ, ППБ и СанПиН, сметой, техническим заданием, с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, в соответствии с СниП III-10-75 «Благоустройство территорий», правилами производства, санитарными и другими нормами и правилами Российской Федерации, Московской области.

Все работы производятся в соответствии с технологией выполнения работ.

Все специалисты Подрядчика, не являющиеся гражданами РФ, должны иметь регистрацию и разрешение на работу. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами субъекта РФ. Все работы должны производиться квалифицированными рабочими, имеющими допуски к выполнению данного вида работ.

Бытовыми помещениями, туалетами, транспортом, охраной, питанием, проживанием Заказчик Подрядчика не обеспечивает.

Подрядчик не реже 1 раза в 5 дней должен осуществлять вывоз строительного мусора с закрепленной за ним территории.

Технология и методы производства работ – в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Подрядчик обязан соблюдать нормы трудового законодательства, регламентирующие продолжительность рабочего времени для рабочих специальностей.

Подрядчик обязан производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве, необходимом для обеспечения работы одной смены.

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Московской области, а также предписаниями надзорных органов.

Обязательно наличие у Подрядчика сертификатов на применяемые материалы, положения по экологической безопасности.

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих рабочих инструментами, отвечает за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности, техники безопасности, за охрану здоровья рабочих, а так же за объект, переданный ему для выполнения работ.

Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Подрядчик может принять на себя по Договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

6. Требования к безопасности выполнения работ:

Монтаж  выполняется в соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации», в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и обеспечением безопасных условий при производстве работ, соблюдением действующих правил техники безопасности, противопожарных мероприятий, законодательства по охране труда на участках работы, правил охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Места проведения работ должны быть огорожены лентой заградительной толщиной не менее семидесяти пяти мкм. Работы проводятся в соответствии с Законом Московской области от 29.11.2005г. № N 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», в соответствии со СНиПами, правилами производства, санитарными и другими нормами и правилами Российской Федерации, Московской области. Выполнение работ должно производиться без нанесения ущерба окружающей среде и соблюдении техники безопасности.

7. Гарантия на выполненные работы составляет 10 месяцев.