ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование выполняемых работ: проведение текущего ремонта  (устройство туалетной комнаты) в филиале «СДК «Знаменский»  МАУК «ЦКИ» г.о. Кашира»

2. Место выполнения работ: Московская область, городской округ Кашира, пос. Большое Руново,  ул. Южная, д.16

3. Сроки (периоды) выполнения работ: с момента заключения Договора не более 30 рабочих дней.

4. Цена Договора составляет:     298 673 рублей  52    коп.

5. Источник финансирования: бюджетные средства г.о. Кашира

6. Виды и объем выполняемых работ: В соответствии со Сметной документацией и Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию.

7.  Общие требования к выполняемым работам

Виды и объемы работ, указаны в приложение № 1 к Техническому заданию, являющегося неотъемлемой частью ТЗ. Работы должны проводиться в строгом соответствии с режимом и распорядком работы Заказчика. Проведение ремонтных работ не должно мешать работе работников заказчика.

- Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов, все используемые материалы должны иметь (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.  Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ. Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается. Выполнять работы необходимо обученными аттестованными специалистами.                                                           - Организовать доставку материала и оборудования необходимого для выполнения работ.

- Руководство Работами осуществляется инженерно-техническим работником, аттестованным по правилам техники безопасности, пожарной безопасности.

- Не реже 1 (одного) раза в неделю информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

- В процессе выполнения работ должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.  Не допускается сжигание на территории Заказчика и прилегающей территории строительных отходов.                                                                                                                                              - Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения Подрядчик должен учесть, что работы должны выполняться в условиях действующего учреждения. Подрядчик должен защитить мебель, предметы интерьера от пыли, мусора, механических повреждений (укрыть пленкой, картоном и др. необходимыми материалами).

-   Уборка и вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика, место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком.

-    По окончании работ, в течение 3-х дней, произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ.

- Вынос мусора и перемещение стройматериалов необходимо осуществлять с соблюдением условий для безопасного и беспрепятственного прохода работников заказчика и посетителей по коридорам и лестничным маршам.

- Содержать территорию в течение всего времени производства работ в строгом соответствии с требованиями надзорных органов, решая с ними возникающие проблемы самостоятельно и за свой счет.

- Осуществить после окончания работ ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также произвести работы по восстановлению нарушенного в ходе выполнения работ обустройства территории и инженерных коммуникаций.

- Работы, связанные с выделение токсичных веществ (запахов), необходимо производить в нерабочее время или по согласованию с Заказчиком.

- Работы должны быть выполнены с учетом всех соответствующих норм, правил и стандартов, с применением технических решений по безаварийной работе инженерных систем, действующих на территории Российской Федерации.  Соблюдать технологию выполнения строительных работ согласно СНиП, СанПин и требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.

- Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством РФ.

8. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:

Производство работ должно осуществляться в соответствии с Правилами по охране труда, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов, охране окружающей среды.

Результаты выполненных работ должны обеспечить надежность и безопасность эксплуатации оборудования и соответствовать действующим нормативным документам относящиеся к предмету выполнения работ.

Работы должны быть выполнены с применением необходимой техники.

Вывоз мусора осуществляется силами Подрядчика, либо привлеченными Подрядчиком специализированными организациями.

-   Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:

Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты,  технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ.

9. Требования к качеству выполняемых работ:

Качество выполненных работ подтверждается проведением осмотра Заказчиком.

Обеспечение эксплуатационных качеств по видам работ на весь нормативный срок эксплуатации (межремонтный срок).

Результат работы должен обеспечивать достижение показателей, указанных в Техническом задании.

Результаты работы должны отвечать требованиям качества (соответствовать СНиП и действующим стандартам и нормам РФ по качеству), безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п).

В случаях возникновения неисправностей, произошедших по вине Подрядчика в период гарантийного срока, Подрядчик обязан приступать к устранению неисправностей не позднее двух дней с момента официального оповещения об этом Заказчиком.

Подрядчику необходимо выполнить требования Заказчика по устранению выявленных при выполнении ремонтных работ нарушений и отступлений от проекта, технологии производства работ, устранению недостатков по качеству работ.

Подрядчик не должен включать недоброкачественно выполненные работы в Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) до соответствующего их исправления или переделки.

Настоящим ТЗ установлен исчерпывающий перечень форм содействия Заказчика, в т. ч. в области предоставления информации, ресурсов, оборудования, материалов и т.д. В случае если иное прямо не предусмотрено в настоящем разделе, предполагается, что работы выполняются силами Подрядчика. Подрядчик сам обеспечивает себя необходимыми ресурсами, материалами и оборудованием для производства работ.

10. Требования к применяемым материалам:

При поставке материалов Подрядчик обязан представить основные технические характеристики  материалов, определяющие уровень их потребительских свойств, отвечающие требованиям  ГОСТ, ОСТ, ТУ, СНиП, экологической и пожарной безопасности (сертификаты, заключения СЭС, сертификаты пожарной безопасности и т.д.). Копии сертификатов и технических паспортов должны быть предоставлены заказчику до начала производства работ.

Используемые при производстве работ материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Должны быть предоставлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

Указанные в ТЗ товарные знаки, товарные марки (при их наличии) носят описательный характер. Участник может предложить в выполняемых работах использовать товар (материалы и комплектующие) в соответствии с требованиями технического задания или их эквиваленты. При этом технические характеристики предлагаемых эквивалентов должны быть не хуже по любому из параметров, определенных техническим заданием товаров (материалов и комплектующих). Предложение участника размещения заказа на используемый товар (материалы и комплектующие) должно содержать следующую информацию: наименование с указанием торговой марки (при наличии), конкретные функциональные показатели (фактура, цвет), точные габариты (размеры), количество.

Подрядчик все материалы, применяемые при производстве работ до начала их укладки согласовывает с Заказчиком. Рисунок, цвет и колер отделочных материалов, внешний вид и т.д. должны быть в обязательном порядке согласованы с Заказчиком.

11. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества:

11.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными  Техническим заданием.

11.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора подряда и проектной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

11.3 Подрядчик за 3 (три) календарных дня информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

11.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу своевременно и в полном объеме  выполнить работы согласно настоящего Технического задания, локальной сметы, с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами, регламентирующими выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании.

При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе , сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов ( недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки указанные в акте. Заказчик принявший работу без проверки, не лишается  права ссылаться на недостатки , которые могли быть установлены при приемке. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС-2 и КС-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта сдачи- приемки выполненных работ.

11.5.  Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору. Срок гарантийных обязательств на выполнение работ должен составлять 5 лет с момента подписания акта сдачи- приемки выполненных работ. Датой начала гарантийного срока, является день подписания Сторонами Акта сдачи- приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки ( в том числе скрытые) вызванные низким качеством работ, используемых деталей, элементов, узлов, агрегатов, расходных материалов и т.д., Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течении срока, согласованного с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранение дефектов и недостатков.

12. Требования к безопасности выполнения работ

12.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве».                                                                            СНиП 12-01-2004 -  «Организация строительства».                                                                                            СНиП  21-01-97  - «Пожарная безопасность зданий и сооружений».                                                          ГОСТ 12.1.04-91 -  «Пожарная безопасность».

12.2.  Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.

12.3. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя    Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

12.4. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.  Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

12.5. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

13. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Приёмка работ сопровождается испытаниями там, где это применимо. Перед сдачей выполненных работ и вводом в эксплуатацию необходимо провести испытания в присутствии Заказчика.

Приемке должен предшествовать инструктаж работников Заказчика о порядке деятельности в помещениях, в том числе отдельными его элементами, безопасных приёмах эксплуатации (в т. ч. уборки), возможностях помещений и т.д.

- Подрядчиком производится за свой счет и в полном объеме устранение всех выявленных в период гарантийного срока эксплуатации неисправностей.

- Подрядчик несет ответственность за качество работ, а так же работ, выполненных субподрядчиками.

- Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании.

- Гарантия на выполненные работы предоставляется в полном объеме на все работы и используемые материалы сроком на 36 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

- В период гарантии подрядчик обязуется устранить дефекты, выявленные в ходе эксплуатации, в течении пяти рабочих дней с момента получения претензий.

Приложение №1 к Техническому заданию
Перечень работ

| № пп | Наименование работ | ед.изм. | кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,031 |
| 2. | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,195 |
| 3. | Обеспыливание поверхности стен | Обеспыливание поверхности стен | 19,5 |
| 4. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,195 |
| 4.1 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 2,535 |
| 5 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,195 |
| 6. | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) с одним дверным проемом (с заделкой швов и покрытием поверхности грунтовкой) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,105 |
| 6.1. | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-50 | м3 | 0,525 |
| 7. | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,177 |
| 8 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,2 |
| 9 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,043 |
| 10 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,031 |
| 11 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30мм) | 100 м2 стяжки | 0,031 |
| 12 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см | 100 м2 | 0,031 |
| 13 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,227 |
| 14 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,031 |
| 15 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях | 100 шт. | 0,01 |
| 16 | Светильник светодиодный "VARTON" Е070 (аналог 4*18), встраиваемый, без рассеивателя, размер 595Х595Х50ММ, 36W, 3950К, IP20, арт. V1-Е0-00070-01000-2003639 (V-01-069-036-3950К) | 10 компл. | 1 |
| 17 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 |
| 18 | Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 19 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
| 19.1 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | -1 |
| 19.2 | Умывальники полукруглые "Тюльпан" | Шт. | 1 |
| 19.3 | Пьедесталы "Тюльпан" | Шт. | 1 |
| 19.4 | Сифон гофрированный белый "VIR" с нержавеющим выпуском | компл. | 1 |
| 19.5 | Смеситель ZORG SANITARY ZR155571. Материал: пластик, латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель. | шт | 1 |
| 20 | Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм | 10 шт. | 0,2 |
| 21 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л | шт. | 1 |
| 22 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | мм | 0,12 |
| 23 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,07 |
| 24 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |
| 25 | Устройство металлических ограждений | 100 м ограждения | 0,11 |
| 25.1 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | -0,23 |
| 25.2 | Ограждения из полированной нержавеющей стали с 3-МЯ ригелями | Ограждения из полированной нержавеющей стали с 3-МЯ ригелями | 11 |
| 26 | Установка гарнитуры туалетной: поручней для инвалидов | 10 шт. | 0,2 |
| 27 | Поручень для инвалидов в туалет. Крепление к стене и полу. | Шт. | 1 |
| 28 | Поручень прямой для инвалидов к умывальнику длиной 800ММ. Настенный двухопорный. Материал - нержавеющая полированная сталь | Шт. | 1 |
| 29 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 30 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 |
| 31 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x25 мм | 100 м | 0,1 |
| 32 | Выключатель одноклавишный утопленного типа | 100 шт. | 0,02 |
| 33 | Выключатель 1 клав. | Шт | 2 |
| 34 | Демонтаж дверных полотен и существующих дверных коробок | 1 м2 проема | 4,62 |
| 35 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 4,62 |
| 35.1 | Дверь металлическая двупольная, размером 1400х3300 мм | шт. | 1 |

Директор                                            М.В. Васильченко