Приложение 2

к аукционной документации

от «01» августа 2022 года

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

**Договор №\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по прокладке электрического кабеля в трубе в траншее от ТП (строение 13) до установки МРТ в здании взрослой поликлиники (строение 3) и подключению ВРУ с АВР в здании взрослой поликлиники (строение 3) по адресу: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30**

Московская область, город Дубна «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница»** (далее – ГАУЗ МО «ДГБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Осипова Алексея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ХХХХХХХХХ, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ХХХХХХ, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее именуемые Стороны), в соответствии с Протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме на выполнение работ по прокладке электрического кабеля в трубе в траншее от ТП (строение 13) до установки МРТ в здании взрослой поликлиники (строение 3) и подключению ВРУ с АВР в здании взрослой поликлиники (строение 3) по адресу: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30 от «\_\_\_\_» августа 2022 г. №\_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями аукциона в электронной форме выполнить работы по прокладке электрического кабеля в трубе в траншее от ТП (строение 13) до установки МРТ в здании взрослой поликлиники (строение 3) и подключению ВРУ с АВР в здании взрослой поликлиники (строение 3) по адресу: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30.

1.2. Требования к выполняемым работам, к качеству строительных материалов изложены в Техническом задании на выполнение работ по прокладке электрического кабеля в трубе в траншее от ТП (строение 13) до установки МРТ в здании взрослой поликлиники (строение 3) и подключению ВРУ с АВР в здании взрослой поликлиники (строение 3) по адресу: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30 (Приложение № 1 к данному Договору) и в соответствии с нормативными актами РФ, относящимися к данному виду работ.

1.3. Наименование, объем и стоимость выполняемых работ установлены в Смете, утвержденной Заказчиком, и являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к данному Договору).

1.4. Место выполнения работ – 141980,Московская область, город Дубна, улица Карла Маркса, дом 30.

Срок выполнения работ – в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Договора.

Условия выполнения работ – в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к данному Договору), действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику \_\_\_\_\_\_\_ рублей (Сумма прописью), включая НДС \_\_ % – \_\_\_\_\_\_ рублей (Сумма прописью).

2.2. Оплата выполненных работ производится за счет **субсидии на организацию технологического присоединения к централизованным системам энергоснабжения и водоснабжения учреждений здравоохранения Московской области.**

2.3. Цена Договора установлена в валюте Российской Федерации.

2.4 Цена Договора установлена на весь период действия Договора и не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке. Условия Договора могут быть изменены по соглашению сторон в соответствии с п. 11.20 настоящего Договора.

2.5. Оплата выполненных работ безналичная, производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке-сдаче выполненных работ. Аванс не предусмотрен.

2.6. Порядок формирования цены Договора – цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Договором, в том числе стоимость материалов, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, расходы на перевозку, погрузку и разгрузку, уплату таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, демонтажа, вывоз мусора, все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также все прочие расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**3.1. Заказчик имеет право:**

3.1.1. Требовать от Подрядчика своевременного и качественного выполнения Работ.

3.1.2. Осуществлять контроль качества выполняемых работ на любом этапе выполнения работ.

3.1.3. Давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, как письменные, так и устные, в том числе по вопросу приостановления работ; внесении изменений в Работы, возобновлении Работ, об устранении недостатков в Работах.

3.1.4. Предъявлять претензии Подрядчику в установленный законодательством Российской Федерации срок, в том числе после подписания Акта приема-сдачи выполненных работ в случае, если в течение указанного срока будут выявлены дефекты или отклонения качественных характеристик от требований аукциона в электронной форме.

3.1.5. При выявлении недостатков работ, возникших по вине Подрядчика, требовать от него безвозмездного их устранения.

3.1.6. В случае отказа Подрядчика от устранения возникших по его вине недостатков самостоятельно и (или) с привлечением третьих лиц устранить возникшие по вине Подрядчика недостатки и требовать от него возмещения расходов на исправление недостатков работ Заказчиком или третьим лицом.

3.1.7. Приостанавливать выполнение Работ Подрядчиком.

**3.2. Заказчик обязан:**

3.2.1. Назначить своего представителя для контроля и надзора за ходом Работ, приемки выполненных Работ и обеспечения взаимодействия с Подрядчиком, а также для оперативного решения вопросов, возникающих при исполнении Договора и требующих согласованного принятия решения Сторонами.

3.2.2. Передать Подрядчику исходную документацию в срок не более 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

3.2.3. Обеспечить доступ Подрядчика на Объекты, указанные в п.1.4. Договора для выполнения Работ.

3.2.4. Принимать Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.2.5. Осуществлять оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.2.6. Согласовать предоставленный Подрядчиком Проект производства Работ (далее – ППР) в течение 3 (трех) календарных дней с даты его получения и направить Подрядчику, либо, в случае наличия замечаний направить его Подрядчику на доработку.

3.2.7. Требовать от Подрядчика уплаты неустойки в случаях нарушения положений, установленных п. 3.4 Договора.

3.2.8. Выполнить обязательства, предусмотренные другими статьями Договора;

**3.3. Подрядчик имеет право:**

3.3.1. Требовать от Заказчика исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

3.3.2. Привлекать субподрядные организации к выполнению Работ по Договору;

3.3.3. Выполнить Работы досрочно и сдать их Заказчику.

**3.4. Подрядчик обязан:**

3.4.1. Назначить своего представителя для обеспечения взаимодействия с Заказчиком, полномочия которого подтверждаются доверенностью или приказом и передать Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней с даты заключения настоящего Договора заверенные Подрядчиком копии указанных документов.

3.4.2. Выполнить Работы качественно, в полном объеме и в срок, установленный п. 1.4. Договора.

3.4.3. Подрядчик несет ответственность за исполнение обязательств привлеченными субподрядчиками.

3.4.4. Производить Работы в полном соответствии с Рабочей документацией, действующими требованиями нормативных документов, применительно к данным работам, в том числе ГОСТ, СНиП, СанПИН, ТУ и иным документам, регламентирующим качество Работ, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору);

3.4.5. За свой счет и своими силами поставить на место выполнения Работ необходимые материалы, изделия, а также осуществлять приемку, разгрузку и складирование материалов в месте, указанном Заказчиком.

3.4.6. Обеспечить в процессе выполнения Работ на объектах соблюдение необходимых мероприятий по охране труда и производственной санитарии, технике безопасности, пожарной и электробезопасности, охране окружающей среды.

3.4.7. Обеспечить надлежащую охрану оборудования, строительной техники, материалов и другого имущества, поставленного для выполнения Работ. Риск гибели и порчи любых Работ, имущества, оборудования и материалов до подписания итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ полностью лежит на Подрядчике.

3.4.8. Приостанавливать работы по требованию Заказчика.

3.4.9. Устранять недостатки (дефекты) в выполняемых Работах, поставленных материалах и оборудовании, возникших по вине Подрядчика.

3.4.10. По завершению Работ за свой счет вывезти за пределы объектов, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, мусор и другое имущество.

3.4.11. В течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения Договора с субподрядчиком письменно сообщить Заказчику о заключении такого договора. Письменное уведомление должно содержать следующие сведения о субподрядчике: полное и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с субподрядчиком.

3.4.12. При обнаружении каких-либо, неучтенных в технической документации работ; ошибок в технической и иной документации, связанной с выполнением работ; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний по выполнению работ (части работ); иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов работ (части работ) либо создающих невозможность завершения работ (части работ) в срок, либо создающих невозможность их завершения в срок, либо способных привести к нарушению требований по охране окружающей среды и безопасности работ, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику в письменном виде.

3.4.13. Персонал Подрядчика, задействованный при выполнении работ, должен иметь спецодежду, средства индивидуальной защиты, соответствующие видам выполняемых работ, соответствующие группы допуска по электробезопасности, знать и выполнять правила и требования норм техники безопасности при ведении строительно-монтажных работ, соблюдать правила трудового распорядка и допуска на территорию ГАУЗ МО «ДГБ», поддерживать чистоту и порядок в местах производства работ, осуществлять ежедневную уборку строительного мусора, а также исключить загрязнение и повреждение прилегающих территорий и фасадов зданий.

Если Подрядчик привлекает к выполнению работ иностранных граждан, то Подрядчик обязуется не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставить Заказчику разрешающие документы на право привлечения и использования иностранных граждан в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ (ред. От 24.04.2020) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

3.4.14. Наличие у Подрядчика не менее 2 *(двух)* специалистов, которые будут задействованы при производстве электромонтажных работ в действующих электроустановках и которые должны иметь группу по электробезопасности не ниже IV *(до и свыше 1000В)* допуска по электробезопасности для работы в действующих электроустановках 10кВ *(согласно требований п.5.9 ПОТ ЭУ № 328н)*.

3.4.15. Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в области строительства. Членство в СРО не требуется государственным и муниципальным унитарным предприятиям, коммерческим организациям, юридическим и физическим лицам в случаях, которые перечислены в ч. 2.1., ч.2.2 ст. 52 ГрК РФ.

Подрядчик – член СРО должен иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии).

Минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч.12, ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч.13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации должен быть не ниже предложения участника закупки о цене настоящего Договора.

**4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

4.1. Взаимодействие Сторон в ходе выполнения работ осуществляется через ответственных сотрудников (работников) Подрядчика и Заказчика. Стороны обязуются не позднее 2 (двух) календарных дней с даты заключения настоящего Договора назначить ответственных сотрудников (работников) и направить друг другу уведомление, содержащее сведения об ответственном сотруднике (Ф.И.О., должность, перечень полномочий, телефон, факс, адрес электронной почты, иные средства связи, копия доверенности при наличии).

4.2. В течение всего периода времени, установленного для выполнения Работ, уполномоченные представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа к месту выполнения Работ для осуществления контроля качества выполнения Работ.

**4.3. Порядок начала производства работ.**

4.3.1. Подрядчик приступает к выполнениюкомплекса работс даты согласования ППР с Заказчиком.

4.3.2. Подрядчик направляет Заказчику на согласование ППР в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора. Заказчик в течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения ППР от Подрядчика, обязуется согласовать и направить его Подрядчику для исполнения, либо, в случае наличия замечаний, направить его Подрядчику на доработку. В случае наличия замечаний, Подрядчик устраняет их в течение 4 (Четырех) календарных дней и передает ППР Заказчику на повторное согласование.

4.3.4. ППР должен содержать следующие документы:

1. Календарный план производства работ или календарный график, устанавливающие последовательность и сроки выполнения работ, определяющие потребность в трудовых ресурсах и средствах механизации.
2. Строительный генеральный план, графически определяющий размещение строительного хозяйства на территории, прилегающей к зоне производства работ.
3. Графики движения рабочих кадров по объекту и основных строительных машин.
4. Перечень видов работ, подлежащих освидетельствованию.
5. Перечень видов скрытых работ, подлежащих освидетельствованию
6. Решения по технике безопасности при производстве работ.
7. Решения по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест *(при необходимости)*.
8. Перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки.
9. Обоснование решений по производству работ; потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию; перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений с расчетом потребности и обоснованием условий привязки их к зоне производства работ; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий и конструкций; природоохранные мероприятия.
10. Технологические карты на выполнение отдельных видов работ, в частности: прокладка кабельных линий, монтаж соединительных и оконечных муфт, монтаж электротехнического оборудования и т.п.
11. Технологические карты и ППР на выполнение работ с применением подъёмных сооружений.
12. Решения по утилизации отходов при производстве работ.

**4.4. Условия обеспечения материалами, поставка оборудования.**

4.4.1. Все применяемые при строительстве материалы и оборудование должны соответствовать Рабочей документации.

4.4.2. В случае прекращения производства тех или иных материалов, применённых в проектной документации, Подрядчиком может быть инициирована замена материалов, применённых в проектной документации на материалы, которые по качественным, техническим и стоимостным характеристикам не хуже применяемых в проекте.

Основанием для замены оборудования материалов может служить только прекращение производства предусмотренных проектной документацией оборудования и материалов на заводах-изготовителях.

Факт снятия с производства оборудования и материаловдолжен быть подтвержден официальным письмом завода-изготовителя, в котором в числе прочего должен быть указан аналог или заменитель снятого с производства оборудования или материала.

Любая замена материалов и оборудования, в независимости от аргументации, требует:

* согласования с Заказчиком;
* согласования с проектной организацией;
* оформления отступлений от проектных решений в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 52 и частями 3.8, 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ.

Итоговое решение о замене материалов принимается Заказчиком. Для принятия такого решения Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие качество материалов и соответствие их характеристик требованиям проектной документации, а именно: паспорта, сертификаты соответствия, официальные письма производителей, подтверждающие допустимость указанной замены, а также согласование проектной организации.

Все указанные в настоящем пункте процедуры, в случае необходимости в них, выполняются Подрядчиком без изменения общего срока выполнения работ по Договору.

4.4.3 Всё оборудование и материалы, используемые Подрядчиком для производства работ, должны быть:

* новыми, не бывшими в употреблении;
* не восстановленными не ремонтируемыми ранее;
* соответствовать требованиям действующих ГОСТ и ТУ;
* иметь сертификаты качества, сертификаты соответствия пожарным и иным требованиям, санитарно-гигиенические сертификаты;
* иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной отрасли.

4.4.4. Подрядчик несет ответственность за:

* соответствие используемых материалов и оборудования проектным решениям;
* соответствие используемых материалов и оборудования указанным выше требованиям;
* сохранность материалов и оборудования в течение всего периода производства работ до передачи объекта Заказчику;
* возможное повреждение материалов или оборудования в процессе производства работ;
* возможное повреждение или порчу оборудования и/или здания, а также иных элементов действующей электроустановки Заказчика, на которой производятся работы в рамках настоящего Договора.

4.4.5 В случае возможного повреждения материалов или оборудования в процессе производства работ, решение о возможности ремонта, либо о необходимость полной замены поврежденного оборудования или материалов принимает Заказчик.

4.4.6 Все материалы и изделия, применяемые Подрядчиком в процессе работ, закупаются и, доставляются Подрядчиком до места выполнения работ силами и за счёт собственных средств Подрядчика.

4.5. **Качество Работ.**

4.5.1. Подрядчик гарантирует, что качество Работ и качество строительных/ремонтных материалов, поставляемых Подрядчиком и/или его субпоставщиками и субподрядчиками, будет соответствовать требованиям Проектной документации и условиям Договора.

4.6. **Устранение дефектов.**

4.6.1. Если в ходе текущего контроля, приемки Работ, а также в гарантийный период будут выявлены некачественно выполненные Работы или материалы, Подрядчик обязан своими силами, за свой счет без увеличения цены настоящего Договора в срок не более 30 (тридцати) дней с даты обнаружения дефектов, если иной срок не указан в требовании Заказчика, переделать такие Работы для обеспечения их надлежащего качества и заменить некачественные материалы на качественные.

4.6.2. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать распоряжения Подрядчику в отношении:

а) вывоза с Объектов любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям настоящего Договора;

б) замены некачественных материалов, обнаруженных во время их проверки или испытания, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки и оплату;

в) прекращения выполнения Подрядчиком любых Работ, если они не соответствует условиям настоящего Договора и/или переделки таких Работ для обеспечения их надлежащего качества.

4.6.3. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, учитывая, что выполнение не должно повлиять на сроки выполнения Работ.

4.6.4. В случае если Подрядчик не исправит некачественно выполненные Работы (не устранит недостатки (дефекты) выполненных Работ) или не заменит некачественные материалы в установленный настоящим Договором срок или в иной срок, указанный в требовании Заказчика, Заказчику предоставляется право переделать некачественно выполненные Подрядчиком Работы (устранить недостатки (дефекты) выполненных подрядчиком Работ) силами третьих лиц за счет Подрядчика, при этом Подрядчик обязуется оплатить в полном объеме расходы, понесенные Заказчиком в связи с устранением недостатков (дефектов) выполненных Подрядчиком Работ, в течение 10 (десяти) дней с даты предоставления счета Заказчика.

4.7. **Предотвращение повреждений и ущерба.**

4.7.1. Подрядчик будет принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности и предотвращения нанесения ущерба или повреждений:

а) прилегающим к Объекта зданиям, сооружениям, инженерным сетям и коммуникациям;

б) автомобильным дорогам, различным зданиям, сооружениям, находящимся на пути к Объектам, а также зданиям и сооружениям объектов, на которых ведется производство работ, транспортом Подрядчика или любого его субподрядчика или субпоставщика.

4.7.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком, его субподрядчиками и/или субпоставщиками своих обязательств при перевозке грузов (погрузочно-разгрузочных работах), а в случае возникновения таковых принимает на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика в результате выполнения Работ Подрядчиком.

**5. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

5.1. По окончании выполнения Подрядчиком производства работа по настоящему Договору Подрядчик обязан подготавливать и представлять Заказчику в трёх экземплярах, подписанных Подрядчиком, Справки о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (форма КС-3), Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). Одновременно с вышеуказанными документами Подрядчик представляет Заказчику:

а) Исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте»:

- Акты освидетельствования скрытых работ (в случае выполнения скрытых работ);

-Исполнительные схемы производства каждого вида работ на каждом участке;

-Сертификаты соответствия, паспорта на все использованные материалы и оборудование.

Исполнительная документация оформляется на бумажном носителе в трех экземплярах и в соответствии с разделом 11 Договора:

б) Счет.

в) Счет-фактуру (при необходимости).

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, считая с даты получения всех вышеуказанных документов, обязан их рассмотреть и подписать, либо передать Подрядчику в этот же срок письменный мотивированный отказ в приемке. При отсутствии мотивированных возражений Заказчик подписывает все экземпляры Справок о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (форма КС-3), Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), после чего Заказчик обязан направить по одному экземпляру каждого из указанных выше документов Подрядчику.

В этом случае выполненные работы за соответствующий отчетный период считаются принятыми Заказчиком с даты подписания им указанных выше документов.

5.3. При наличии возражений у Заказчика, Заказчик не подписывает полученные от Подрядчика Справки о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (форма КС-3), Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и в срок, указанный в п. 5.2. настоящего Договора направляет Подрядчику соответствующий мотивированный отказ в письменной форме в приемке работ.

При получении мотивированного отказа в приемке работ Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости устранить замечания Заказчика, при этом максимальный срок устранения указанных замечаний и выполнения работ по ним не должен превышать 10 (десяти) дней, с даты получения от Заказчика мотивированного отказа. После проведения необходимых доработок и устранения обоснованных и мотивированных замечаний Заказчика, Подрядчик повторно направляет Заказчику комплект документов в порядке, предусмотренном п. 5.1. настоящего Договора, Заказчик рассматривает документы в порядке, предусмотренном п. 7.2. настоящего Договора.

5.4. Датой исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору считается дата подписания итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ.

**6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в соответствии с Договором в сроки, определенные настоящим Договором;

- высокое качество выполнения Работ и их полное соответствие действующим строительным нормам и правилам Российской Федерации, техническим условиям и условиям Договора, а также надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, санитарным нормам и правилам, обеспеченность их соответствия сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество;

- своевременное и качественное устранение за свой счет дефектов и недостатков, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный период на результаты выполненных Работ составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.

6.3. Если в гарантийный период выявятся дефекты и недостатки (в том числе скрытые), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

6.4. При наличии недостатков, дефектов, выявленных в течении гарантийного срока, Заказчик направляет Подрядчику уведомление о вызове представителя для фиксации, выявленных замечаний путем составления рекламационного акта с указанием даты обнаружения недостатков, дефектов и дата их устранения.

В уведомлении Заказчик указывает дату, время и место явки представителя Подрядчика. В случае неприбытия в назначенное время и место представителя Подрядчика, Заказчик делает отметку о неприбытии представителя Подрядчика и направляет Акт для подписания Подрядчику путем электронной почты, факсимильной связи либо нарочным способом.

6.5. Подрядчик должен приступить к устранению замечаний в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения рекламационного акта от Заказчика.

При отказе Подрядчика от подписания рекламационного акта с указанием обнаруженных недостатков, дефектов или недоделок, Заказчик составляет односторонний Акт на основе заключения независимой экспертизы, привлекаемой за счет средств Подрядчика.

При отказе Подрядчика от устранения дефектов и недостатков в Работах Заказчик вправе привлечь к гарантийному ремонту третьих лиц с отнесением расходов за счет Подрядчика, используя удержанные денежные средства.

6.6. Гарантийный срок по итогу устранения недостатков, дефектов, недоделок продлевается на срок выполнения работ.

6.7. Устранение Заказчиком недостатков, дефектов, недоделок не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

**7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

6.1. В целях обеспечения выполнения обязательств по Договору Подрядчик представляет Заказчику обеспечение в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика.

6.2. Независимая гарантия должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее 1 месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об аукционе в электронной форме, аукционной документацией срока исполнения обязательств по договору поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать требованиям, установленным статьей 3.4 Федерального закона.

6.3. Обеспечение выполнения обязательств по настоящему Договору представляется на сумму

**344 365,20 рублей** (Триста сорок четыре тысячи триста шестьдесят пять рублей 20 копеек (Триста десять тысяч пятьсот рублей 00 копеек), что составляет 10,00% (десять) процентов начальной (максимальной) цены Договора.

6.4. В случае если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору Подрядчик представляет независимую гарантию, Заказчиком принимаются независимые гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный [статьей 176.1](consultantplus://offline/ref=524EDDC2AF1B5FA775C587BBD1BE816BBB3FCEFE4F193094102F5C5F1A4B2FFDA417BC325A94M5T2K) Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия независимых гарантий в целях налогообложения. Независимая гарантия должна быть безотзывной.

6.5. В случае обеспечения обязательств по настоящему Договору путем внесения денежных средств на счет Заказчика, при условии надлежащего выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик возвращает предмет залога в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и документацией об открытом аукционе в электронной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика на банковский счет, указанный в этом письменном требовании.

6.6. Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по Договору в случаях, указанных в пункте 6.7. Договора, имеет право не возвращать предмет залога или обратить взыскание на обеспечение исполнения Договора независимо от применения мер гражданской ответственности в виде пени, штрафа, установленных Договором.

6.7. Под неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по договору понимается:

- поставка товаров ненадлежащего качества (несоответствующего условиям настоящего Договора и требованиям документации об аукционе в электронной форме, включая нарушение требований к характеристикам, потребительским свойствам товара);

- неосуществление поставки товара по Договору или осуществление поставки товара не в полном объеме;

- нарушение Подрядчиком сроков поставки товара по Договору, установленных пунктом 1.4. Договора;

- уклонение или отказ Подрядчика устранить недостатки, выявленные заказчиком;

- отказ заменить некачественный товар, выявленный заказчиком, в случае невозможности устранения недостатков товара;

- нарушение установленных заказчиком сроков устранения недостатков, выявленных заказчиком в период действия Договора.

- отсутствие документов, подтверждающих качество товара (копии удостоверений качества, копии сертификатов соответствия, оформленных в соответствии с действующим законодательством).

**8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение взятых на себя по Договору обязательств в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Каждая из Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за причиненные другой стороне Договора убытки, явившиеся причиной действий/бездействия виновной стороны при исполнении Договора.

8.3. В случае поставки некачественного Товара, он подлежит возврату Подрядчику в 3-дневный срок с момента получения соответствующего требования Заказчика, Поставщик обязан заменить некачественный Товар на Товар надлежащего качества.

8.4. В случае несоответствия поставленного Товара Спецификации, Поставщик обязуется за свой счет заменить/допоставить Товар на склад Заказчика в срок, который не должен превышать 3-х (трех) рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика, или срок, дополнительно согласованный Сторонами.

8.5. Подрядчик несет ответственность за повреждение или гибель Товара до момента его фактической передачи Заказчику.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.7 -8.9 настоящего Договора):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1 000,00 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000,00 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000,00 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000,00 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

8.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 000,00 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000,00 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000,00 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000,00 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

8.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты такой неустойки ключевой ставки ЦБ РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла не по его вине.

8.11. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик обязан потребовать уплаты пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ.

8.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.14. Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

**9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), которые возникли после подписания настоящего Договора и наступление которых ни одна из Сторон не могла предотвратить любыми надлежащими мерами.

9.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся природные и промышленные катастрофы, пожары, наводнения, акты и действия государственных органов, военные действия, гражданские беспорядки, террористические акты и т.п. Забастовки персонала одной из Сторон не являются форс-мажорными обстоятельствами.

9.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.2. Договора, Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности не позднее 10 (десяти) календарных дней, уведомляет о форс-мажорных обстоятельствах другую Сторону с приложением к уведомлению подтверждающих данные обстоятельства документов.

9.4. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает Сторону права на освобождение от обязательств по Договору по причине указанных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности служат справка соответствующего государственного органа, копия нормативного правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справка Торгово-промышленной палаты.

9.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.2 Договора, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору переносится соразмерно времени действия форс-мажорных обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более чем на срок 30 (тридцать) календарных дней.

9.6. В случае когда форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать свыше 30 (тридцати) календарных дней либо когда при их наступлении Сторонам становится очевидным, что они будут действовать дольше этого срока, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, уведомив об этом другую сторону, и, в этом случае, ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения убытков, связанных с таким отказом.

**10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ**

10.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий Договора, либо иные, не урегулированные Договором, но связанные с ним отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров.

10.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности будут подлежать рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

**11. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ**

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения, которым является дата его подписания обеими Сторонами, и действует по «31» октября 2022 года, а в части оплаты поставленного товара – до полного исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.

11.2. Настоящий Договор не может быть изменен без обоюдного письменного соглашения Сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

11.3. Все совершенные в письменной форме изменения и дополнения к Договору, надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами, являются составной и неотъемлемой частью Договора.

11.4. Все сообщения, заявления, претензии и уведомления, связанные с исполнением настоящего Договора, должны посылаться Сторонами непосредственно друг другу по указанным в Договоре почтовым адресам Сторон. Указанные документы, переданные Сторонами факсимильным способом передачи информации, имеют юридическую силу в случае подтверждения Стороной, которой адресованы документы, соответственно, факта получения таких документов.

11.5. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков.

11.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 11.5 настоящего раздела.

11.8. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в Единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в Единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

11.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон.

11.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 11.7 настоящего раздела. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11.13. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.15. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.16. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.17. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.18. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.19. Заказчик устанавливает возможность изменить предусмотренные Договором количество, объем, цену закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе.

11.20. Изменение условий Договора в ходе его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.20.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

11.20.2. если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов от установленных при заключении договора. При осуществлении предусмотренного настоящим подпунктом изменения изменение цены договора осуществляется пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены, установленной при заключении договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договором количество такого товара;

11.20.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

11.20.4. если при исполнении договора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов;

11.20.5. если обязательства по договору в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, по независящим от сторон договора обстоятельствам, не исполнены в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем предоставления независимой гарантии, независимая гарантия должна учитывать новый срок исполнения договора;

11.20.6. Изменения существенных условий договора, заключенного   
до 01.01.2023 года, в случае невозможности его исполнения в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения, подписанного руководителем Заказчика, являющегося приложением к договору.

11.21. При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие принципы:

- изменение предмета договора не допускается;

- изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки.

**12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

12.1. Стороны при исполнении Договора:

- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются:

поставка товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельные этапы поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения Договора), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения Договора;

результаты такой приемки;

мотивированный отказ от подписания документа о приемке;

оплата поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения Договора;

заключение дополнительных соглашений, соглашения о расторжении Договора;

направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);

направление решения об одностороннем отказе от исполнения Договора;

- осуществляют обмен электронными документами посредством использования Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент, Приложения к Договору).

12.2. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Договора не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора:

- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию   
и осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом «Особые условия» Договора (далее – уполномоченные должностные лица);

- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Договора;

- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК ЕАСУЗ (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом;

- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ;

- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.

12.3. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

12.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга   
при исполнении Договора, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

12.5. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Договора, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях информации   
в сроки, предусмотренные Договором.

После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.

Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке, предусмотренном Регламентом.

12.6. Перечень электронных документов, которыми обмениваются Стороны при исполнении Договора с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в Приложениях к Договору.

12.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Договора, для Сторон осуществляется безвозмездно.

**13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Настоящий Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Гражданским Кодексом РФ, а также Положением о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница», все приложения и документы подписаны электронно-цифровой подписью.

13.2. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью приложения:

1) Приложение № 1 – «Техническое задание на выполнение работ по прокладке электрического кабеля в трубе в траншее от ТП (строение 13) до установки МРТ в здании взрослой поликлиники (строение 3) и подключению ВРУ с АВР в здании взрослой поликлиники (строение 3) по адресу: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30»;

2) Приложение № 2 – «Смета»;

3) Приложение № 3 «Сведения об объектах закупки»;

# 4) Приложение № 4 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты»;

# 5) Приложение № 5 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении договора»;

6) Приложение № 6 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области».

**14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

14.1. Заказчик: **государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница»**

ИНН 5010036291 КПП 501001001

Адрес: 141980, г. Дубна, Московская область, ул. Карла Маркса, д. 30

Телефон: +7 (496) 217-04-00, доб.0167

Факс: +7 (496) 212-33-39

Реквизиты для перечисления платежей:

ИНН 5010036291 КПП 501001001

МЭФ Московской области (л/с 32825221410, 31825221410, 30825221410 ГАУЗ МО «ДГБ»)

Счет 03224643460000004800

в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области г. Москва

БИК 004525987

ЕКС 40102810845370000004

14.2. Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **От Заказчика** | **От Подрядчика** |
| Главный врач  государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Осипов  М.П. | Генеральный директор ХХХХХХ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ХХХХХХХ  М.П. |

Приложение № 1

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

# Техническое задание

**на выполнение работ по прокладке электрического кабеля в трубе в траншее от ТП (строение 13) до установки МРТ в здании взрослой поликлиники (строение 3) и подключению ВРУ с АВР в здании взрослой поликлиники (строение 3) по адресу: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30**

*(заполняется в соответствии с Приложением 1 «Техническое задание» к аукционной документации в электронной форме и предложением победителя аукциона в электронной форме)*

**Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **От Заказчика** | **От Подрядчика** |
| Главный врач  государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Осипов  М.П. | Генеральный директор ХХХХХХ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ХХХХХХХ  М.П. |

Приложение № 2

к Договору № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

**Локальный сметный расчет (Смета)**

**Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **От Заказчика** | **От Подрядчика** |
| Главный врач  государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Осипов  М.П. | Генеральный директор ХХХХХХ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ХХХХХХХ  М.П. |