Договор

Московская область

№_______________						  «______»_______2020г.

Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Бобкова Константина Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны» и каждый в отдельности  «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, на основании результатов осуществления закупки Московской области путем проведения запроса котировок в электронной форме, протокол заседания комиссии № ___________ от ___________ г., заключили настоящий  договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет настоящего Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту помещений по адресу: Московская область, г.о. Чехов, село Мелихово, «Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово», а Заказчик оплачивает оказанные услуги в порядке, установленном настоящим Договором.

Содержание, порядок и сроки выполнения работ определяются в соответствии: с Техническим заданием (Приложение № 5) и Сметой (Приложение № 6) и Календарным планом (Приложение №7), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. выполняемые работы для нужд Московской области должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а товары, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации должна осуществляться при наличии лицензии.

1.3. Заказчик обеспечивает оплату работ в установленных Договором порядке, форме и размере.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1.	Требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

2.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ.

2.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

2.1.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

2.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

2.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.Подрядчик вправе:

2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Договора.

2.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Договора.

2.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.

2.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4. Подрядчик обязан:

2.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

2.4.2. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

2.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

2.4.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.

2.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

2.4.6. Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

- 3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору: 40 рабочих дней с момента подписания договора

3.2. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

- 4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. В течение 3-х (трех) дней после завершения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации и Акт сдачи-приемки работ, подписанные Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.

4.2.	В течение 3 (трёх) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.1 Договора, Заказчик, с особенностями установленными Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, для приемки представленных результатов исполнения договора (его отдельных этапов), заключенного по результатам закупки,  проводит экспертизу результатов исполнения договора (его отдельных этапов). Срок проведения экспертизы результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора и оформления экспертного заключения составляет не более 10 (десяти) дней.

Экспертиза результатов исполнения договора (его отдельных этапов) проводится на предмет их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов исполнения договора (его отдельных этапов) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя Договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету Договора и его результатам.

4.2.1. В случае получения от Заказчика, эксперта, экспертной организации  запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику, эксперту, экспертной организации, запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается лицами, проводившими экспертизу.

4.2.2. Не позднее 3 (трёх) дней после оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ на основании экспертного заключения в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения Договора (его отдельных этапов) в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

4.3. В случае получения от Заказчика  (запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ или) мотивированного отказа от принятия результатов работ, или  экспертного заключения (акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении (акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.4.	В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ один из которых направляет Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2 Договора.

4.5.	Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5. Цена Договора и порядок расчетов

5.1.	Цена Договора составляет __________ (_____________ копеек) НДС _____________, (далее – Цена Договора) является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и Гражданским кодексом РФ.

5.2.	Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

5.3.	Цена Договора указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с оказанием услуг и всех расходов на перевозку, монтаж, демонтаж, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

По соглашению сторон могут быть   изменены размер и (или) сроки оплаты  и (или) объем товаров, работ, услуг, в случае уменьшения Учредителю, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание  государственных услуг (выполнение работ).

5.4. Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные  в соответствии с настоящим Договором, путем перечисления Цены Договора на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 11 Договора, за счет бюджетных средств, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами  Акта сдачи-приемки работ, в течение 30 (тридцати)  календарных дней  с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

5.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

5.7.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Подрядчику соответствующего размера неустойки.

5.8. В случае задержки бюджетного финансирования на оплату работ Подрядчика по Договору, Заказчик не позднее 2 (двух) банковских дней до окончания срока ежемесячной оплаты работ по Договору письменно уведомляет Подрядчика о задержке оплаты. Срок задержки может составлять до 60 (шестьдесят) суток включительно.

5.8.1. При поступлении бюджетных средств на оплату работ по Договору на счёт Заказчика, Заказчик в течение 3 (трёх) банковских дней оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Договором, путем перечисления Цены Договора в месяц на банковский счет Подрядчика.

5.8.2. При непоступлении бюджетных средств на оплату работ по Договору на счёт Заказчика, Заказчик, в течение 3 (трёх) банковских дней с момента истечения срока задержки, оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Договором, путем перечисления Цены Договора в месяц на банковский счет Подрядчика из средств, полученных от приносящей доход деятельности.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе начислить штраф в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, определяемый в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №  570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042, в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011).

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 10 (Десять) процентов цены Договора, что составляет ___________________ рублей ____ копеек) (согласно постановлению № 1042, в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011).

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

6.6. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

6.7. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

6.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

6.9. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10-ти рабочих дней с даты расторжения Договора или подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 6.4 Договора.

6.10. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору, обязана произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10-ти рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

- 7. Изменение и расторжение договора

7.1. Изменение условий Договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

7.1.1.При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

7.1.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные Договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены Договора. При уменьшении, предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное Договором количество такого товара;

7.1.3. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

7.2. В случае, если при исполнении Договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения Договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 десяти дней со дня внесения изменений в Договор размещает информацию об изменении Договора с указанием измененных условий в Единой информационной системе.

7.3. В случае если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 процентов от объема ранее произведенной закупки, такое изменение условий Договора допускается без согласования проекта дополнительного соглашения, с органом исполнительной власти Московской области (государственным органом Московской области), в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, и Комитетом по конкурентной политике Московской области.

В случае увеличения, предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги от 10 до 30 процентов от объема ранее произведенной закупки соответствующие изменения допускаются при условии последовательного согласования таких изменений с органом исполнительной власти Московской области (государственным органом Московской области), в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, и Комитетом по конкурентной политике Московской области в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

7.4. При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие принципы:

изменение предмета Договора не допускается;

изменения ведут к обоснованному улучшению условий Договора для Заказчика по сравнению с текущими условиями Договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

7.5. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.6. Договор, может быть, расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было предусмотрено документацией о конкурентной закупке и настоящим Договором.

7.7. При расторжении Договора в одностороннем порядке по вине Подрядчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

7.8. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении.

- 8. Порядок урегулирования споров

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (если таковые имеются).

8.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

- 9. Срок действия, порядок изменения Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2020 года.

9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

- 10.Особые условия

- 10.1. Стороны при исполнении Договора:

- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются:

работы, а также отдельные этапы работ (далее - отдельный этап исполнения Договора), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Договора;

результаты такой приемки;

мотивированный отказ от подписания документа о приемке;

оплата выполненных работ, а также отдельных этапов исполнения Договора;

заключение дополнительных соглашений;

направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);

направление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта;

- осуществляют обмен электронными документами посредством использования ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения договоров Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Договора:

- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом Договора «Особые условия» (далее – уполномоченные должностные лица);

- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Договора;

- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК ЕАСУЗ (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом;

- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ;

- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.

- 10.2. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

- 10.3. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

- 10.4. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Договора, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Договором.

После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.

Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке, предусмотренном Регламентом.

  - Перечень электронных документов, которыми обмениваются Стороны при исполнении Договора с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в приложении 3 к Договору.

- Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Договора, для Сторон осуществляется безвозмездно.

- 11. Прочие условия

11.1.	Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложение:

Приложение № 1 Сведения об объектах закупки

Приложение № 2 Сведения об обязательствах сторон и порядок оплаты

Приложение № 3 Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при

исполнении договора

Приложение № 4 Регламент электронного документооборота

Приложение № 5 -Техническое задание

Приложение № 6 –Смета

Приложение № 7 – Календарный план

- 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: 142326, Московская область, Чеховский район, село Мелихово, Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» Место нахождения: Московская область, Чеховский район, село Мелихово, Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» | Место нахождения: Юрид. адрес: |
| Реквизиты: ИНН 5048050619, КПП 504801001, ОГРН 1025006398691, ОКВЭД 91.02, ОКТМО 46656404 ОКПО 33026227 Банковские реквизиты: МЭФ Московской области (Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» л\с 30018D06660) «ГУ Банка России по ЦФО» БИК 044525000 р\с 406 018 109 452 530 00001 Тел./факс 8 (49672) 7-62-56 е-maiI: melikhovo@ mail.ru | Банковские реквизиты: |
| Заказчик: Генеральный директор Государственного автономного учреждения культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» ______________ (Бобков К.В.) М.П. | Подрядчик: ____________ () М.П. |

Приложение 1 к договору

от «____» ___________ 20___ г. № ___________

# Сведения об объектах закупки

| КОЗ / ОКПД2 | Наименование | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 03.06.06.08.03 / 41.20.40.900 |  | (не указано)* |

| Итого: | (не указано)* |
| --- | --- |

* Значение заполняется на этапе заключения договора.

## Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги

Отсутствуют * Заполняется на этапе заключения договора.

## Сведения о сертификатах подтверждения происхождения товаров (форма СТ-1)

* Заполняется на этапе заключения договора.

Отсутствуют

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ________________ | ________________ |
| ________________ __________ /________________/ « » __________ 20 г. | МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.П. ЧЕХОВА "МЕЛИХОВО" __________ /______________/ « » __________ 20 г |

Приложение 2 к договору

от «____» ___________ 20___ г. № ___________

# Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты

## Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по текущему ремонту помещений | Разово | Подрядчик |  |
|  | Объект закупки |  |  |  |
|  | - ; |  |  |  |
|  | Срок начала исполнения обязательства, не позднее: 0 раб. дн. от даты заключения договора ; Срок окончания исполнения обязательства, не позднее: 40 дн. от даты заключения договора ; |  |  |  |

## Сведения о порядке оплаты

Таблица 2.2

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Учёт неустойки | Сумма, руб. */ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по текущему ремонту помещений | Оплата | Оплата за вычетом неустойки ** | 100% По фактическому объёму |
|  | Срок начала исполнения обязательства, не позднее: 30 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@» (Выполнение работ по текущему ремонту помещений) ; |  |  |  |

* Значение заполняется на этапе заключения договора только для авансовых платежей.

** В случае начисления поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и при неудовлетворении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в добровольном порядке предусмотренных контрактом требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в указанный заказчиком срок, заказчик производит оплату товаров (работ, услуг) за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).

## Место выполнения работ

Таблица 2.3

| Получатель | Место выполнения работ |
| --- | --- |
| Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» | 142326, Московская область, Чеховский район, село Мелихово |

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ________________ | ________________ |
| ________________ __________ /________________/ « » __________ 20 г. | МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.П. ЧЕХОВА "МЕЛИХОВО" __________ /______________/ « » __________ 20 г |

Приложение 3 к договору

от «____» ___________ 20___ г. № ___________

# Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении договора

## Оформление при исполнении обязательств

Таблица 3.1

| Обязательство по договору | Наименование документа | Действие сторон | Срок направления и подписания документов, не позднее | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту помещений | Платёжное поручение | Направление/Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Выполнение работ по текущему ремонту помещений | Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@ | Направление/Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Счёт на оплату | Направление/Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |

## Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 3.2

| Наименование обязательства | Порядок проведения приемки | Документ о приемке | Срок предоставления документа о приемке, срок осуществления приемки и оформления результатов | Действие | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту помещений | приёмку осуществляет заказчик | Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@ | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Направление/Подписание | Подрядчик |
|  |  |  | 10 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

## Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.3

| Наименование обязательства | Порядок проведения экспертизы | Документ, оформляемый по результатам экспертизы | Направление документа о приемке | Срок проведения экспертизы и оформления результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту помещений | Силами заказчика | Отражается в документе приёмки | Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@ | Соответствует срокам приёмки |

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ________________ | ________________ |
| ________________ __________ /________________/ « » __________ 20 г. | МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.П. ЧЕХОВА "МЕЛИХОВО" __________ /______________/ « » __________ 20 г |

Приложение 4 к договору

от «____» ___________ 20___ г. № ___________

# Регламент электронного документооборота
Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области

  - Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент) определяет общие правила осуществления информационного взаимодействия между Сторонами Договора посредством обмена электронными документами при исполнении Договора через Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ).

  - Настоящий Регламент является приложением к договору, заключенному в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Договор).

  - В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины:

Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области - подсистема Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными документами в ходе исполнения договоров, а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств по договору.

Структурированный электронный документ – электронный документ, сформированный/импортированный в ПИК ЕАСУЗ при помощи соответствующих интерфейсов ПИК ЕАСУЗ.

Неструктурированный электронный документ – электронный документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и не имеет заранее определенной структуры данных в ПИК ЕАСУЗ (в том числе сканированные версии документов, ранее составленные на бумажных носителях информации).

Личный кабинет – рабочая область Стороны Договора в ПИК ЕАСУЗ, доступная только зарегистрированным в ПИК ЕАСУЗ пользователям - сотрудникам заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя).

Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и терминам, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.

  - Обмен электронными документами между Сторонами Договора в ПИК ЕАСУЗ осуществляется посредством системы электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ.

  - Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ в целях осуществления электронного документооборота для Сторон Договора осуществляется безвозмездно.

  - Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам Договора при использовании ПИК ЕАСУЗ, в том числе в части функционирования ЭДО ПИК ЕАСУЗ, осуществляет Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий».

  - При формировании и обмене электронными документами Стороны Договора должны руководствоваться положениями настоящего Регламента, а также информационными материалами, размещенными в открытом доступе на сайте http://pik.mosreg.ru.

2. Обязательными требованиями к Сторонам Договора для осуществления работы с электронным документооборотом в ПИК ЕАСУЗ являются:

- наличие у Стороны Договора сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), полученного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в одном из аккредитованных Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющих центров;

- наличие автоматизированного рабочего места (АРМ);

- наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);

- наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);

- использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), сертифицированных в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации к СКЗИ и полученного Стороной Договора с соблюдением требований законодательства.

Согласно аттестату соответствия Государственной информационной системы Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) ЕАСУЗ соответствует требованиям нормативной документации по безопасности информации по 3 классу защищенности и не предназначена для обработки информации ограниченного доступа.

В этой связи в ПИК ЕАСУЗ обрабатываются исключительно общедоступные персональные данные. Ответственность за внесение персональных данных третьих лиц несет сторона, внесшая сведения.

3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон Договора несёт следующие обязанности:

3.1.	После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей организации (индивидуального предпринимателя) в ПИК ЕАСУЗ.

3.2.	Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, предусмотренные условиями Договора.

3.3.	Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной Договора документов и сведений через ПИК ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений.

3.4.	Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключающий неавторизованный доступ к ним третьих лиц.

4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются:

4.1.	Все документы и сведения, предусмотренные условиями (гражданско-правового договора), направляемые Сторонами Договора между собой в ПИК ЕАСУЗ, должны быть в форме электронных документов.

4.2.	Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами Договора, должны быть подписаны в ЭДО ПИК ЕАСУЗ КЭП лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны Договора.

4.3.	Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами Договора через ЭДО ПИК ЕАСУЗ, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия. Электронные документы, подписанные КЭП в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

4.4.	После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой электронный документ получает статус «Подписан» в ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда подписан.

4.5. Факт и дата доставки любого электронного документа, направленного посредством ПИК ЕАСУЗ, а также факт и дата получения надлежащего уведомления о доставке такого электронного документа, подтверждаются поступлением в раздел «Уведомления» Личного кабинета Стороны по договору соответствующего уведомления, содержащего дату его поступления.

Фактом и датой начала работы в Личном кабинете ПИК ЕАСУЗ Стороны признается момент регистрации Стороны в ПИК ЕАСУЗ. Сведения о регистрации Стороны формируются в ПИК ЕАСУЗ автоматизировано после прохождения регистрации и фиксируются в разделе «Зарегистрированные заказчики и исполнители».

4.6.	Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следующие типы электронных документов:

4.6.1.	Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ и подписываемые КЭП.

4.6.2.	Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и загружаемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ.

4.6.3.	Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой.

4.7.	Правила формирования для подписания структурированных электронных документов:

4.7.1.	Структурированный электронный документ формируется Стороной Договора в ПИК ЕАСУЗ посредством:

4.7.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При формировании электронного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность внесенных данных. Документы, сформированные с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.

4.7.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При импорте в ПИК ЕАСУЗ структурированного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность импортируемых данных, соответствие формату. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.

4.7.1	.3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать XML документ соответствующего формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ не должен превышать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.

4.8.	Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов:

4.8.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Договора с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК ЕАСУЗ могут быть загружены файлы следующих типов: .7z, .doc, .docx, .gif, .jpg,. jpeg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.

4.8.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать печатную форму данного электронного документа. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен не превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.

4.9. Правила передачи файлов:

4.9.1.	В случае передачи неструктурированного файла Сторона Договора самостоятельно несет ответственность за содержание такого документа.

4.9.2.	В случае передачи Стороной Договора структурированного файла ПИК ЕАСУЗ предоставляет средства для формирования такого документа. При этом Сторона Договора обязана подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот файл, который был сформирован ей средствами ПИК ЕАСУЗ.

4.9.3.	Направляемые файлы между Сторонами Договора должны быть подписаны КЭП с помощью интерфейса ЭДО ПИК ЭАСУЗ.

4.10.	 Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой:

- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой, используется программное обеспечение ПИК ЕАСУЗ.

5. Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до его подписания Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, в следующем порядке:

- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве электронного документа;

- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то направить уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве невозможно;

- в случае если отзываемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то при направлении уведомления в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве происходит автоматизированный отзыв данного документа.

Для документов с односторонней подписью возможность отзыва подписанного электронного документа не предусмотрена.

6. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Договора, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажном носителе информации в порядке и сроки, предусмотренные договором.

Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором невозможно обеспечить электронный документооборот в течение срока, указанного в таблице «Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее – Таблица) и при этом выполнены следующие условия:

а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни;

б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с приложением принт-скрина страницы Портала исполнения контракта, либо портала Оператора ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя;

в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в течение 240 мин. с момента получения заявки. При этом:

- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявки;

- если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 09 00;

- если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего рабочего дня;

- если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на следующий рабочий день в той части времени, которая является разницей между 240 минутами, предоставляемыми на ее рассмотрение и количеством минут, исчисляемым с момента подачи заявки до 18 00 рабочего дня.

Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ

Таблица 1

| № п/п | Описание ситуации/проблемы | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недоступность Системы ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 2 | Недоступность ЭДО ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 3 | Невозможность выполнения процедуры входа в личный кабинет ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 4 | Невозможность формирования электронного документа, либо прикрепления электронного документа (файла) | 240 мин. |
| 5 | Невозможность передачи электронного документа для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 6 | Невозможность подписания электронного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 7 | Невозможность передачи сведений из ЕИС в ПИК ЕАСУЗ о заключении договора либо об изменении статуса договора | 240 мин. |

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ________________ | ________________ |
| ________________ __________ /________________/ « » __________ 20 г. | МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.П. ЧЕХОВА "МЕЛИХОВО" __________ /______________/ « » __________ 20 г |

Приложение № 5

к договору №_____________

от ________________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по текущему ремонту помещений

- Заказчик:

Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово».

- Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по текущему ремонту помещений (общественный туалет)

- Начальная (максимальная) цена договора: 866 255,64руб.

- Источник финансирования:

Бюджет Московской области.

- Место оказания услуг (выполнения работ):

Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово, территория «Музей-заповедник А.П.Чехова».

6. Срок выполнения работ :

40 рабочих дней с момента подписания договора.

- Способ проведения закупки:

Запрос котеровок в электронном виде

- Описание объекта закупки, его технические (потребительские) и количественные характеристики:

8.1 Состав и содержание выполняемых работ:

Проведение работ по текущему ремонту внутренних помещеницй общественного туалета общей площадью 70 м2, высота стен 3,25 м

8.2 Схема расположения помещений:

- Помещение 1 «коридор» (S= 8,2м2),

- помещение 2 «умывальник» (S= 3,8 м2),

- помещение 3 «туалет для лиц с ограничеными возможностями» (S= 4,7 м2),

- помещение 4 «туалет мужской» (S= 19 м2)

- помещение 5 «коридор» (S= 6,8м2),

- помещение 6 «умывальник» (S= 3,8 м2),

- помещение 7 «хозяйственное помещение» (S= 4,7 м2),

- помещение 8 «туалет женский»(S= 19 м2).

| 8 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 2 | 3 |
| 5 |  | 1 |  |

8.4. Перечень работ:

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Комната 1 "коридор" (S= 8,2м2) |  |  |
| Нанесение бетоноконтакта (стены) | м2 | 33 |
| Штукатурка стен | м2 | 33 |
| Грунтовка пола | м2 | 8,2 |
| Устройство наливного пола | м2 | 8,2 |
| Укладка плитки (пол) | м2 | 8,2 |
| Затирка плитки (пол) | м2 | 8,2 |
| Укладка плитки (стены) | м2 | 33 |
| Затирка плитки (стены) | м2 | 33 |
| Монтаж дверных наличников | комп | 4 |
| Монтаж перегородки из гипсокартона дверного проема размером 2,1х1,04м | шт. | 1 |
| Монтаж подвесного реечного потолка из материала заказчика | м2 | 8,2 |
| Комната 2 "умывальник" (S= 3,8 м2) |  |  |
| Нанесение бетон контакта (стены) | м2 | 20 |
| Штукатурка стен | м2 | 20 |
| Грунтовка пола | м2 | 3,8 |
| Устройство наливного пола | м2 | 3,8 |
| Укладка плитки (пол) | м2 | 3,8 |
| Затирка плитки (пол) | м2 | 3,8 |
| Укладка плитки (стены) | м2 | 20 |
| Затирка плитки (стены) | м2 | 20 |
| Монтаж/демонтаж раковины для умывания | шт. | 2 |
| Монтаж подвесного реечного потолка из материала заказчика | м2 | 3,8 |
| Комната 3 "помещение для лиц с ограничеными возможностями" (S= 4,7 м2) |  |  |
| Нанесение бетон контакта (стены) | м2 | 26 |
| Штукатурка стен | м2 | 26 |
| Грунтовка пола | м2 | 4,7 |
| Устройство наливного пола | м2 | 4,7 |
| Укладка плитки (пол) | м2 | 4,7 |
| Затирка плитки (пол) | м2 | 4,7 |
| Укладка плитки (стены) | м2 | 26 |
| Затирка плитки (стены) | м2 | 26 |
| Монтаж/демонтаж раковины для умывания | шт. | 1 |
| Монтаж/демонтаж унитаза | шт. | 1 |
| Монтаж подвесного реечного потолка из материала заказчика | м2 | 4,7 |
| Комната 4 " туалет" (S= 19 м2) |  |  |
| Нанесение бетоноконтакта (стены) | м2 | 54 |
| Штукатурка стен | м2 | 54 |
| Грунтовка пола | м2 | 19 |
| Устройство наливного пола | м2 | 19 |
| Укладка плитки (пол) | м2 | 19 |
| Затирка плитки (пол) | м2 | 19 |
| Укладка плитки (стены) | м2 | 54 |
| Затирка плитки (стены) | м2 | 54 |
| Монтаж/демонтаж писсуара | шт. | 3 |
| Монтаж/демонтаж унитаза | шт. | 5 |
| Монтаж подвесного реечного потолка из материала заказчика | м2 | 19 |
| Комната 5 " коридор"(S= 6,8м2) |  |  |
| Нанесение бетоноконтакта (стены) | м2 | 32 |
| Штукатурка стен | м2 | 32 |
| Грунтовка пола | м2 | 6,8 |
| Устройство наливного пола | м2 | 6,8 |
| Укладка плитки (пол) | м2 | 6,8 |
| Затирка плитки (пол) | м2 | 6,8 |
| Укладка плитки (стены) | м2 | 32 |
| Затирка плитки (стены) | м2 | 32 |
| Монтаж дверных наличников | комп | 4 |
| Монтаж межкомнатной двери в проем 2,1х1,04м | комп | 1 |
| Монтаж подвисного реечного потолка из материала заказчика | м2 | 6,8 |
| Комната 6 " умывальник" (S= 3,8м2) |  |  |
| Нанесение бетон контакта (стены) | м2 | 20 |
| Штукатурка стен | м2 | 20 |
| Грунтовка пола | м2 | 3,8 |
| Устройство наливного пола | м2 | 3,8 |
| Укладка плитки (пол) | м2 | 3,8 |
| Затирка плитки (пол) | м2 | 3,8 |
| Укладка плитки (стены) | м2 | 20 |
| Затирка плитки (стены) | м2 | 20 |
| Монтаж/демонтаж раковины для умывания | шт. | 3 |
| Монтаж подвесного реечного потолка из материала заказчика | м2 | 3,8 |
| Комната 7 "хозяйственное помещение"(S= 4,7 м2) |  |  |
| Нанесение бетон контакта (стены) | м2 | 26 |
| Штукатурка стен | м2 | 26 |
| Грунтовка пола | м2 | 4,7 |
| Устройство наливного пола | м2 | 4,7 |
| Укладка плитки (пол) | м2 | 4,7 |
| Затирка плитки (пол) | м2 | 4,7 |
| Укладка плитки (стены) | м2 | 26 |
| Затирка плитки (стены) | м2 | 26 |
| Монтаж/демонтаж раковины для умывания | шт. | 1 |
| Монтаж/демонтаж унитаза | шт. | 1 |
| Монтаж подвесного реечного потолка из материала заказчика | м2 | 4,7 |
| Комната 8 "туалет"(S= 19 м2) |  |  |
| Нанесение бетоноконтакта (стены) | м2 | 54 |
| Штукатурка стен | м2 | 54 |
| Грунтовка пола | м2 | 19 |
| Устройство наливного пола | м2 | 19 |
| Укладка плитки (пол) | м2 | 19 |
| Затирка плитки (пол) | м2 | 19 |
| Укладка плитки (стены) | м2 | 54 |
| Затирка плитки (стены) | м2 | 54 |
| Монтаж/демонтаж унитазаи | шт. | 7 |
| Монтаж подвесного реечного потолка из материала заказчика | м2 | 19 |
| Электромонтажные работы в помещениях 1-8 |  |  |
| Демонтаж системы освещения в помещениях 1-8 / монтаж новой системы освещения (24светильника) | м2 | 70 |
| монтаж/демонтаж системы отопления (электрические конвекторы) | шт. | 4 |
| Монтаж вентиляции в помещениях 1-8 |  |  |
| Монтаж системы вентиляции в помещениях 1-8 (ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ или КРУГЛЫЙ ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100Х100 или d=100мм, длиной 10м/п с 5-ю точками забора воздуха с крепежом) | комп | 2 |

8.5 Материалы и оборудование:

| Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Штукатурка цементно-песчаная мещок/25кг расход 15-17кг на м2 толщина слоя 1 см | шт. | 180 |
| Профиль маячковый (ПМ) Премиум 10x3000 мм | шт. | 90 |
| Керамогранитная плитка 30х30 с противоскользщим покрытием, цвет серый | м2 | 88 |
| Плитка белая глянцевая 20х30 | м2 | 331 |
| Затирка уп/2кг цвет серый | уп | 60 |
| Плиточный клей Юнис Плюс Или аналог, мешки по 25 кг | шт. | 35 |
| Наливной пол Основит pro или аналог, мешки по 20кг | шт. | 60 |
| Грунт для цементного покрытия Glims DeepPrime или аналог 10л | кан | 8 |
| Профиль направляющий для монтажа гипсокартона 50x40x3000 мм | шт. | 4 |
| Гипсокартон влагостойкий Knauf ГСП-А 2500x1200х12.5 мм или аналог | шт. | 2 |
| Наличник телескопический Дюплекс/Фортуна 2200х70 мм цвет белёный дуб или аналог | шт. | 12 |
| Дверь межкомнатная 90х200 см цвет белый с фурнитуройи замком | шт. | 1 |
| Провод ВВГПнгА FRLS 3х1,5NPE06 или аналог | м | 100 |
| Светильник светодиодный LLFW 36 Вт, 2520 Лм, 6500 К, IP40 или аналог | шт. | 24 |
| Систама вентиляции: (квадратный воздуховод из оцинкованной стали 100Х100 или круглый d100мм, длиной 10м/п с 5-ю точками забора воздуха с крепежом) | комп | 2 |

- Требования к качеству, техническим характеристикам и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ (в том числе иные).

Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с техническим заданием.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (утв. Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ), санитарных норм и правил;

Все применяемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными, не восстановленными.

Качество материалов должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ и подтверждаться сертификатами соответствия. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставляемых материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. В случае недоброкачественности материала и изделий, Подрядчик обязан произвести их замену за свой счет в течение 5 рабочих дней с момента их обнаружения Заказчиком;

В случае указания в документации о конкурентной закупке товарных знаков (торговых марок, завода изготовителя) товаров (материалов) и оборудования, используемых для производства работ, то такие товарные знаки (торговые марки, завод изготовитель) следует читать со словами «или эквивалент». Допускается эквивалентность товаров (материалов) и оборудования, которые в документации содержат указание на товарный знак (торговую марку, завод изготовитель), с техническими характеристиками, соответствующими предусмотренным документацией, только после согласования с Заказчиком;

Подрядчик должен иметь в штате квалифицированных работников, прошедших обучение и имеющих соответствующие допуски и разрешения для работы. Требования к безопасности выполняемых работ (в том числе иные).

При выполнении работ Подрядчиком должны быть обеспечены:

безопасность для людей и имущества Заказчика;

соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

- Порядок приемки работ.

1) Заказчик имеет право проверять ход выполнения работ в любое время;

2) Приемка работ осуществляется в срок до 10 (десяти) рабочих дней после выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Техническим заданием, локальным сметным расчетом и подтверждения объемов выполненных работ, в том числе актами освидетельствования скрытых работ.

Итогом приемки работ является подписание уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- Требования к объему предоставления гарантий качества выполненных работ.

Подрядчик предоставляет гарантию на 100%  выполненных работ.

Подрядчик гарантирует:

надлежащее качество используемых материалов, конструкций и оборудования,  соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удовлетворяющими их качество;

качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- Требования к сроку предоставления гарантий качества выполненных работ.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объектов, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 2 лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Генеральный директор ______________ (Бобков К.В.)

М.П.

Приложение № 6

к договору №_____________

от ________________2020 г.

СМЕТА.

Выполнение работ по текущему ремонту помещений

- Заказчик:

Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово».

- Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по текущему ремонту помещений (общественный туалет)

- Начальная (максимальная) цена договора: 866 255,64руб.

- Источник финансирования:

Бюджет Московской области.

- Место оказания услуг (выполнения работ):

Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово, территория «Музей-заповедник А.П.Чехова».

6. Срок выполнения работ :

40 рабочих дней с момента подписания договора.

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комната 1 (S= 8,2м2) |  |  |  |  |
| Нанесение бетоноконтакта (стены) | м2 | 33 |  | 0 |
| Штукатурка стен толщиной до 10мм | м2 | 33 |  | 0 |
| Грунтовка пола | м2 | 8,2 |  | 0 |
| Устройство наливного пола | м2 | 8,2 |  | 0 |
| Укладка плитки (пол) | м2 | 8,2 |  | 0 |
| Затирка плитки (пол) | м2 | 8,2 |  | 0 |
| Укладка плитки (стены) | м2 | 33 |  | 0 |
| Затирка плитки (стены) | м2 | 33 |  | 0 |
| Монтаж дверных наличников | комп | 4 |  | 0 |
| Монтаж перегородки из гипсокартона дверного проема 2,1х1,04м | шт. | 1 |  | 0 |
| Монтаж подвесного реечного потолка из материала заказчика | м2 | 8,2 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |
| Комната 2 (S= 3,8 м2) |  |  |  |  |
| Нанесение бетон контакта (стены) | м2 | 20 |  | 0 |
| Штукатурка стен толщиной до 10мм | м2 | 20 |  | 0 |
| Грунтовка пола | м2 | 3,8 |  | 0 |
| Устройство наливного пола | м2 | 3,8 |  | 0 |
| Укладка плитки (пол) | м2 | 3,8 |  | 0 |
| Затирка плитки (пол) | м2 | 3,8 |  | 0 |
| Укладка плитки (стены) | м2 | 20 |  | 0 |
| Затирка плитки (стены) | м2 | 20 |  | 0 |
| Монтаж/демонтаж раковины для умывания | шт. | 2 |  | 0 |
| Монтаж подвесного реечного потолка из материала заказчика | м2 | 3,8 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |
| Комната 3(S= 4,7 м2) |  |  |  |  |
| Нанесение бетон контакта (стены) | м2 | 26 |  | 0 |
| Штукатурка стен толщиной до 10мм | м2 | 26 |  | 0 |
| Грунтовка пола | м2 | 4,7 |  | 0 |
| Устройство наливного пола | м2 | 4,7 |  | 0 |
| Укладка плитки (пол) | м2 | 4,7 |  | 0 |
| Затирка плитки (пол) | м2 | 4,7 |  | 0 |
| Укладка плитки (стены) | м2 | 26 |  | 0 |
| Затирка плитки (стены) | м2 | 26 |  | 0 |
| Монтаж/демонтаж раковины для умывания | шт. | 1 |  | 0 |
| Монтаж/демонтаж унитаза | шт. | 1 |  | 0 |
| Монтаж подвесного реечного потолка из материала заказчика | м2 | 4,7 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |
| Комната 4 (S= 19 м2) |  |  |  |  |
| Нанесение бетоноконтакта (стены) | м2 | 54 |  | 0 |
| Штукатурка стен толщиной до 10мм | м2 | 54 |  | 0 |
| Грунтовка пола | м2 | 19 |  | 0 |
| Устройство наливного пола | м2 | 19 |  | 0 |
| Укладка плитки (пол) | м2 | 19 |  | 0 |
| Затирка плитки (пол) | м2 | 19 |  | 0 |
| Укладка плитки (стены) | м2 | 54 |  | 0 |
| Затирка плитки (стены) | м2 | 54 |  | 0 |
| Монтаж/демонтаж писсуара | шт. | 3 |  | 0 |
| Монтаж/демонтаж унитаза | шт. | 5 |  | 0 |
| Монтаж подвесного реечного потолка из материала заказчика | м2 | 19 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |
| Комната 5 (S= 6,8м2) |  |  |  |  |
| Нанесение бетоноконтакта (стены) | м2 | 32 |  | 0 |
| Штукатурка стен толщиной до 10мм | м2 | 32 |  | 0 |
| Грунтовка пола | м2 | 6,8 |  | 0 |
| Устройство наливного пола | м2 | 6,8 |  | 0 |
| Укладка плитки (пол) | м2 | 6,8 |  | 0 |
| Затирка плитки (пол) | м2 | 6,8 |  | 0 |
| Укладка плитки (стены) | м2 | 32 |  | 0 |
| Затирка плитки (стены) | м2 | 32 |  | 0 |
| Монтаж дверных наличников | комп | 4 |  | 0 |
| Монтаж межкомнатной двери в проем2,1х1,04м | комп | 1 |  | 0 |
| Монтаж подвесного реечного потолка из материала заказчика | м2 | 6,8 |  | 0 |
| ИТОГО |  |  |  | 0 |
| Комната 6 (S= 3,8м2) |  |  |  |  |
| Нанесение бетон контакта (стены) | м2 | 20 |  | 0 |
| Штукатурка стен толщиной до 10мм | м2 | 20 |  | 0 |
| Грунтовка пола | м2 | 3,8 |  | 0 |
| Устройство наливного пола | м2 | 3,8 |  | 0 |
| Укладка плитки (пол) | м2 | 3,8 |  | 0 |
| Затирка плитки (пол) | м2 | 3,8 |  | 0 |
| Укладка плитки (стены) | м2 | 20 |  | 0 |
| Затирка плитки (стены) | м2 | 20 |  | 0 |
| Монтаж/демонтаж раковины для умывания | шт. | 3 |  | 0 |
| Монтаж подвесного реечного потолка из материала заказчика | м2 | 3,8 |  | 0 |
| ИТОГО |  |  |  | 0 |
| Комната 7(S= 4,7 м2) |  |  |  |  |
| Нанесение бетон контакта (стены) | м2 | 26 |  | 0 |
| Штукатурка стен толщиной до 10мм | м2 | 26 |  | 0 |
| Грунтовка пола | м2 | 4,7 |  | 0 |
| Устройство наливного пола | м2 | 4,7 |  | 0 |
| Укладка плитки (пол) | м2 | 4,7 |  | 0 |
| Затирка плитки (пол) | м2 | 4,7 |  | 0 |
| Укладка плитки (стены) | м2 | 26 |  | 0 |
| Затирка плитки (стены) | м2 | 26 |  | 0 |
| Монтаж/демонтаж раковины для умывания | шт. | 1 |  | 0 |
| Монтаж/демонтаж унитаза | шт. | 1 |  | 0 |
| Монтаж подвесного реечного потолка из материала заказчика | м2 | 4,7 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |
| Комната 8 (S= 19 м2) |  |  |  |  |
| Нанесение бетоноконтакта (стены) | м2 | 54 |  | 0 |
| Штукатурка стен толщиной до 10мм | м2 | 54 |  | 0 |
| Грунтовка пола | м2 | 19 |  | 0 |
| Устройство наливного пола | м2 | 19 |  | 0 |
| Укладка плитки (пол) | м2 | 19 |  | 0 |
| Затирка плитки (пол) | м2 | 19 |  | 0 |
| Укладка плитки (стены) | м2 | 54 |  | 0 |
| Затирка плитки (стены) | м2 | 54 |  | 0 |
| Монтаж/демонтаж унитазами | шт. | 7 |  | 0 |
| Монтаж подвесного реечного потолка из материала заказчика | м2 | 19 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| Демонтаж-монтаж системы освещения в помещениях 1-8 / монтаж системы освещения в помещениях 1-8 (24светильника) | м2 | 70 |  | 0 |
| Монтаж/демонтаж системы отопления (электрические конвекторы) | шт. | 4 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |
| Монтаж вентиляции |  |  |  |  |
| Монтаж системы вентиляции в помещениях 1-8 (ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ или КРУГЛЫЙ ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100Х100 или d=100мм, длиной 10м/п. с 5-ю точками забора воздуха с крепежом) | комп | 2 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |
| Материалы |  |  |  |  |
| Штукатурка цементно-песчаная мешок/25кг расход 15-17кг на м2 толщина слоя 1 см | шт. | 180 |  | 0 |
| Профиль маячковый (ПМ) Премиум 10x3000 мм | шт. | 90 |  | 0 |
| Керамогранитная плитка 30х30 с противоскользящим покрытием, цвет серый | м2 | 88 |  | 0 |
| Плитка белая глянцевая 20х30 | м2 | 331 |  | 0 |
| Затирка уп/2кг цвет серый | уп. | 60 |  | 0 |
| Плиточный клей Юнис Плюс или аналог, мешки по 25 кг | шт. | 35 |  | 0 |
| Наливной пол Основит pro или аналог, мешки по 20кг | шт. | 60 |  | 0 |
| Грунт для цементного покрытия Glims DeepPrime или аналог 10л | канистра | 8 |  | 0 |
| Профиль направляющий для монтажа гипсокартона 50x40x3000 мм | шт. | 4 |  | 0 |
| Гипсокартон влагостойкий Knauf ГСП-А 2500x1200х12.5 мм или аналог | шт. | 2 |  | 0 |
| Наличник телескопический Дюплекс/Фортуна 2200х70 мм цвет белёный дуб или аналог | шт. | 12 |  | 0 |
| Дверь межкомнатная 90х200 см цвет белый с фурнитурой и замком | шт. | 1 |  | 0 |
| Провод ВВГПнгА FRLS 3х1,5NPE06 или аналог | м | 100 |  | 0 |
| Светильник светодиодный LLFW 36 Вт, 2520 Лм, 6500 К, IP40 или аналог | шт. | 24 |  | 0 |
| Система вентиляции: (квадратный воздуховод из оцинкованной стали 100Х100 или круглый d100мм, длиной 10м/п с 5-ю точками забора воздуха с крепежом) | комп | 2 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |
| Итого с учетом выполнения работ и материалов : |  |  |  | 0 |

Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Генеральный директор ______________ (Бобков К.В.)

М.П.

Приложение № 7

к договору №_____________

от ________________2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ______________ (Бобков К.В.)

«____» ____________2020 года

Календарный план

по выполнению работ по текущему ремонту помещений (общественный туалет) по адресу Московская область, г.о. Чехов, село Мелихово, «Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

| № п/п | Наименование работ | Месяц |  |  | Месяц |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-30 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

Наименование Исполнителя   _____________________________________  (Инициалы Фамилия)

Ведущий архитектор музея А.П. Чехова  __________________________________Н.Г Слободянюк