Приложение № 5

к договору №_____________

от________________2021 г.

Техническое задание

Выполнение работ по реставрации музейных предметов

- Заказчик: Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово».

- Наименование объекта закупки: выполнение работ по реставрации музейных предметов

- Начальная (максимальная) цена договора: 1 280 000,00 рублей.

- Источник финансирования: бюджет Московской области (субсидия на иные цели)

- Способ осуществления закупки: запрос предложений в электронной форме

6.    Место оказания услуг (выполнения работ): по месту нахождения Исполнителя.

7.    Срок оказания услуг: начало - с даты заключения договора, окончание - 10.12.2021г.

8.  Наименование предметов, технические, количественные и потребительские характеристики оказываемых услуг (выполнения работ):

1). Кресло мягкое с высокой спинкой, обито тканью коричневого цвета. Конец XIX - начало XX в. Дерево, ткань. КП № 2951/1 мч/оф. Размеры: 104,0 х65,0 х55,0 см.

- Предварительное визуальное исследование состояния материалов предмета

- Фотофиксация предмета до, в процессе и после реставрации

- Разборка мягкой обивки сиденья, полумягкой обивки спинки и подлокотников

- Реставрация остова музейной мебели: полный демонтаж предмета с зачисткой и переклейкой мест сопряжений, демонтаж поздних элементов (следы бытовой реставрации)

- Выемка старых гвоздей и шурупов

- Пробная расчистка от загрязнений, поздних покрытий, следов старого клея и пр. на контрольных участках декоративной деревянной поверхности с подбором растворителя

- Удаление загрязнений с лицевой декоративной деревянной поверхности

- Удаление загрязнений с оборотных и внутренних поверхностей деревянной основы

- Антисептирование поверхностей деревянной основы

- Удаление следов старого клея, засмолившихся пятен и ореолов с поверхности деревянного остова

- Снятие старого отделочного покрытия с декоративной резной и гладкой деревянной поверхности

- Восполнение утрат деревянной основы дорезками из дерева твёрдых пород (фрагменты декоративной резьбы) по аналогии

- Склейка трещин, подклейка отщепов, подклейка (монтаж) к основе восполненных дорезкой фрагментов

- Мастиковка (подгрунтовка) гвоздевых отверстий, мелких сколов; загрунтовка декоративной поверхности восполненных декоративных фрагментов с резьбой

- Тонирование потёртостей и восполнений на декоративной деревянной поверхности

- Заделка трещин, щелей и выбоин в деревянной основе мастиками

- Декоративно-защитное покрытие гладкой и резной декоративной деревянной поверхности

- Защитное покрытие воском оборотных и внутренних поверхностей деревянного остова

- Подготовка (обмотка) и установка пружин

- Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах

- Устройство ходового борта мягкого сиденья

- Черновая обивка полумягкой спинки

- Черновая обивка мягких подлокотников

- Обивка предмета мягкой музейной мебели лицевой тканью, постановка тесьмы

- Составление реставрационного паспорта

- Упаковка отреставрированного экспоната перед транспортировкой

2). Кресло мягкое с высокой спинкой, обито тканью коричневого цвета. Конец XIX - начало XX в. Дерево, ткань. КП № 2951/2мч/оф. Размеры: 104,0 х 65,0 х 55,0 см.

- Предварительное визуальное исследование состояния материалов предмета

- Фотофиксация предмета до, в процессе и после реставрации

- Разборка мягкой обивки сиденья, полумягкой обивки спинки и подлокотников

- Реставрация остова музейной мебели: полный демонтаж предмета с зачисткой и переклейкой мест сопряжений, демонтаж поздних элементов (следы бытовой реставрации)

- Выемка старых гвоздей и шурупов

- Пробная расчистка от загрязнений, поздних покрытий, следов старого клея и пр. на контрольных участках декоративной деревянной поверхности с подбором растворителя

- Удаление загрязнений с лицевой декоративной деревянной поверхности

- Удаление загрязнений с оборотных и внутренних поверхностей деревянной основы

- Антисептирование поверхностей деревянной основы

- Удаление следов старого клея, засмолившихся пятен и ореолов с поверхности деревянного остова

- Снятие старого отделочного покрытия с декоративной резной и гладкой деревянной поверхности

- Восполнение утрат деревянной основы дорезками из дерева твёрдых пород (фрагменты декоративной резьбы) по аналогии

- Склейка трещин, подклейка отщепов, подклейка (монтаж) к основе восполненных дорезкой фрагментов

- Мастиковка (подгрунтовка) гвоздевых отверстий, мелких сколов; загрунтовка декоративной поверхности восполненных декоративных фрагментов с резьбой

- Тонирование потёртостей и восполнений на декоративной деревянной поверхности

- Заделка трещин, щелей и выбоин в деревянной основе мастиками

- Декоративно-защитное покрытие гладкой и резной декоративной деревянной поверхности

- Защитное покрытие воском оборотных и внутренних поверхностей деревянного остова

- Подготовка (обмотка) и установка пружин

- Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах

- Устройство ходового борта мягкого сиденья

- Черновая обивка полумягкой спинки

- Черновая обивка мягких подлокотников

- Обивка предмета мягкой музейной мебели лицевой тканью, постановка тесьмы

- Составление реставрационного паспорта

- Упаковка отреставрированного экспоната перед транспортировкой

3). Кресло мягкое с высокой спинкой, обито тканью коричневого цвета. Конец XIX - начало XX в. Дерево, ткань. КП № 2951/3мч/оф. Размеры: 104,0 х 65,0 х 55,0 см.

- Предварительное визуальное исследование состояния материалов предмета

- Фотофиксация предмета до, в процессе и после реставрации

- Разборка мягкой обивки сиденья, полумягкой обивки спинки и подлокотников

- Реставрация остова музейной мебели: полный демонтаж предмета с зачисткой и переклейкой мест сопряжений, демонтаж поздних элементов (следы бытовой реставрации)

- Выемка старых гвоздей и шурупов

- Пробная расчистка от загрязнений, поздних покрытий, следов старого клея и пр. на контрольных участках декоративной деревянной поверхности с подбором растворителя

- Удаление загрязнений с лицевой декоративной деревянной поверхности

- Удаление загрязнений с оборотных и внутренних поверхностей деревянной основы

- Антисептирование поверхностей деревянной основы

- Удаление следов старого клея, засмолившихся пятен и ореолов с поверхности деревянного остова

- Снятие старого отделочного покрытия с декоративной резной и гладкой деревянной поверхности

- Восполнение утрат деревянной основы дорезками из дерева твёрдых пород (фрагменты декоративной резьбы) по аналогии

- Склейка трещин, подклейка отщепов, подклейка (монтаж) к основе восполненных дорезкой фрагментов

- Мастиковка (подгрунтовка) гвоздевых отверстий, мелких сколов; загрунтовка декоративной поверхности восполненных декоративных фрагментов с резьбой

- Тонирование потёртостей и восполнений на декоративной деревянной поверхности

- Заделка трещин, щелей и выбоин в деревянной основе мастиками

- Декоративно-защитное покрытие гладкой и резной декоративной деревянной поверхности

- Защитное покрытие воском оборотных и внутренних поверхностей деревянного остова

- Подготовка (обмотка) и установка пружин

- Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах

- Устройство ходового борта мягкого сиденья

- Черновая обивка полумягкой спинки

- Черновая обивка мягких подлокотников

- Обивка предмета мягкой музейной мебели лицевой тканью, постановка тесьмы

- Составление реставрационного паспорта

- Упаковка отреставрированного экспоната перед транспортировкой

4). Кресло мягкое с высокой спинкой, обито тканью коричневого цвета. Конец XIX - начало XX в. Дерево, ткань. КП № 2951/4мч/оф. Размеры: 104,0 х 65,0 х 55,0 см.

- Предварительное визуальное исследование состояния материалов предмета

- Фотофиксация предмета до, в процессе и после реставрации

- Разборка мягкой обивки сиденья, полумягкой обивки спинки и подлокотников

- Реставрация остова музейной мебели: полный демонтаж предмета с зачисткой и переклейкой мест сопряжений, демонтаж поздних элементов (следы бытовой реставрации)

- Выемка старых гвоздей и шурупов

- Пробная расчистка от загрязнений, поздних покрытий, следов старого клея и пр. на контрольных участках декоративной деревянной поверхности с подбором растворителя

- Удаление загрязнений с лицевой декоративной деревянной поверхности

- Удаление загрязнений с оборотных и внутренних поверхностей деревянной основы

- Антисептирование поверхностей деревянной основы

- Удаление следов старого клея, засмолившихся пятен и ореолов с поверхности деревянного остова

- Снятие старого отделочного покрытия с декоративной резной и гладкой деревянной поверхности

- Восполнение утрат деревянной основы дорезками из дерева твёрдых пород (фрагменты декоративной резьбы) по аналогии

- Склейка трещин, подклейка отщепов, подклейка (монтаж) к основе восполненных дорезкой фрагментов

- Мастиковка (подгрунтовка) гвоздевых отверстий, мелких сколов; загрунтовка декоративной поверхности восполненных декоративных фрагментов с резьбой

- Тонирование потёртостей и восполнений на декоративной деревянной поверхности

- Заделка трещин, щелей и выбоин в деревянной основе мастиками

- Декоративно-защитное покрытие гладкой и резной декоративной деревянной поверхности

- Защитное покрытие воском оборотных и внутренних поверхностей деревянного остова

- Подготовка (обмотка) и установка пружин

- Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах

- Устройство ходового борта мягкого сиденья

- Черновая обивка полумягкой спинки

- Черновая обивка мягких подлокотников

- Обивка предмета мягкой музейной мебели лицевой тканью, постановка тесьмы

- Составление реставрационного паспорта

- Упаковка отреставрированного экспоната перед транспортировкой

5). Журнал «Русская мысль». М. 1896 г. Декабрь. Первая публикация пьесы А.П.Чехова «Чайка». Бумага, типографская печать. КП № 1411  мч/оф. Размеры: 25,0 х 16,0 х 4,0 см.

- Предварительное визуальное исследование состояния материалов предмета

- Фотофиксация до, в процессе и после реставрации

- Определение впитываемости бумаги

- Проверка бумаги на содержание древесной массы

- Проверка бумаги на РН

- Проверка клея на РН и водорастворимость

- Проверка чернильных надписей на устойчивость к применяемым растворам

- Пробы на удаление старого клея

- Пробы на укрепление чернил

- Подбор реактивов для химической обработки пятен

- Приготовление клея

- Приготовление водных растворов

- Отделение книжного блока от переплета

- Разброшюровка книжного блока с составлением схемы авторского шитья, схемы авторской комплектовки  тетради, нумерация листов

- Дезинфекция материалов

- Закрепление чернильных надписей

- Удаление общих поверхностных загрязнений с

- Удаление прочных, устойчивых загрязнений

- Удаление  желтизны и загрязнений промывкой

- Локальная химическая обработка отдельных видов пятен

- Пластификация (отдаленное увлажнение и смягчение)

- Восполнение утрат основы и срывов фактуры с подборкой реставрационного материала

- Склейка и подклейка разрывов сложной конфигурации

- Укрепление углов и устранение изломов

- Устранение деформации (прессование) отдельные листы

- Отделка листов

- Тонирование восполненных фрагментов основы, потертостей, царапин, участков обработки пятен, затеков, изломов

- Дезинфекция

- Удаление монтировочного клея с корешка книжного блока

- Очистка переплетного покрытия

- Укрепление углов и устранение  изломов на переплетных крышках

- Сплошное дублирование старого переплетного покрытия

- Тонирование переплетного покрытия

- Прессование переплетного покрытия

- Составление паспорта художественного произведения

- Упаковка отреставрированного экспоната перед транспортировкой