Приложение № 11

к Договору №

Перечень услуг Генподрядчика

Стоимость генподрядных услуг, оказываемых Подрядчикам – совокупность затрат Генподрядчика, связанных с созданием условий и оказанием услуг, необходимых Подрядчику для производства конкретных видов строительно-монтажных работ и оплачиваемых Генподрядчиком

А). Услуги по управлению строительным проектом. Приблизительный перечень работ и услуг ГЕНПОДРЯДЧИКА по данному разделу:

- подготовка и оформление исходно-разрешительной документации,

- организация и координация работ субподрядных организаций;

- создание и содержание в исправном состоянии разбивочной геодезической основы;

- разработка и ежемесячный мониторинг совмещенного графика производства работ;

- технический контроль и надзор за работой субподрядных организаций, в том числе выполнение работ прямыми подрядчиками, а также входной контроль за поступающими на строительство материалами, конструкциями и оборудованием;

- контроль за ведением, разработкой и комплектованием исполнительной и построечной документации для ввода Объекта в эксплуатацию;

- обеспечение общего порядка и техники безопасности на строительной площадке;

- уборка прилегающей территории в 5-ти метровой зоне вдоль забора, освещение стройплощадки;

- разработка и выполнение противопожарных мероприятий на строительной площадке;

- обеспечение пропускного режима на стройплощадке, охраны объекта строительства и материальных ценностей;

- организация взаимодействия представителей Заказчика и авторского надзора с Подрядными/Субподрядными организациями;

- участие в организации и проведении приемочных комиссий;

- эксплуатация инженерных систем до передачи ЗАКАЗЧИКУ/Собственникам по Акту квартир под заселение;

- участие в сдаче и передаче инженерных систем, внешних инженерных сетей на баланс городским службам (предприятиям, указанным КЭ и ИО и КИО Правительства СПб).

- затраты (стоимость) на временное электроснабжение, водопотребление, водоотведение, равное по размеру водопотреблению строительной площадки, теплоснабжение строительной площадки, необходимые для производства работ в соответствии с условиями договора;

- закупка и передача Подрядным/Субподрядным организациям материалов, предусмотренных Перечнем поставляемых материалов.

- Обеспечение Подрядчика бытовым помещением на строительной площадке с двумя оборудованными рабочими местами (строительный вагон/бытовка – не б/у, мебель, за исключением техники) и обеспечение сантехкабин (повышенной комфортности с электрообогревом и замком) и их обслуживание

- Участие в сдачи объекта в эксплуатацию;

- Расходы по содержанию Результата Подрядных/Субподрядных Работ до передачи Заказчику;

- и другие услуги по управлению строительным проектом предусмотренные проектной документацией, но не учтенные Генподрядчиком при заключении договора.

Услуги по содержанию строительной площадки и организации вспомогательных процессов. Приблизительный перечень работ и услуг ГЕНПОДРЯДЧИКА по данному разделу:

- обеспечение исполнителей необходимыми видами ресурсов (вода, тепло, электроэнергия (за исключением электроэнергии на бытовые нужны);

- освещение стройплощадки и обеспечение видимости в местах общих проездов, проходов, лестничных клеток, поэтажных коридоров;

- Соблюдения Генподрядчиком условия: в ППР должно быть предусмотрено, что внутренние и внешние отделочные работы, требующее дополнительных затрат по обогреву, а также работы по благоустройству должны выполняться при среднесуточных температурах свыше +5 градусов;

- очистка от снега и льда – строительные дороги и площадки;

- вывоз бытового мусора.

| ГЕНПОДРЯДЧИК: ЗАО «УМ №67» Генеральный директор ______________ Ширшов Р.В. | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |