Договор подряда № ТП-2025-

г. Каменск-Уральский                                                       	                      «___»__________ 2025 года

___________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании ____________, и

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Виноградова Геннадия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы: «Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК-4 ул. Лермонтова, 135 до тепловой камеры С-5 ул. Лермонтова, 139 с вводами на ДК "Современник"  (Участок от ТК29 до ТК30)» согласно локальному сметному расчету (Приложение 2 к настоящему договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в порядке раздела 4 настоящего Договора.

  - Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, Техническим заданием Заказчика (Приложение 1) и (или) Сметной документацией (Приложение 2), рабочей документацией.

  - Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, собственными силами и средствами и/или силами и средствами субподрядных организаций, с использованием своих оборудования и материалов, а также материалов Заказчика (Приложение 3).

  - Привлечение субподрядных организаций с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

  - Срок выполнения работ: начало работ – дата подписания договора, окончание работ «15 » сентября 2025 года. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1.  Факт выполнения работ и приемки их Заказчиком должен быть подтвержден Актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

2.2. Стороны оформляют осуществляемые хозяйственные операции в рамках данного договора первичными учетными документами, предусмотренными Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999г №100 «Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах» и другими первичными учетными документами согласованными настоящим договором.

2.3. Подрядчик производит сдачу выполненных работ в полном объеме в срок, установленный п. 1.5. настоящего Договора, и передает ему пакет документов, в соответствии с договором, подтверждающих выполнение работ.

В течение 10 (десяти) дней после получения документов, Заказчик обязан проверить факт выполнения работ, их качество, документы, предоставленные Подрядчиком, рассмотреть и подписать переданные ему документы или направить в адрес Подрядчика мотивированный отказ от их подписания. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Актов, в течение указанного срока, работы, проведенные Подрядчиком, считаются выполненными в полном объеме и подлежат оплате в соответствии с настоящим Договором.

  - Предоставленные Заказчиком материалы Подрядчик обязан использовать в соответствии с установленными нормами и после окончания работ представить Заказчику Отчет об использовании давальческих материалов (Приложение 4), на основании Акта выполненных работ.

2.5. Если после выполнения работ по настоящему договору имеется неизрасходованный остаток, переданных Заказчиком материалов, Подрядчик обязан возвратить данный остаток Заказчику до окончания выполнения работ. Возврат материалов оформляется накладной по установленной форме, в случае невозврата давальческих материалов в установленные сроки, Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость невозвращенных МПЗ.

2.6. Осуществить сдачу Заказчику всего объема демонтированного в процессе выполнения работ оборудования (труб, задвижек и т.д.) на склад, указанный Заказчиком. Возврат демонтированных материалов производить в соответствии с выполненным объемом работ на основании акта визуально-измерительного обследования и оценки материальных ценностей, полученных от разборки, демонтажа и ремонта зданий, сооружений и оборудования (Приложение 5).

2.7. После завершения ремонтных работ и до подписания акта о приемке выполненных работ предоставить Заказчику всю документацию согласно требований, действующих СНиП и ГОСТов.

2.8. Отсутствие, надлежаще оформленных и подписанных сторонами, Приложений   настоящего договора является основанием для отказа Подрядчику Заказчиком в приемке фактического результата Работ.

2.9. По согласованию с Заказчиком возможна поэтапная сдача выполненных работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.    Заказчик имеет право:

3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику, часть установленной п. 4.1 настоящего Договора цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.1.3. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от настоящего Договора, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков;

- соразмерного уменьшения установленной п. 4.1 настоящего Договора за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков собственными силами или силами третьих лиц.

3.2.    Заказчик обязан:

3.2.1. Передать Подрядчику ремонтную площадку в пригодном для выполнения работ состоянии.

3.2.2. Принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения.

3.2.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы по цене и в порядке, указанным в разделе 4 настоящего Договора.

3.3.     Подрядчик обязан:

3.3.1. В течение 5 календарных дней с момента заключения Договора разработать Проект производства работ (далее – ППР) и согласовать с полномочным представителем Заказчика, который подлежит передаче Заказчику по окончании работ.

3.3.2. Организовать рабочую площадку и производить работы в соответствии с ППР, в том числе установить ограждение на месте проведения работ, при необходимости дорожные знаки, следить за их целостностью на протяжении всего срока проведения работ.

3.3.3. Выполнить работу с надлежащим качеством и передать результат работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение 1).

3.3.4. Выполнить работу в объеме и сроки, предусмотренные в п.п. 1.2; 1.5. настоящего Договора, и приложениях к нему.

3.3.5. Производить предоставление материалов (оборудования) (за исключением материалов и оборудования поставки Заказчика) с обязательным предварительным согласованием с Заказчиком:

- производителей и поставщиков материалов (оборудования), сертифицированных на территории РФ;

- технических требований, предъявляемых к материалам (оборудованию) в ходе выполнения работ;

- стоимости;

- порядка поставки.

Заверенные надлежащим образом копии сертификатов качества и/или соответствия предоставляются Заказчику после окончания работ вместе с Актом выполненных работ.

3.3.6. До подписания акта о приемке выполненных работ осуществить уборку, вывоз и утилизацию мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, вывезти с ремонтной площадки принадлежащее ему имущество.

3.3.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в том числе в течение гарантийного срока, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 3 (трех) дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

3.3.8. Вести общий журнал производства работ (КС-6), в котором отражается весь ход фактического производства работ (по окончанию работ журнал передается Заказчику).

  - Обязанности Подрядчика в области Промышленной безопасности и Охраны труда

3.4.1.В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.4.1.1. соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране труда, о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;

3.4.2. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им и субподрядными организациями при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (субподрядчика), последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

3.4.3. При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи с работниками Заказчика, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки;

3.4.4. Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии;

3.4.5. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

3.4.6. Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

3.4.7. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за причиненный им и субподрядными организациями при выполнении работ вред третьим лицам, а также имуществу третьих лиц, а также все расходы по возмещению причиненного в связи с этим вреда.

4.   ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.  Стоимость работ по настоящему Договору составляет _______ (_______) рублей ____ копеек,

в т.ч. НДС (20%) в размере _______ (______) рубля ___ копеек, включает в себя стоимость материалов, предоставляемых Подрядчиком, и не подлежит увеличению в период действия настоящего Договора.

Сметная документация (Приложение 2) выполняется в текущих ценах и не может содержать в себе объемы работ, стоимость которых превышает, предусмотренную настоящим пунктом цену договора.

4.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком с отсрочкой 65 (шестьдесят пять) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, получением счета – фактуры (УПД), если Подрядчик является налогоплательщиком, и предоставлением полного пакета документов, указанных в п.3.3.7, 3.3.8.

Стороны договорились, что период отсрочки оплаты работ/услуг, не является коммерческим кредитом (ст. 823 ГК РФ), в данный период не применяются законные проценты согласно ст. 317.1 ГК РФ.

4.3. Расчеты по договору производятся денежными средствами, а также могут иметь иную форму расчетов, не противоречащую законодательству РФ, в том числе путем передачи векселей и пр.

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

5.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, возникшие по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта до их устранения, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

5.3. Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке составить и подписать акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. При наступлении указанных обстоятельств или прекращении их действия, Стороны должны немедленно направлять друг другу соответствующие уведомления, составленные в письменной форме.

В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, при условии документального подтверждения.

6.3. До сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик в соответствии с законодательством РФ несёт ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результата работ, причинение ущерба персоналу и/или собственности Заказчика, третьих лиц.

6.4. В случае нарушения установленного п. 4.2 настоящего Договора срока оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает по письменному требованию Подрядчика неустойку, равную 1/300 ставки рефинансирования от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.

6.5. За нарушение срока начала и/или окончания выполнения работ, установленного в п. 1.5. настоящего Договора, Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый день просрочки выполнения работ.

6.6. За нарушение технологии выполнения работ, использования не соответствующих качеству и прочим обязательным требованиям материалов (оборудования), Подрядчик уплачивает единовременный штраф в размере 10000 (Десять тысяч) рублей за каждое такое нарушение в течение 20 (Двадцати) дней с момента выставления претензии и за свой счет устраняет нарушение.

6.7. За нарушение сроков устранения дефектов, установленных актом, Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

6.8. В случае утраты, порчи, кражи или иных событий, послуживших причиной порчи или утраты материалов по вине Подрядчика, переданных Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет произвести закупку и поставку на объект утраченных и (или) испорченных по вине Подрядчика материалов.

6.9. Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.

6.10.Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков начала земляных работ, их окончания, сроков восстановления благоустройства, иных сроков, установленных в разрешительной документации на производство земляных работ, а также за нарушение согласованной схемы организации движения, в размере штрафных санкций, выставленных Заказчику.

6.11. В случае нарушения Подрядчиком правил оформления счет – фактур, установленных Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 "О ФОРМАХ И ПРАВИЛАХ
ЗАПОЛНЕНИЯ (ВЕДЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТАХ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ", оплата за выполненные работы по которым отсутствует правильно заполненный документ, осуществляется в размере стоимости работ без НДС. Оставшаяся сумма   выплачивается Подрядчику в сроки, установленные в п. 4.2. от даты получения правильно оформленного документа.

6.12. Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчика, возникшие в связи с предоставлением недостоверной информации об использованных материалах и сопутствующих документах, необходимых для подтверждения хозяйственной операции.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2025 года, но в любом случае до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим договором.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.3. В случае изменения реквизитов, в т.ч. почтового адреса, сторона обязана незамедлительно, в письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.

8.4. При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом ими Дополнительным соглашением.

8.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

8.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:

- в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ;

- в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных сведений, иных сведений, не соответствующих представлениям Заказчика о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений (лицензий) на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Заказчик мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.

Основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от настоящего Договора не

распространяются на случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе сроков

выполнения работ. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

8.7. При отсутствии письменного согласия Заказчика Исполнитель не вправе уступать третьим лицам права и обязанности, принадлежащие ему на основании настоящего Договора, в том числе заключать сделки об уступке прав (требований), перевода долга, передаче в залог прав (требований) по Договору, сделки факторинга и (или) иные сделки, в результате которых возникает или может возникнуть обременение прав (требований) Исполнителя к Заказчику по Договору и (или) иные обременения.

В случае нарушения вышеуказанных ограничений, в том числе заключения сделок, без письменного согласия заказчика, Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере равном сумме уступленных, обремененных прав (требований) по такой сделке. Стороны особо отмечают, что Заказчик на свое усмотрение принимает решение о выдаче или отказе в выдаче Исполнителю своего согласия на заключение каких-либо из вышеуказанных сделок и (или) на снятие установленных выше ограничений и никакие положения Договора не будут расцениваться Сторонами как обязывающие Заказчика выдать такое согласие.

8.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, всех приложений к нему и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.9.   Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до подписания Договора следующие документы:

8.9.1. копию устава со всеми изменениями;

8.9.2. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица), копию паспорта (для предпринимателя) и выписку из ЕРГЮЛ с датой выдачи, не позднее 30 календарных дней;

8.9.3. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

8.9.4. копию приказа (протокола общего собрания) о назначении руководителя и копию доверенности, если договор подписан лицом, действующим на основании доверенности;

8.10. Стороны договорились о том, что с момента подписания настоящего Договора все предыдущие

договоренности, достигнутые сторонами до подписания настоящего Договора в ходе обмена письмами, заключения любых соглашений, путем устных переговоров и т.д., утрачивают силу.

- СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1.Раздел 9 включается в договор в случае, если Подрядчик является физическим лицом или индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица.

9.2. Подрядчик, в соответствии со ст. 3 и ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» разрешает ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), опубликование на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: «http://zakupki.gov.ru» следующих моих персональных данных:

Ф.И.О.,

паспортные данные,

год рождения,

адрес регистрации,

номер мобильного телефона,

электронную почту.

9.3. Настоящее согласие дано мной «______» _______________________20____года.

9.4. Данный пункт не действует, в случае если Исполнитель является юридическим лицом.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

10.1. Приложение 1 – Техническое задание.

10.2. Приложение 2 – Локальный сметный расчет.

10.3. Приложение 3 – Перечень материалов, предоставляемых Заказчиком.

10.4. Приложение 4 – Отчет об использовании давальческих материалов.

10.5. Приложение 5 – Акт визуально-измерительного обследования и оценки материальных ценностей, полученных от разборки, демонтажа и ремонта зданий, сооружений и оборудования.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ:

| ПОДРЯДЧИК: __________________ м.п. | ЗАКАЗЧИК: ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» Юридический адрес: РФ, 623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д.2в, ОГРН: 1156612000973 ИНН/КПП: 6612047373/661201001 ОКПО: 51816708 Банковские реквизиты: р/счет: 4070 2810 5000 0001 5172 ПАО «Меткомбанк» г. Каменск-Уральский БИК: 046577881 к/счет: 30101810500000000881 Тел./факс: +7 (3439) 37-98-28 Е-mail: info@uk-teplo.ru Директор: __________________ Г.Н.Виноградов м.п. |
| --- | --- |

Приложение 1

Техническое задание

на выполнение работ:

«Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК-4 ул. Лермонтова, 135 до тепловой камеры С-5 ул. Лермонтова, 139 с вводами на ДК "Современник"  (Участок от ТК29 до ТК30)».

Место выполнения работ: г. Каменск-Уральский, Синарский район

Сводная ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 0,18 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 доработка | 100 м3 | 0,056 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 шурфовка | 100 м3 | 0,015 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,187 |
| 5 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 | 1000 м3 | 0,187 |
| 6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 | 0,22 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,015 |
| Демонтаж трубопроводов с вывозом демонтированных конструкций - вскрытие непроходного канала учтено расценками на демонтаж трубопроводов в непроходных каналах |  |  |  |
| 8 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм | 100 м | 1,65 |
| 9 | Демонтаж стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм- вент 32 - 2 шт спуск | км | 0,0183 |
| 10 | Демонтаж стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | км | 0,003 |
| 11 | Демонтаж стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | км | 0,0114 |
| 12 | Демонтаж стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150С, диаметр труб: 65 мм | км | 0,0033 |
| 13 | Демонтаж стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | км | 0,001 |
| 14 | Демонтаж кранов шаровых диаметром: до 150 мм +6шт фл. | шт | 3 |
| 15 | Демонтаж кран диаметром: 80мм+14 флан | шт | 7 |
| 16 | Демонтаж кранов диаметром: до 50 мм+2шт фл | шт | 1 |
| демонтаж и обратный монтаж материала |  |  |  |
| 17 | Демонтаж кран диаметром: 65мм | шт | 1 |
| 18 | Разборка стальных балок перекрытий - Швеллер 20=7,2м | шт | 1 |
| погрузка и перевозка демонтированного материала |  |  |  |
| 19 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автопогрузчиков | 1 т груза | 2,96 |
| 20 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 0,25 |
| 21 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 3,21 |
| 22 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автопогрузчиков | 1 т груза | 2,96 |
| 23 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 0,25 |
| разборка изоляции |  |  |  |
| 24 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной трубы бесканальная прокладка | 100 м2 | 1,45 |
| Транспортировка демонтированной тепловой изоляции на полигон ТБО |  |  |  |
| 25 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0,65 |
| 26 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км | 1 т груза | 0,65 |
| чистка камер и каналов от мусора и земли |  |  |  |
| 27 | Демонтаж КРЫШЕК люков | шт | 2 |
| 28 | Демонтаж люков | шт | 2 |
| 29 | Демонтаж плит перекрытия камер с обратным монтажем | 100 шт | 0,08 |
| 30 | Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | 9,9 |
| 31 | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры | м3 | 2,02239 |
| Прокладка трубопровода Т1, Т2 в сущ.канале |  |  |  |
| 32 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | км | 0,128 |
| Опора скользящая для ф-200мм-26шт (УСТАНОВКА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПОРЫ УЧТЕНА В ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДА) |  |  |  |
| 33 | Изготовление опор из швеллера 14 длиной 170мм | т | 0,054 |
| 34 | Изготовление опор из листовой стали 7х170х170 | т | 0,041 |
| Общие указания л.1.10, п.26- Окраска опорных конструкций (скользящих опор) |  |  |  |
| 35 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,049 |
| 36 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (на 2раза) | 100 м2 | 0,049 |
| Прокладка полиэтиленовой трубы |  |  |  |
| 37 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | км | 0,064 |
| 38 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0,8 |
| 39 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления | м3 | 0,174 |
| 40 | Изоляция концов труб термоусаживающимися концевыми предохранителями ф160/200 | стык | 2 |
| 41 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 160 мм | км | 0,064 |
| соединение фланцев ПНД со стальными ФЛАНЦАМИ |  |  |  |
| 42 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 65 мм | шт | 1 |
| 43 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт | 0,04 |
| 44 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | шт | 2 |
| 45 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт | 0,16 |
| Прокладка трубопроводов в тепловых камерах ТК-29, ТК-30 |  |  |  |
| 46 | Прокладка стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | км | 0,01 |
| 47 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм | шт | 2 |
| 48 | Прокладка стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0,004 |
| 49 | Установка кранов стальных диаметром: 150 мм | шт | 1 |
| 50 | Прокладка стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм. ТК-30 | км | 0,006 |
| 51 | Установка кранов стальных диаметром: 100 мм | шт | 3 |
| 52 | Прокладка стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм. ТК-29 | км | 0,011 |
| 53 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 80 мм | шт | 4 |
| 54 | Прокладка стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 65 мм. ТК-29 | км | 0,005 |
| 55 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами. Присоединение к сущ.кранам 65мм-2шт на Лермонтова,133в | 100 шт | 0,08 |
| 56 | Установка КРАНОВ стальных диаметром: 65 мм- обратный монтаж | шт | 1 |
| 57 | Прокладка стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | км | 0,001 |
| 58 | Установка кранов стальных диаметром: 50 мм | шт | 1 |
| Краны спускные: в ТК-30 ф32мм-3шт, в ТК-29 ф25мм-6шт |  |  |  |
| врезка штуцеров для ответвлений |  |  |  |
| 59 | Очистка поверхности щетками | м2 | 104,059 |
| 60 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 1,041 |
| 61 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 4 слоя | 100 м2 | 1,041 |
| 62 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем труб | м3 | 0,75 |
| 63 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем труб Ф 219ММ | м3 | 9,76 |
| 64 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами | 100 м2 | 1,738 |
| перекрытие непроходного канала |  |  |  |
| 65 | Монтаж плит перекрытия канала до 5М2 - остальные плиты б/у | 100 шт | 0,18 |
| 66 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0,904 |
| 67 | Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления плит перекрытия канала | 100 м2 | 0,904 |
| Восстановление ТК-29 |  |  |  |
| В стене камеры в сторону ТК-30 расширить окно на 500мм при высоте 400мм |  |  |  |
| 68 | Резка стенки камеры толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой | м реза | 1,4 |
| 69 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05 | м реза | 1,4 |
| 70 | Укладка металлических балок в перекрытиях: ТК- РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННАЯ | т | 0,106 |
| УКЛАДКА ВТОРОЙ БАЛКИ ПОД ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ |  |  |  |
| 71 | Укладка металлических балок в перекрытиях: ТК | т | 0,132 |
| 72 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,091 |
| 73 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,091 |
| 74 | Монтаж плит перекрытия камер до5М2 - ранее демонтированные | 100 шт | 0,04 |
| 75 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 | 0,0012 |
| 76 | Установка полимерных люков круглых с антивандальной обетонкой | шт | 2 |
| 77 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,04 |
| 78 | Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 2 % от оплаты труда рабочих,добавляются к сметной стоимости | поправка | 0,04 |
| 79 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,000207 |
| 80 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером Плит перекрытия ТК-29 | 100 м2 | 0,144 |
| 81 | Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления | 100 м2 | 0,144 |
| ТК-30 |  |  |  |
| 82 | Монтаж плит перекрытия камер ДО 5М2 - РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЕ | 100 шт | 0,04 |
| 83 | Установка КРЫШКИ люка | шт | 2 |
| 84 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером Плит перекрытия ТК-30 | 100 м2 | 0,111 |
| 85 | Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления | 100 м2 | 0,111 |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА опорных конструкций со1, со2, опоры Н1 |  |  |  |
| со1, со2 |  |  |  |
| 86 | Изготовление опор из швеллера | т | 0,041 |
| 87 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 | 0,0004 |
| 88 | Установка опорных стальных конструкций, остающихся в теле бетона из швеллера | т | 0,041 |
| 89 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ опор для ф159 в ТК29, ТК-30: полоса длиной 440мм-2шт, лист 5х130х100-1шт | т | 0,002 |
| 90 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ опор для ф219 в ТК-30: полоса длиной 590мм-2шт, лист 7х180х100-1шт | т | 0,004 |
| 91 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0,006 |
| строительная часть опорной конструкции Н1 |  |  |  |
| 92 | Изготовление опор из швеллера | т | 0,057 |
| 93 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0,057 |
| 94 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,06 |
| 95 | Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 2 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов) | поправка | 0,06 |
| 96 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 | 100 отверстий | -0,06 |
| 97 | Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 2 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов) | 100 отверстий | -0,06 |
| опора неподвижная двухупорная для Н1 |  |  |  |
| 98 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ опор из листовой стали | т | 0,023 |
| 99 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0,023 |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ХОМУТОВОЙ ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА 160/250 -13шт |  |  |  |
| 100 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ хомутовой опоры из полосы, длиной 550мм | т | 0,011 |
| 101 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0,006 |
| 102 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,26 |
| 103 | Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 2 % от оплаты труда рабочих,добавляются к сметной стоимости | поправка | 0,26 |
| 104 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 | 100 отверстий | -0,26 |
| 105 | Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 2 % от оплаты труда рабочих,добавляются к сметной стоимости | поправка | -0,26 |
| Общие указания л.1.10, п.26- Окраска опорных конструкций |  |  |  |
| 106 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,056 |
| 107 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,056 |
| Контроль сварных швов будет произведен силами Заказчика |  |  |  |
| Погрузка и перевозка давальческого материала |  |  |  |
| 108 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автопогрузчиков | 1 т груза | 5,005 |
| 109 | Погрузка при автомобильных перевозках стальных профилей крупных (балки, сваи, квадратная сечением более 40х40 мм, круглая диаметром более 40 мм, толстолистовая, тюбинги, швеллеры, шпунт металлический и т.п.) | 1 т груза | 0,292 |
| 110 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в бочках | 1 т груза | 0,113 |
| 111 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 1,331 |
| 112 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг | 1 т груза | 0,666 |
| 113 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 7,293 |
| 114 | Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков | 1 т груза | 5,005 |
| 115 | Разгрузка при автомобильных перевозках стальных профилей крупных (балки, сваи, квадратная сечением более 40х40 мм, круглая диаметром более 40 мм, толстолистовая, тюбинги, швеллеры, шпунт металлический и т.п.) | 1 т груза | 0,292 |
| 116 | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в бочках | 1 т груза | 0,113 |
| 117 | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 1,331 |
| 118 | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг | 1 т груза | 0,666 |
| перевозка ж/ бетона |  |  |  |
| 119 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 16,8 |
| 120 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 1 км | 1 т груза | 16,8 |
| 121 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 16,8 |

Участник конкурентной процедуры предоставляет сметный расчет (Приложение 2 к Договору), номенклатура и объем выполняемых работ определяется сметой Заказчика, предоставленной в составе документации, и не подлежит изменению Участником конкурентной процедуры, в т.ч. в части примененных расценок, коэффициентов к расценкам.

Требования к техническим характеристикам оборудования (МТР):

Подрядчик должен иметь спецтехнику, автотранспорт, инструменты, материалы, оборудование, приспособления и инвентарь, необходимые для выполнения работ, учтённых техническим заданием. Подрядчик самостоятельно и своевременно приобретает материалы и оборудование (за исключением материалов и оборудования поставки Заказчика), соответствующие ГОСТ и ТУ, и предоставляет Заказчику на них сертификаты качества, гигиенические сертификаты и паспорта (разрешение на применение) до начала использования.

Заказчик предоставляет материалы Подрядчику при наличии следующих документов:

- запрос на отпуск материалов Заказчика для проведения работ;

- доверенность на получение материалов.

Специальные требования:

- На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ;

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

- ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты;

- временное ограждение строительной площадки в местах, обозначенных в ППР и согласованных с Заказчиком.

Срок выполнения работ: начало работ – дата подписания договора, окончание работ « 15 » сентября 2025 года. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.

Требования к квалификации и аттестации персонала:

Для выполнения работ требуются специалисты рабочих профессий:

-Электрогазосварщик – аттестованный на 1-й уровень профессиональной подготовки в соответствии с ПБ 03-273-99 и имеющий аттестационное удостоверение, в котором указывается - к каким видам работ допущен сварщик (способ сварки, наименование изделий, группа сталей, положение шва в пространстве). Квалификационный разряд в соответствии с «ЕТКС работ и профессий рабочих» вып. 2, часть 1, М., 2000»;

- Рабочий строитель – наличие удостоверения с квалификационным разрядом, имеющий опыт изготовления конструкций из монолитного железобетона;

- Изолировщик с квалифицированным разрядом. Квалификационный разряд в соответствии с «ЕТКС работ и профессий рабочих» вып. 2, часть 1, М., 2000)

-Стропальщик – наличие квалификационного удостоверения с аттестацией и периодической повторной проверкой знаний.

- Руководитель работ – специалист сварочного производства не ниже II уровня, имеющий соответствующее аттестационное удостоверение Национального агентства контроля и сварки, в котором указан допуск к руководству и техническому надзору за проведением сварочных работ на следующих группах технических устройств опасных производственных объектов.

- Наличие приказа по организации о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

- Наличие у лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, удостоверения по проверке знаний требований промышленной безопасности с областью аттестации Б.9.31.

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

- Наличие у машиниста крана удостоверения по профессии, с отметкой о прохождении проверки знаний.

- Наличие протокола проверки знаний по охране труда у машиниста крана.

Информацию по квалификации и аттестации персонала (копии удостоверений и протоколов) предоставлять при подаче предложения.

Требования к участникам:

При привлечении субподрядных организаций необходимо представить согласие субподрядной организации с приложением квалификационных документов на выполнение работ аналогично представляемых Подрядчиком.

Все документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям, прописанным в Техническом задании, могут быть предоставлены при подаче предложения.

Приложение 3

«Модернизация (в рамках концессионного соглашения) участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ТК-4 ул. Лермонтова, 135 до тепловой камеры С-5 ул. Лермонтова, 139 с вводами на ДК "Современник" (Участок от ТК29 до ТК30)».

Перечень материалов, предоставляемых Заказчиком

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТРУБА_219Х7_СТ09Г2С_ГОСТ10705 | м | 124,65 |
| 2 | ОТВОД_219Х8_СТ09Г2С_ГОСТ17375-01 | шт | 8 |
| 3 | ШВЕЛЛЕР_14_ ГОСТ8240-97 | м | 4,561 |
| 4 | ЛИСТ_Г/К_7_СТ 3СП5_ГОСТ19903-15 | т | 0,044 |
| 5 | ГРУНТОВКА_ГФ-021_КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | кг | 0,441 |
| 6 | ЭМАЛЬ_ПФ-115_СЕРАЯ | кг | 0,882 |
| 7 | ТРУБА_160/250_SDR_PE-RT_ППУ | пог.м | 64,51 |
| 8 | ВТУЛКА_160_SDR_PE-RT | шт | 2 |
| 9 | ОТВОД_160/250_SDR_PE-RT_ППУ | шт | 4 |
| 10 | ФЛАНЕЦ_ПНД_160 | шт | 2 |
| 11 | МУФТА_160_SDR_PE-RT | шт | 2 |
| 12 | КОМПЛЕКТ_ЗАДЕЛКИ_СТЫКОВ_160/250 | шт | 12 |
| 13 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ_КОНЦЕВОЙ_160/200 | шт | 2 |
| 14 | ФЛАНЕЦ_СТ20_1-065-10_ГОСТ12820-80 | шт | 1 |
| 15 | БОЛТ 16Х70 ГОСТ7798-70 | кг | 0,581 |
| 16 | ГАЙКА М16 ГОСТ5915-70 | кг | 0,133 |
| 17 | ПРОКЛАДКА ПАРОНИТ Д65Р40 | шт | 1 |
| 18 | ФЛАНЕЦ_СТ20_1-150-10 | шт | 2 |
| 19 | БОЛТ 20Х90 ГОСТ7798-70 | кг | 4,691 |
| 20 | ГАЙКА М20 ГОСТ5915-70 | кг | 1,002 |
| 21 | ПРОКЛАДКА ПАРОНИТ Д150 Р16 | шт | 2 |
| 22 | ТРУБА_219Х7_СТ09Г2С_ГОСТ10705 | м | 8,35 |
| 23 | ОТВОД_219Х8_СТ09Г2С_ГОСТ17375-01 | шт | 3 |
| 24 | ПЕРЕХОД 219Х10-159Х8 ГОСТ17378-01 | шт | 2 |
| 25 | ФЛАНЕЦ_СТ20_1-200-16 | шт | 4 |
| 26 | КРАН_КШЦФ_Д200_РУ16 | шт | 2 |
| 27 | ПРОКЛАДКА_ПАРОНИТ_Д200_Р16 | шт | 4 |
| 28 | БОЛТ_20Х90_ГОСТ7798-70 | кг | 9,382 |
| 29 | ГАЙКА_М20_ГОСТ5915-70 | кг | 2,003 |
| 30 | ТРУБА_159Х5_СТ09Г2С_ГОСТ10705 | м | 3 |
| 31 | ОТВОД 159Х6 СТ20 ГОСТ17375-01 | шт | 4 |
| 32 | ФЛАНЕЦ_СТ20_1-150-16 | шт | 2 |
| 33 | КРАН_КШЦФ_Д150_РУ16 | шт | 1 |
| 34 | ПРОКЛАДКА_ПАРОНИТ_Д150_Р16 | шт | 2 |
| 35 | БОЛТ_20Х90_ГОСТ7798-70 | кг | 4,691 |
| 36 | ГАЙКА_М20_ГОСТ5915-70 | кг | 1,002 |
| 37 | ТРУБА_108Х4_СТ20_ГОСТ10705 | м | 3,85 |
| 38 | ОТВОД 108Х5 СТ20 ГОСТ17375-01 | шт | 9 |
| 39 | ФЛАНЕЦ_СТ20_1-100-16_ГОСТ33259-15 | шт | 6 |
| 40 | КРАН_КШЦФ_Д100_РУ16 | шт | 2 |
| 41 | КРАН_Д100_РУ16 СТРИЖ | шт | 1 |
| 42 | ПРОКЛАДКА_ПАРОНИТ_Д100_Р16 | шт | 6 |
| 43 | БОЛТ_16Х70_ГОСТ7798-70 | кг | 4,646 |
| 44 | ШПИЛЬКА 16Х220 | шт | 8 |
| 45 | ГАЙКА_М16_ГОСТ5915-70 | кг | 1,592 |
| 46 | ТРУБА_89Х4_СТ09Г2С_ГОСТ10705 | м | 8,08 |
| 47 | ОТВОД_89Х5_СТ09Г2С_ГОСТ17375-01 | шт | 14 |
| 48 | ФЛАНЕЦ_СТ20_1-080-16_ГОСТ33259-15 | шт | 8 |
| 49 | КРАН_КШЦФ_Д80_РУ16 | шт | 4 |
| 50 | ПРОКЛАДКА_ПАРОНИТ_Д80_Р16 | шт | 8 |
| 51 | БОЛТ_16Х70_ГОСТ7798-70 | кг | 4,646 |
| 52 | ГАЙКА_М16_ГОСТ5915-70 | кг | 1,061 |
| 53 | ТРУБА_76Х4_СТ09Г2С_ГОСТ10705 | м | 4,39 |
| 54 | ОТВОД_76Х5_СТ 09Г2С_ГОСТ17375-01 | шт | 5 |
| 55 | ФЛАНЕЦ_СТ20_1-065-16_ГОСТ33259-15 | шт | 4 |
| 56 | БОЛТ 16Х70 ГОСТ7798-70 | кг | 1,162 |
| 57 | ГАЙКА М16 ГОСТ5915-70 | кг | 0,265 |
| 58 | ПРОКЛАДКА_ПАРОНИТ_Д65_Р40 | шт | 2 |
| 59 | ПРОКЛАДКА_ПАРОНИТ_Д65_Р40 | шт | 2 |
| 60 | ШПИЛЬКА 16Х180 | шт | 4 |
| 61 | ГАЙКА_М16_ГОСТ5915-70 | кг | 0,265 |
| 62 | ТРУБА_57Х4_СТ09Г2С_ГОСТ10705 | м | 0,55 |
| 63 | ОТВОД 57Х5 СТ 09Г2С ГОСТ17375-01 | шт | 3 |
| 64 | КРАН_Д50_РУ16 СТРИЖ | шт | 1 |
| 65 | ФЛАНЕЦ_СТ20_1-50-16 | шт | 2 |
| 66 | ПРОКЛАДКА_ПАРОНИТ_Д50_Р16 | шт | 2 |
| 67 | ШПИЛЬКА 16Х150 | шт | 4 |
| 68 | ГАЙКА_М16_ГОСТ5915-70 | кг | 0,265 |
| 69 | ТРУБА_38х3 СТ09Г2С_ГОСТ10705 | м | 0,45 |
| 70 | КРАН_КШЦФ_Д32_РУ40 | шт | 3 |
| 71 | ФЛАНЕЦ_СТ20_1-032-16 | шт | 3 |
| 72 | ПРОКЛАДКА_ПАРОНИТ_Д32_Р16 | шт | 3 |
| 73 | БОЛТ_16Х60_ГОСТ7798-70 | кг | 0,756 |
| 74 | ГАЙКА_М16_ГОСТ5915-70 | кг | 0,456 |
| 75 | ТРУБА_32х2,5 СТ09Г2С_ГОСТ10705 | м | 0,9 |
| 76 | КРАН_КШЦФ_Д25_РУ40 | шт | 6 |
| 77 | ФЛАНЕЦ_СТ20_1-025-16_ГОСТ33259-15 | шт | 6 |
| 78 | ПРОКЛАДКА_ПАРОНИТ_Д25_Р16 | шт | 6 |
| 79 | БОЛТ_12Х60_ГОСТ7798-70 | кг | 1,695 |
| 80 | ГАЙКА_М12_ГОСТ5915-70 | кг | 0,37 |
| 81 | ТРУБА_57Х4_СТ09Г2С_ГОСТ10705 | м | 0,15 |
| 82 | ТРУБА_76Х4_СТ09Г2С_ГОСТ10705 | м | 0,15 |
| 83 | ТРУБА_108Х4_СТ09Г2С_ГОСТ10705 | м | 0,15 |
| 84 | РАСТВОРИТЕЛЬ_4 | л | 3,92 |
| 85 | ЭМАЛЬ_ОС-51-03 | кг | 74,95 |
| 86 | МИНВАТА URSA 50ММ | м3 | 0,8 |
| 87 | МИНВАТА URSA 70ММ | м3 | 10,54 |
| 88 | СТЕКЛОПЛАСТИК_РСТ-430 | м2 | 199,87 |
| 89 | СТРАП-ЛЕНТА РР 12Х0,5 | м | 757 |
| 90 | Ж/Б ПЛИТА КАНАЛЬНАЯ П11-8 | шт | 15 |
| 91 | ПРАЙМЕР_БИТУМНЫЙ | кг | 25,31 |
| 92 | ИЗОЛ_Н ХПП | м2 | 103,96 |
| 93 | ШВЕЛЛЕР 20 ГОСТ8240-97 | м | 7,344 |
| 94 | ГРУНТОВКА_ГФ-021_КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | кг | 0,819 |
| 95 | ЭМАЛЬ ПФ-115 | кг | 1,638 |
| 96 | Ж/Б КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО-6 | шт | 6 |
| 97 | ЛЮК_ПОЛИМЕРНЫЙ_ТИП_Т | шт | 2 |
| 98 | БОЛТ_10,0Х97ММ_АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ | шт | 4 |
| 99 | ПРАЙМЕР_БИТУМНЫЙ | кг | 4,032 |
| 100 | ИЗОЛ_Н ХПП | м2 | 16,56 |
| 101 | ПРАЙМЕР_БИТУМНЫЙ | кг | 3,108 |
| 102 | ИЗОЛ_Н ХПП | м2 | 12,765 |
| 103 | ШВЕЛЛЕР 12 ГОСТ8240-97 | м | 4,0248 |
| 104 | ПОЛОСА_50Х4_СТ3ПС/СП | м | 0,936 |
| 105 | ЛИСТ Т 5 ММ | т | 0,001 |
| 106 | ПОЛОСА_50Х4_СТ3ПС/СП | м | 1,256 |
| 107 | ЛИСТ Т 7 ММ | т | 0,002 |
| 108 | ШВЕЛЛЕР 16 ГОСТ8240-97 | м | 4,128 |
| 109 | БОЛТ_16,0Х111ММ_АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ | шт | 6 |
| 110 | ЛИСТ_Г/К_12_СТ3ПС5_ГОСТ19903-15 | т | 0,025 |
| 111 | ПОЛОСА_50Х4_СТ3ПС/СП | м | 7,608 |
| 112 | БОЛТ_16,0Х97ММ_АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ | шт | 26 |
| 113 | ГРУНТОВКА_ГФ-021_КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | кг | 0,504 |
| 114 | ЭМАЛЬ ПФ-115 | кг | 1 |

Все прочие материалы, необходимые для выполнения работ и не указанные в перечне материалов,  предоставляемых Заказчиком, поставляются Подрядчиком.

Приложение 4

Отчет № __________

об использовании давальческих материалов

«___» ___________ 20__г.

Наименование объекта:

_________________________________________________________________________________________

Код объекта:

_______________________________________________________________________________________

Наименование работ:            _________________________________________________________________________________________

Договор № _______________ от «___»_____________ 20 __ г.

ОБРАЗЕЦ

Акт выполненных работ, по которому подлежат списанию материалы № _________________ от ________________ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, «Подрядчик» _______________________________________________________________________ и

«Заказчик» ________________________________________________________________________________

составили настоящий акт о том, что для выполнения работ  _________________________________________________________________________________________

(наименование работ)

«Подрядчиком» использованы полученные у «Заказчика» следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

От «Подрядчика»                                                                          От «Заказчика»

___________________                                                                  _______________

(должность)				                                               (должность)

___________________    ________________                                  _______________  _______________

(подпись)              (расшифровка подписи)                    	                      (подпись )         (расшифровка подписи)

М.П.							             М.П.